









ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ




организатор размещения заказа – 
Управление проектами развития информационных технологий
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»






Санкт-Петербург
2026
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на тему: «Выполнение работ по модернизации автоматизированной информационной системы организации взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала при выполнении работ на сетях водоснабжения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» применительно к сетям водоотведения».
2. Начальная (максимальная) цена договора: 48 633 248,04 рублей.
3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) соответствующий предмету конкурса – 62.01.11.000 «Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения»; 58.29.50.000 «Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение»; 26.20.11.130 «Планшетные компьютеры».
2. Цели для поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг)

Целью данной закупки является выполнение функций и полномочий в рамках ведения уставной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

3. Источник финансирования 
1. Источник финансирования: собственные средства ГУП «Водоканал Санкт- Петербурга» на 2026 -2027 года.
2. Лимиты финансирования на соответствующий финансовый год:
2026 г. – 25 287 106,10 рублей;
2027 г. – 23 346 141,94 рублей.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата выполненных работ (в том числе предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ, поставленного оборудования) производится в соответствии с разделом 2 Тома 4 конкурсной документации (проект Договора).

5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг

1. Место выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Тому 4 конкурсной документации). 
2. Сроки (периоды) выполнения работ: начало - с даты подписания Договора, окончание – 30.06.2027.
3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются Календарным планом (Приложение № 3 к проекту Договора – Том 4 конкурсной документации).

6. Порядок формирования цены договора

1. Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
2. Цена договора формируется Участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены (Приложение №1 к Техническому заданию). Цена договора включает в себя все необходимые платежи (налоговые и неналоговые), предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Цена за единицу работ, поставляемого оборудования рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы работ, указанная Заказчиком в Томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены договора.
4. Цена за передачу неисключительных прав использования программ для ЭВМ (поставка лицензий программного обеспечения) входит в общую стоимость работ по этапу 3 работ «Реализация переноса в новую целевую архитектуру».

Раздел 2. Описание предмета закупки

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

Работы, являющиеся предметом конкурса, оказываются в объеме, определенном Техническим заданием (Приложение № 1 к Тому 4 конкурсной документации).

8. Требования к качеству и безопасности работ
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям к качеству работ в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При поставке лицензий программного обеспечения Лицензиат гарантирует, что предоставление прав на использование программ для ЭВМ не нарушает прав третьих лиц.

9. Требования к техническим характеристикам работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, установленными Томом 4 конкурсной документации (Проект договора) и приложением № 1 к Тому 4 конкурсной документации (Техническое задание).

10. Требования к объему предоставляемых прав
на использование программ для ЭВМ

1. Лицензиат передает Сублицензиату право на воспроизведение программ для ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя (сублицензионным договором). Лицензиат передает Сублицензиату права на получение всех обновлений и новых версий программ для ЭВМ, которые будут выпущены Правообладателем в течение гарантийного срока использования программ для ЭВМ, в объеме прав, предоставляемых на программы для ЭВМ. 
2. Срок действия предоставляемых прав: Лицензиат передает Сублицензиату права на использование программ для ЭВМ по договору на срок действия исключительного права на программы для ЭВМ с даты подписания Акт приёма-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ.

11. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
	1. Сдача и приемка выполненных работ производится поэтапно в сроки, указанные в Календарном плане (Приложение № 3 к проекту Договора – Том 4 конкурсной документации). По окончании этапа выполнения работ Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика, направив ему УПД или Акт установленной проектом Договора формы (Акт сдачи-приемки выполненных работ, Акт приема-передачи оборудования) по этапу в сроки, установленные Календарным планом. Заказчик в сроки, установленные Календарным планом, обязан направить Подрядчику подписанный УПД или Акт или мотивированный отказ от подписания УПД или Акта.
[bookmark: _GoBack]Передача прав на использование программ для ЭВМ выполняется в соответствии с условиями Сублицензионного договора (приложение №10 к Тому 4 конкурсной документации) на основании Акта приёма-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ.
	2. После подписания Заказчиком УПД или Акта установленной Договором формы результаты выполненных работ считаются принятыми Заказчиком.
	3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания УПД или Акта установленной Договором формы Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых Подрядчиком за свой счет, а также сроков выполнения, устанавливаемых Заказчиком. Заказчик вправе предъявить Подрядчику и другие требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. В случае уклонения Подрядчика от составления и/или подписания акта с перечнем необходимых доработок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 9.6. Договора.
	4. Повторная приемка результатов выполненных работ назначается после уведомления Заказчика Подрядчиком об устранении недостатков.
	5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества товара, работ, услуг

Гарантийный срок на результаты выполненных работ 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу.
Гарантийный срок на предоставленные права на использование программ для ЭВМ определяется в соответствии с технической документацией на программное обеспечение, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта приёма-передачи неисключительных прав на использование программ для ЭВМ.
Гарантийный срок на поставленное оборудование определяется в соответствии с технической документацией на оборудование, но не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи оборудования по этапу 4 работ «Поставка мобильных устройств для тиражирования Системы».

Раздел 4. Перечень приложений к Тому 3, являющихся его неотъемлемой частью.

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены договора.






Директор по информационным технологиям                                          А.М. Хоробрых




Приложение

Расчет начальной максимальной цены договора

	 
	Используемый метод определения НМЦД с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	 
	Расчет цены единицы товаров, работ, услуг

	№ п/п
	Наименование
	Количество, усл.ед.
	Количество источников ценовой информации
	Цены поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за единицу товара (работы, услуги), рублей
	Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦ
	НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

	
	
	
	
	Источник №1 
	Источник №2 
	Источник №3 
	Средняя арифметическая цена за единицу
<ц> 
	Среднее квадратичное отклонение - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.

	коэффициент вариации цен V (%)                    (не должен превышать 33%)

	Расчет НМЦД по формуле,
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы


	1
	Обследование и проектирование
	1
	3
	4 286 826,09
	4 330 206,24
	4 239 773,28
	4 285 601,87
	45 228,91
	1,06
	4 285 601,87

	2
	Реализация нового функционала
	1
	3
	8 687 017,63
	8 882 052,17
	8 879 042,88
	8 816 037,56
	111 744,67
	1,27
	8 816 037,56

	3
	Реализация переноса в новую целевую архитектуру
	1
	3
	12 247 502,98
	12 151 709,84
	12 157 187,20
	12 185 466,67
	53 794,78
	0,44
	12 185 466,67

	4
	Поставка мобильных устройств для тиражирования Системы
	1
	3
	21 715 422,03
	21 883 110,46
	21 506 657,76
	21 701 730,08
	188 599,47
	0,87
	21 701 730,08

	5
	Тиражирование и опытно-промышленная эксплуатация модернизированной Системы
	1
	3
	1 221 460,73
	1 187 355,48
	1 253 828,16
	1 220 881,46
	33 240,13
	2,72
	1 220 881,46

	6
	Приёмочные испытания
	1
	3
	419 348,16
	445 685,75
	405 557,28
	423 530,40
	20 388,52
	4,81
	423 530,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НМЦД:
	48 633 248,04





Директор по информационным технологиям                                                                                                                                         А.М. Хоробрых
