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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов




















г. Ессентуки
2026
Раздел I
ИЗВЕЩЕНИЕ
[bookmark: _Hlk530150145][bookmark: _Hlk530661461][bookmark: OLE_LINK1]о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов
	1. Способ и форма осуществления закупки:

	Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – конкурс с участием субъектов МСП, закупка), на электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru.

	2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:

	Полное наименование Заказчика: акционерное общество «Кавминкурортресурсы».
Сокращенное наименование Заказчика: АО «КМКР».
Место нахождения/ Почтовый адрес:
357625, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.
Адрес электронной почты: zakupki@kavminkr.ru.
Сайт Заказчика: https://kavminkr.ru.
Номер контактного телефона по вопросам проведения закупки: 8 (879-34) 4-88-99 (доб. 266).
Номер контактного телефона по техническим вопросам: 8 (879-34) 4-88-99 (доб. 224).

	3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки:

	Предмет договора: оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов.
Объем определен в Техническом задании (раздел III закупочной документации).
Код по ОКПД 2:
62.01.11.000 – Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения.
Код по ОКВЭД 2:
62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения.
Описание предмета закупки, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки указаны в разделе III закупочной документации «Техническое задание», разделе закупочной документации IV «Проект договора».

	4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

	Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя в соответствии с условиями Технического задания (раздел III закупочной документации).
Место передачи результата услуг и документов по месту нахождения Заказчика: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.

	5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:

	Начальная (максимальная) цена договора:
61 005 980,33 (Шестьдесят один миллион пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 33 копейки.
Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, сведения о начальной (максимальной) цене за единицу товара, работы, услуги, указаны в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».
Цены за единицы услуг, указанные в предложении о цене договора участника закупки, не должны превышать средние цены за единицы услуг, указанные в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».

	6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации:

	Срок предоставления документации о закупке: с «09» октября 2026 г.
по «26» октября 2026 г. в 11:00 по московскому времени.
В электронном виде извещение и документация о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, размещены в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru и на электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru.
Документация о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы.
Заказчик не предоставляет документацию о проведении конкурса с участием субъектов МСП, в том числе проект договора и форму заявки по отдельному запросу участника закупки.

	7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока, место подачи заявок на участие в закупке:

	Порядок подачи заявки на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с частью 10 и 11 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и определяется регламентом оператора электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru.
Место подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП: электронная площадка https://utp.sberbank-ast.ru.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП: 
«09» октября 2026 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«26» октября 2026 г. в 11:00 по московскому времени.
Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«26» октября 2026 г. в 11:00 по московскому времени.

	8. Сроки и порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки:

	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«26» октября 2026 г.
Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«28» октября 2026 г.
Дата подведения итогов конкурса с участием субъектов МСП:
«28» октября 2026 г.
Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП в соответствии с пунктом 5.8 Положения о закупке АО «КМКР», с учетом особенностей осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с разделом 11 Положения о закупке АО «КМКР».
Заявка, поданная коллективным участником закупки, отклоняется на любом этапе процедуры закупки, если документально подтвержден выход из состава коллективного участника закупки одного или более члена участника коллективной закупки.
Заявка, поданная коллективным участником закупки, отклоняется на любом этапе процедуры закупки, если документально подтверждено самостоятельное предоставление одним или более членом коллективного участника закупки заявки на участие в закупке и/или вхождение одного или более члена коллективного участника закупки в состав другого коллективного участника закупки и/или, что один или более член коллективного участника закупки является субподрядчиком (соисполнителем) у другого участника закупки.
Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления вторых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, а также подведение итогов конкурса с участием субъектов МСП указаны в пункте 17 раздела II закупочной документации.

	9. Сроки отказа от проведения конкурса:

	Заказчик вправе отменить проведение конкурса с участием субъектов МСП до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, разместив об этом соответствующее извещение.
Порядок отмены проведения конкурса с участием субъектов МСП установлен в пунктах 4.3 и 11.28 Положения о закупке АО «КМКР».
Оператор электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru направляет в банк информацию о возврате (прекращении блокирования) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления участников закупки с извещением об отмене проведения конкурса с участием субъектов МСП.

	10. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

	https://utp.sberbank-ast.ru

	11. Размер обеспечения заявки, порядок и срок его предоставления. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения:

	Требование обеспечения заявок установлено (пункт 19 раздела II закупочной документации).
Требование об обеспечении исполнения договора установлено (пункт 19 раздела II закупочной документации).


Раздел II
ДОКУМЕНТАЦИЯ
[bookmark: _Hlk530383352]о проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов
	1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

	В соответствии с Техническим заданием (раздел III закупочной документации) и Проектом договора (раздел IV закупочной документации).
Результаты оказанных услуг установлены в разделе 12 Технического задания.
Приемка услуг будет осуществляться в порядке, установленном договором.

	2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

	Заявка на участие в конкурсе с участием субъектов МСП должна состоять из двух частей и ценового предложения и предоставляется по формам, приведенным в разделе V закупочной документации.
Состав заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП определен в пункте 14 настоящего раздела II закупочной документации.
Требования к оформлению заявки:
Заявка, а также все скан-копии оригиналов или нотариально заверенные копии документов (предпочтительный формат *.pdf, один файл – один документ, с разрешением не ниже 150 dpi, без поворотов вертикальности страницы, страницы документа в файле должны идти по порядку), прикладываемых участником конкурса с участием субъектов МСП, оформляются в виде электронных документов в соответствии с пунктом 11.18 Положения о закупке АО «КМКР», пунктом 14 настоящего раздела II закупочной документации, Регламентами, руководствами и иными документами, регулирующими работу на электронной площадке, и должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного лица участника закупки.
Язык заявки на участие в закупке – русский.
Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе, могут быть подготовлены на другом языке, кроме русского, при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык.
Участник закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода документов (или его ненадлежащий вид) в составе заявки на участие в конкурсе может быть расценено как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям документации, в связи с чем заявка такого участника закупки может быть отклонена.
Не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе сведений об участнике закупки и (или) о ценовом предложении, а также в случае несоответствия предложения участника закупки в отношении предмета закупки требованиям Технического задания (раздел III закупочной документации), данная заявка подлежит отклонению.
При выявлении недостоверных (противоречивых) сведений в представленных участниками документах для участия в процедуре закупки, несоответствия участника закупок, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к участникам закупок требованиям, несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Заказчик отклоняет заявку участника.

	3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

	Участник закупки представляет информацию по данному пункту по форме, приведенной в разделе V закупочной документации.

	4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

	Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя в соответствии с условиями Технического задания (раздел III закупочной документации).
Место передачи результата услуг и документов по месту нахождения Заказчика: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.
Условия оказания услуг в соответствии с Техническим заданием (раздел III закупочной документации) и Проектом договора (раздел IV закупочной документации).
Сроки оказания услуг: не более 540 (пятисот сорока) календарных дней c даты заключения договора.

	5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора:

	Начальная (максимальная) цена договора:
61 005 980,33 (Шестьдесят один миллион пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 33 копейки.
Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, сведения о начальной (максимальной) цене за единицу товара, работы, услуги, указаны в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».
Цены за единицы услуг, указанные в предложении о цене договора участника закупки, не должны превышать средние цены за единицы услуг, указанные в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».

	6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги указаны в разделе 3 Проекта договора (раздел IV закупочной документации).

	7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей:

	Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, сведения о начальной (максимальной) цене за единицу товара, работы, услуги, указаны в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».
В цену Договора включены все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе командировочные расходы Исполнителя, стоимость услуг привлеченных специалистов, стоимость найма персонала, подготовка отчетности на бумажном носителе и ее почтовая доставка по адресу Заказчика и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору.

	8. Порядок подачи и приема заявок на участие в закупке:

	Порядок подачи и приема заявки на участие в конкурсе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с частью 10 и 11 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и определяется регламентом оператора электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru.

	9. Место подачи заявок на участие в закупке:

	Место подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП: электронная площадка https://utp.sberbank-ast.ru.

	10. Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

	Начало подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«09» октября 2026 г.
Окончание подачи (приема Заказчиком) заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«26» октября 2026 г. в 11:00 по московскому времени.

	11. Порядок подведения итогов закупки:

	Подведение итогов закупки с участием субъектов МСП осуществляется Тендерным комитетом в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком, установленными закупочной документацией, на основании предшествующей оценки первой, второй частей заявок и ценового предложения.
По результатам подведения итогов Заказчик составляет в установленном порядке протокол и размещает в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru и на электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru.
По результатам подведения итогов Тендерный комитет определяет победителя конкурса с участием субъектов МСП.

	12. Требования к участникам закупки:

	Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. В случае если участник закупки подает заявку от лица коллективного участника закупки, то все члены коллективного участника закупки должны являться субъектами малого и среднего предпринимательства.
Принадлежность участника закупки к субъектам МСП подтверждается наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется (в соответствии с п. 11 Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).
Участник закупки должен соответствовать критериям, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или быть физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – НПД)[footnoteRef:1] в соответствии с положениями Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (в случае, установленном законодательством). [1: Положение об участии физических лиц, применяющих НПД, предусмотрено для случаев закупок, в которых такие лица вправе принимать участие в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».] 

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика НПД, представлять не требуется (в соответствии с п. 2(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352).
Требования к участникам закупки:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
[bookmark: Par19]- соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
- обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
- коллективные участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.
Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупки, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором должны быть определены права и обязанности сторон и установлен лидер такого коллективного участника закупки, план распределения выполнения поставок/работ/услуг в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупки
Требования к коллективным участникам закупки:
Коллективный участник закупки – юридическое лицо или несколько юридических лиц и/или физическое лицо или несколько физических лиц, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и все члены коллективного участника могут быть только субъектами малого и среднего предпринимательства.
Лица, принявшие решение об участии в закупке на стороне одного участника закупки, должны заключить с таким участником закупки соглашение (коллективный договор, договор простого товарищества, договор о создании консорциума или соглашение (договор) иной организационной формы временного объединения независимых юридических или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) о совместной деятельности, сотрудничестве, взаимодействии без регистрации нового юридического лица (далее соответственно – соглашение о создании коллектива, коллективный участник закупки, член коллективного участника закупки), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, учитывающее следующие требования закупочной документации:
- из числа членов коллективного участника закупки должен быть определен лидер, который будет представлять интересы каждого члена коллективного участника закупки во взаимоотношениях с Заказчиком, в том числе подписывать, предоставлять, изменять, отзывать заявку на участие в закупке от имени всех членов коллективного участника закупки, представлять документы, подаваемые вместе с такой заявкой, предоставлять обеспечение заявки на участие в закупке (в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями закупочной документации), направлять запросы на получение разъяснений положений закупочной документации, а также, в случае признания коллективной заявки на участие в закупке победителем закупки или принятия заказчиком решения о заключении договора с коллективным участником закупки, подписывать договор, протоколы разногласий, дополнительные соглашения к договору, предоставлять обеспечение исполнения договора (в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями закупочной документации и договора), заверять и предоставлять документы, отчеты и иную информацию, предусмотренную условиями договора, от имени всех членов коллективного участника в ходе исполнения договора (далее – лидер коллективного участника закупки);
- определены права и обязанности сторон в рамках участия в процедуре закупки, а также в рамках исполнения договора;
- приведено распределение между членами коллективного участника закупки объемов и видов (номенклатуры) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг с указанием, в том числе, в денежном и/или процентном отношении;
- установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора;
- срок действия соглашения о создании коллективного участника закупки определен до полного исполнения обязательств по договору, заключенному с заказчиком по итогам закупки;
- предусмотрено предоставление в составе заявки на участие в закупке скан-копии соглашения о создании коллективного участника закупки.
Заявка на закупку подается лидером от своего имени с указанием, что представляет интересы коллективного участника закупки с перечислением всех членов коллективного участника закупки.
Коллективный участник закупки должен в совокупности отвечать требованиям, указанным в документации о закупке. При этом каждый член коллективного участника закупки должен отвечать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении планируемой поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг в соответствии с распределением между членами коллективного участника закупки объемов и видов (номенклатуры) поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, определенным соглашением о создании коллектива, подготовленного в соответствии с требованиями настоящего пункта закупочной документации.

	13. Дополнительные требования, предъявляемые к участникам закупки, в соответствии с пунктом 3.1.2 Положения о закупке АО «КМКР»:

	- отсутствие сведений об участнике закупки (включая всех членов коллективной заявки на участие в закупке) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- участник закупки (включая всех членов коллективной заявки на участие в закупке), являющийся иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», не может принимать участие в закупке.

	14. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

	1. Первая часть заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, составленная по форме, приведенной в разделе V закупочной документации, и все заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации приложения к ней должны содержать:
1.1. предложение участника закупки в отношении предмета закупки (Техническое предложение).
2. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, составленная по форме, приведенной в разделе V закупочной документации, и все заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации приложения к ней должны содержать:
2.1. декларацию, предоставляемую с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, подтверждающую на дату подачи заявки соответствие участника требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего раздела закупочной документации в соответствии с п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;
2.1.1. декларацию каждого участника коллективной заявки, подтверждающую на дату подачи заявки соответствие каждого участника коллективной заявки требованиям, предусмотренным пунктом 12 настоящего раздела закупочной документации в соответствии с п. 9 ч. 19.1 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ;
2.2. соглашение о создании коллектива, оформленное в соответствии с требованиями, определенными пунктом 12 настоящего раздела закупочной документации (представляется в случае подачи коллективной заявки на участие в закупке);
2.3. копию учредительного документа, если участником закупки является юридическое лицо;
2.3.1. копии учредительных документов всех юридических лиц, входящих в состав коллективного участника;
2.4. копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки:
2.4.1. индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель;
2.4.2. лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником закупки является юридическое лицо;
2.5. копии документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени каждого участника коллективной заявки, за исключением случаев подписания соглашения о создании коллектива:
2.5.1. индивидуальным предпринимателем, если участником соглашения о создании коллектива является индивидуальный предприниматель;
2.5.2. лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее - руководитель), если участником соглашения о создании коллектива является юридическое лицо;
2.6. копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки или сведения о размещении информации или документов на сайте с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.7. копию решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой;
2.8. информацию и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке:
2.8.1. реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств;
2.8.2. независимую гарантию или ее копию, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия.
2.9. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
2.10. наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ, а именно:
а) для подтверждения происхождения товаров, указанных в приложении № 3 к ПП РФ № 1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»;
б) для подтверждения происхождения товаров, указанных в приложении № 3 к ПП РФ № 1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров).
2.11. копия сертификата системы менеджмента качества «ISO 9001:2015» (предоставляется по желанию участника и является критерием оценки заявок);
2.12. справка о квалифицированном составе специалистов (предоставляется по желанию участника и является критерием оценки заявок);
2.13. копии документов квалифицированного состава специалистов (предоставляются по желанию участника и являются критерием оценки заявок):
2.13.1. копии трудовых договоров или копии трудовых книжек, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
2.13.2. сертификаты в соответствии с подпунктом 4 пункта 17 настоящего раздела закупочной документации;
2.13.3. согласие квалифицированного специалиста на обработку персональных данных[footnoteRef:2]. [2: В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» участнику необходимо представить письменное подтверждение согласия (либо копии согласий) специалистов, чьи персональные данные будут подлежать обработке при проведении конкурентных процедур закупок на право заключения договора.] 

3. Предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), составленное по форме, приведенной в разделе V закупочной документации.

	15. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

	Участник конкурса с участием субъектов МСП вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении конкурса с участием субъектов МСП и (или) конкурсной документации через функционал электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений извещения о проведении конкурса с участием субъектов МСП и (или) конкурсной документации, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении конкурса с участием субъектов МСП и (или) конкурсной документации и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Дата и время окончания срока предоставления участникам конкурса с участием субъектов МСП разъяснений положений разъяснений извещения о проведении конкурса с участием субъектов МСП и (или) конкурсной документации:
«26» октября 2026 г. в 11:00 по московскому времени.
Дата и время, после наступления которых Заказчик вправе не осуществлять разъяснение положений извещения (или) документации о проведении конкурса с участием субъектов МСП:
«20» октября 2026 г. в 24:00 по московскому времени.

	16. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

	Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«26» октября 2026 г.
Дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
«28» октября 2026 г.
Дата подведения итогов конкурса с участием субъектов МСП:
«28» октября 2026 г.

	17. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

	Критерии и порядок оценки, и сопоставления заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП:
	№ п/п
	Наименование критерия
	Значимость (весомость) критерия, %

	1.
	Цена договора (Цi)
	60

	2.
	Наличие опыта (Оi)
	20

	3.
	Квалификация участника закупки (Кi)
	5

	4.
	Квалифицированный состав специалистов (Сi)
	15


Методика оценки
Рейтинг заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (весомости) данных критериев, а также подкритериев.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам.
Максимальная оценка в баллах по критериям Цi, Оi, Кi, Сi – 100 баллов.
Итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП i-го участника конкурса с участием субъектов МСП определяется по формуле:
Ri =Цi + Оi + Кi + Сi
где:
Ri – итоговый рейтинг заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП i-го участника;
Цi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Цена договора»;
Оi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Наличие опыта»;
Кi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Квалификация участника закупки»;
Сi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Квалифицированный состав специалистов».
Тендерным комитетом каждой заявке на участие в конкурсе с участием субъектов МСП относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (самый высокий (максимальный) итоговый рейтинг), присваивается первый номер.
В случае, если максимальный итоговый рейтинг получат два и более участников конкурса с участием субъектов МСП, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП.

1. Оценка по критерию «Цена договора» (Цi).
Значимость (весомость) критерия (VЦi) – 60%.
	БЦi
	=
	Ц min
	*100

	
	
	   ЦЗi
	


где:
БЦi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Цена договора», без учета значимости (весомости) критерия;
Цmin – минимальная цена участника, указанная в заявке из представленных участниками предложений, руб.
ЦЗi 	– предложенная цена i-го участника, указанная в заявке, руб.

Цена договора, предложенная участником закупки, не должна превышать установленную Заказчиком начальную (максимальную) цену договора.
Цены за единицы услуг, указанные в предложении о цене договора участника закупки, не должны превышать средние цены за единицы услуг, указанные в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».
Количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Цена договора» (Цi) определяется по формуле:
Цi = БЦi х VЦi
где:
БЦi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Цена договора», без учета значимости (весомости) критерия;
VЦi – значимость (весомость) критерия «Цена договора».

2. Оценка по критерию «Наличие опыта» (Оi).
Значимость (весомость) критерия (VОi) – 20%.
	Наименование критерия
	Основание для выставления баллов (БОi)

	Оi1
(Наличие опыта реализации проектов внедрения и разработки решений на базе 1С: ERP Управление предприятием или 1С:ERP. Управление холдингом, или 1С:Управление холдингом)
	Количество зарегистрированных внедренных решений на базе 1С: ERP Управление предприятием или 1С:ERP. Управление холдингом, или 1С:Управление холдингом, опубликованных на сайте https://1c.ru/ в разделе рейтинг партнёров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям» (https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp), с количеством автоматизированных рабочих мест пользователей 100 (сто) и более:

где:
Хi – значение показателя, содержащееся в предложении участника закупки (коллективного участника), заявка которого подлежит оценке по критерию;
Xmin – минимальное значение показателя, содержащееся в заявках, подлежащих оценке по критерию;
Xmax –максимальное значение показателя, содержащееся в заявках, подлежащих оценке по критерию.

	Итого количество баллов по критерию Оi
«Наличие опыта»
	Оi = БОi*VОi
где БОi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Наличие опыта», без учета значимости (весомости) критерия;
VОi – значимость (весомость) критерия «Наличие опыта».


1В качестве подтверждения опыта участник (коллективный участник) предоставляет сведения о количестве зарегистрированных внедренных решений с количеством автоматизированных рабочих мест пользователей 100 (сто) и более.
Оценка по критерию осуществляется на основании информации, размещенной на официальном сайте Фирмы 1С https://1c.ru/ в разделе рейтинг партнёров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям» (https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp).
В случае отсутствия информации на официальном сайте Фирмы 1С https://1c.ru/ в разделе рейтинг партнёров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям» (https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp), участнику закупки по критерию «Наличие опыта» присваивается количество баллов равное нулю.

3. Оценка по критерию «Квалификация участника закупки» (Кi).
Значимость (весомость) критерия (VКi) – 5%.
	Наименование подкритерия
	Основание для выставления баллов
(БКi1, БКi2)
	Значимость (весомость) подкритерия 
(VКi1, VКi2)

	Кi12
(Рейтинг партнеров
«1С:Центры компетенции по ERP-решениям»)
	Наличие официального статуса на сайте Фирмы 1С https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp в разделе Рейтинг партнеров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям»:
Отсутствие статуса – 0 баллов;
Кандидат в 1С:Центр ERP – 50 баллов;
1С:Центр ERP – 100 баллов.
	50%

	Кi23
(Наличие сертификата системы менеджмента качества «ISO 9001:2015»)
	Предоставление копии сертификата системы менеджмента качества «ISO 9001:2015»:
Отсутствие сертификата – 0 баллов;
Наличие сертификата – 100 баллов.
	50%

	Итого количество баллов по критерию Кi
«Квалификация участника закупки»
	Кi= Кi1+ Кi2
Кi1 = БКi1*VКi1*VКi, Кi2 = БКi2*VКi2*VКi
где БКi – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по критерию «Квалификация участника закупки», без учета значимости (весомости) критерия;
где БКi1, БКi2 – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по соответствующему подкритерию, без учета весомости критерия;
VКi1, VКi2 – значимость (весомость) соответствующего подкритерия;
VКi – значимость (весомость) критерия «Квалификация участника закупки».


2В качестве подтверждения квалификации участник (коллективный участник) предоставляет сведения о статусе в рейтинге партнеров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям».
Оценка по подкритерию осуществляется на основании информации, размещенной на официальном сайте Фирмы 1С https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp.
В случае отсутствия информации на официальном сайте Фирмы 1С https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp, участнику закупки по настоящему подкритерию критерия «Квалификация участника закупки» присваивается количество баллов равное нулю.
3В качестве подтверждения квалификации участник (коллективный участник) предоставляет копию сертификата системы менеджмента качества «ISO 9001:2015».
Оценка по критерию осуществляется на основании документов, представленных участником закупки в составе заявки (формы в Разделе V закупочной документации).
В случае не предоставления/предоставления не в полном объеме/наличия противоречивых сведений в предложении участника и приложенных участником подтверждающих копиях документов, участнику закупки по соответствующему подкритерию критерия «Квалификация участника закупки» присваивается количество баллов равное нулю.

4. Оценка по критерию «Квалифицированный состав специалистов» (Сi).
Значимость (весомость) критерия (VСi) – 15%.
	Наименование подкритерия
	Основание для выставления баллов 
(БСi1 – БСi10)
	Значимость (весомость) подкритерия 
(VСi1 – VСi10)

	Сi14
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Руководитель корпоративных проектов»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 50 баллов;

	2 специалиста и более – 100 баллов.



	25%

	Сi25
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Эксперт по технологическим вопросам»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист и более – 100 баллов.



	10%

	Сi36
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист» по платформе «1С: Предприятие 8.3»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 20 баллов;

	2 специалиста – 40 баллов.

	3 специалиста – 60 баллов;

	4 специалиста – 80 баллов;

	5 специалистов и более – 100 баллов.



	10%

	Сi47
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем управленческого учета в «1С: ERP Управление предприятием»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	1 специалист – 25 баллов;

	2 специалиста – 50 баллов;

	3 специалиста – 75 баллов;

	4 специалиста и более – 100 баллов.



	10%

	Сi58
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем регламентированного учета в «1С: ERP Управление предприятием»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 50 баллов;

	2 специалиста и более – 100 баллов.



	5%

	Сi69
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем «Управление производством и организация ремонтов» в «1С: ERP Управление предприятием»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	1 специалист – 25 баллов;

	2 специалиста – 50 баллов;

	3 специалиста – 75 баллов;

	4 специалиста и более – 100 баллов.



	10%

	Сi710
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем «Бюджетирование» в «1С: ERP Управление предприятием»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 20 баллов;

	2 специалиста – 40 баллов.

	3 специалиста – 60 баллов;

	4 специалиста – 80 баллов;

	5 специалистов и более – 100 баллов.



	10%

	Сi811
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 50 баллов;

	2 специалиста и более – 100 баллов.



	5%

	Сi912
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С: Зарплата и управление персоналом 8»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 50 баллов;

	2 специалиста и более – 100 баллов.



	5%

	Сi1013
(Наличие в штате участника специалистов с сертификатом «1С: Специалист-консультант» по настройке и администрированию «1С: Документооборота»)
	Предоставление копий трудовых договоров или копий трудовых книжек, или сведений о трудовой деятельности, предусмотренных статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и соответствующих сертификатов:
	0 специалистов – 0 баллов;

	1 специалист – 50 баллов;

	2 специалиста и более – 100 баллов.



	10%

	Итого количество баллов по критерию Сi
«Квалифицированный состав специалистов»
	Сi= Сi1+ Сi2+ Сi3 + Сi4 + Сi5 + Сi6 + Сi7 + Сi8+ Сi9+ Сi10
Сi1 = БСi1*VСi1*VСi, Сi2 = БСi2*VСi2*VСi,
Сi3 = БСi3*VСi3*VСi, Сi4 = БСi4*VСi4*VСi,
Сi5 = БСi5*VСi5*VСi, Сi6 = БСi6*VСi6*VСi,
Сi7 = БСi7*VСi7*VСi, Сi8 = БСi8*VСi8*VСi
Сi9 = БСi9*VСi9*VСi, Сi10 = БСi10*VСi10*VСi

где БСi 1-10 – количество баллов, присвоенное заявке i-го участника по соответствующему подкритерию, без учета весомости критерия;
VСi 1-10 – значимость (весомость) соответствующего подкритерия;
VСi – значимость (весомость) критерия.


4-13В качестве подтверждения квалификации участника закупки участник предоставляет копии трудовых договоров или копии трудовых книжек, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и копии действующих сертификатов на специалистов, а именно: «1С: Руководитель корпоративных проектов», «1С: Эксперт по технологическим вопросам», «1С: Специалист» по платформе «1С: Предприятие 8.3», «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем управленческого учета в «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем регламентированного учета в «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем «Управление производством и организация ремонтов» в «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем «Бюджетирование» в «1С: ERP Управление предприятием», «1С: Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С: Зарплата и управление персоналом 8», «1С: Специалист-консультант» по настройке и администрированию «1С: Документооборота».
Оценка по критерию и подкритериям осуществляется на основании документов, представленных участником закупки в составе заявки (формы в Разделе V закупочной документации).
В случае не предоставления/предоставления не в полном объеме/наличия противоречивых сведений в предложении участника и приложенных участником подтверждающих копиях документов, участнику закупки по соответствующему подкритерию критерия «Квалифицированный состав специалистов» присваивается количество баллов равное нулю.
Порядок оценки и сопоставления заявок:
Рейтинг заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (весомости) данных критериев.
Тендерным комитетом каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (самый высокий (максимальный) итоговый рейтинг), присваивается первый номер.
В случае, если максимальный итоговый рейтинг получат два и более участников закупки, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке.
Оценка по всем критериям осуществляется на основании документов, представленных участником закупки в составе заявки.

	18. Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ:

	Описание предмета закупки представлено в Техническом задании (раздел III закупочной документации), Проекте договора (раздел IV закупочной документации).

	19. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, и срок его исполнения:

	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП: 2% от начальной (максимальной) цены договора – 1 220 119,61 (Один миллион двести двадцать тысяч сто девятнадцать) рублей 61 копейка.
Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии.
При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – специальный банковский счет).
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать следующим требованиям:
· независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
· независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ;
в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.
Размер обеспечения исполнения договора на участие в конкурсе с участием субъектов МСП устанавливается в размере аванса, т.к. договором предусмотрена выплата аванса.
Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет Заказчика или путем предоставления независимой гарантии.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора:
Получатель: акционерное общество «Кавминкурортресурсы»
ИНН 2626003072; КПП 262601001
р/с 40702810860030100330;
в Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь
БИК 040702615; к\с 30101810907020000615.
Назначение платежа: Обеспечение исполнения Договора № _______ (закупка 
№ 74/2026).
Независимая гарантия, выданная участнику конкурентной закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать следующим положениям:
· должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, должна содержать:
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
- перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
- указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства.
Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
Основное обязательство и срок его исполнения: оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов в соответствии с условиями договора не более 540 (пятисот сорока) календарных дней c даты заключения договора.
Обеспечение исполнения договора предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения (до подписания такого договора). Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе.

	20. Сведения в соответствии с национальным режимом:

	В соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП РФ № 1875) запрет, ограничение, приоритет в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами: не применяются[footnoteRef:3]. [3: Пункт 2 информационного письмо Минфина России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «О применении положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»] 

Минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения, предусмотренная пунктом 2 ПП РФ № 1875: не применяется в настоящей закупке.

	21. Срок подписания договора участником - победителем по результатам конкурса:

	Срок заключения договора с победителем конкурса с участием субъектов МСП не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов конкурса с участием субъектов МСП.
Договор по результатам проведения конкурса с участием субъектов МСП заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении конкурса с участием субъектов МСП и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.
В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник закупки составляет протокол разногласий в соответствии с пунктом 11.32 Положения о закупке АО «КМКР» и пунктом 28 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.

	22. Возможность изменения количества товаров, объема работ, услуг, цены закупаемых товаров, работ, услуг, цены договора:

	В соответствии с условиями, предусмотренными Проектом договора (раздел IV закупочной документации).

	23. Порядок привлечения субподрядных организаций (третьих лиц) к выполнению работ:

	С согласия Заказчика Исполнитель вправе привлекать для оказания услуг или части услуг третьих лиц и распределять объемы данных услуг между собой и соисполнителями.
При этом полную ответственность за качество оказания услуг и все предусмотренные применимым правом гарантии несет Исполнитель.

	24. Возможность подачи альтернативных предложений:

	Не предусмотрена.

	25. Антидемпинговые меры:

	При проведении данной закупки Заказчиком установлены антидемпинговые меры на основании пункта 3.6 с учетом пункта 11.2 Положения о закупке АО «КМКР».
Если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается договор, будет предложена цена договора, которая на 25 (двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения в размере 30% от начальной максимальной цены договора, что составляет: 18 301 794,10 (Восемнадцать миллионов триста одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 10 копеек.
Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Предоставление обеспечения антидемпинговых мер не освобождает участника от предоставления обеспечения исполнения договора, которое является обязательным (пункт 19 настоящего раздела документации).
Обеспечение антидемпинговых мер обеспечивается участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, либо внесением денежных средств на счет Заказчика, либо передачей Заказчику оригинала независимой гарантии. Способ обеспечения антидемпинговых мер участник закупки, с которым заключается договор, выбирает самостоятельно.
Реквизиты счета для внесения обеспечения антидемпинговых мер денежными средствами:
Получатель: акционерное общество «Кавминкурортресурсы»
ИНН 2626003072; КПП 262601001 
р/с 40702810860030100330;
в Ставропольском отделении № 5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь;
БИК 040702615; к\с 30101810907020000615.
Назначение платежа: Обеспечение антидемпинговых мер по Договору № _______ (закупка № 74/2026).
Требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения антидемпинговых мер, установлены частью 31 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ и аналогичны требованиям к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, указанным в пункте 19 настоящего раздела документации.
Основное обязательство и срок его исполнения: оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов в соответствии с условиями договора не более 540 (пятисот сорока) календарных дней c даты заключения договора.

	26. Последствия признания конкурса несостоявшимся:

	В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе с участием субъектов МСП не подано ни одной заявки на участие в закупке, все заявки на участие в закупке отклонены, подана только одна заявка на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, отклонены все заявки, за исключением одной заявки, от заключения договора уклонились все участники закупки, конкурс с участием субъектов МСП признается несостоявшимся.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс с участием субъектов МСП признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна конкурсная заявка, или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, или по результатам процедуры рассмотрения заявок отклонены все поступившие заявки, или по результатам процедуры рассмотрения заявок отклонены все поступившие заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке, от заключения договора уклонились все участники закупки.
При этом Заказчик вправе:
1) отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена потребность в закупке предполагаемого предмета договора;
2) объявить повторную закупку в виде конкурса или запроса предложений без соблюдения правил, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, или выбрать иной способ закупки, в том числе изменив условия закупки;
3) произвести закупку у единственного участника, признанного участником конкурса с участием субъектов МСП в соответствии с пунктом 5.6.7 Положения;
4) осуществить закупку у единственного поставщика.

	27. Правовые основы проведения конкурса:

	Данный конкурс проводится в соответствии с:
1) Законом № 223-ФЗ;
2) Положением о закупке АО «КМКР».
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[bookmark: _Toc241427776]НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
Настоящий документ (далее – ТЗ) описывает необходимые требования к объему, содержанию услуг по проекту внедрения комплекса информационных систем в акционерном обществе «КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ». 
Настоящее ТЗ является основным документом по внедрению целевых систем и охватывает функциональные области, планируемые к реализации в рамках этапов проекта внедрения. 
[bookmark: _Toc241427777]ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
Таблица 1. Определение терминов и расшифровки сокращений
	Сокращение / Термин
	Определение термина (расшифровка сокращения)

	1C:ERP. УХ, ERP, 1С:ERP. Управление холдингом (3.2.10.1)
	1С:ERP Управление холдингом, ред. 3.2 – комплексное программное решение, разработанное 1С для автоматизации управления крупными предприятиями и холдинговыми структурами. 

	1С:БП
	1С:Бухгалтерия предприятия» – специализированное программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского, налогового учёта и подготовки отчётности

	1С:ДО,
1С:Документооборот КОРП, редакция 3.0.19.29
	 1С:Документооборот – система автоматизации документооборота, разработанная компанией «1С»

	1С:ЗУП
	1С: Зарплата и управление персоналом – программное решение 1С для автоматизации кадрового учёта, расчёта заработной платы и управления персоналом

	1С:ТОиР,
1С:ТОиР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП, ред. 3.0.11.2
	1С:Техническое обслуживание и ремонты – программное решение 1С для автоматизации процессов технического обслуживания, учёта оборудования и его ремонта

	Заказчик, АО «КМКР»
	акционерное общество «Кавминкурортресурсы»

	Исполнитель
	Компания, признанная победителем по результатам проведения процедуры закупки

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место — это совокупность программных и аппаратных средств, созданных для автоматизации работы специалистов

	БДДС
	Бюджет движения денежных средств – план, в котором указывают источники поступления и направления использования денежных средств, как наличных, так и безналичных

	БП
	Бизнес -процесс, цепочка работ (операций, функций), результатом которой является какой-либо продукт или услуга, имеющие ценность для внешнего потребителя или внутреннего подразделения. В цепочку входят операции, которые выполняются структурными единицами, расположенными на различных уровнях организационной структуры Компании. В ходе Бизнес-процесса потребляются ресурсы (производственные, материальные, трудовые, финансовые)

	БДР
	Бюджет доходов и расходов – план, который отражает ожидаемые доходы и расходы компании за определённый период

	Группа процессов, функциональный блок, подсистема
	Часть (элемент) информационной системы, предназначенный для автоматизации группы связанных бизнес-процессов

	Документ системы
	Одно из основных понятий системы 1С: Предприятие. При помощи документов организуется ввод в систему информации о совершаемых хозяйственных операциях, а также ее просмотр и корректировка. В большинстве своем документы, которые создаются в процессе настройки конфигурации задачи, являются электронными аналогами стандартных бумажных документов, являющихся основаниями для тех или иных учетных действий, или расчетов

	ИП
	Инвестиционный проект – план по вложению денег и ресурсов в развитие бизнеса, производства или социальную сферу с целью получения результата в виде новой или улучшенной продукции, услуг или процессов

	ИС
	Информационная система – совокупность взаимосвязанных компонентов, работающих для сбора, обработки, хранения и передачи данных

	ИТ
	Информационные технологии – совокупность методов, процессов и инструментов для сбора, хранения, обработки, передачи и защиты информации

	Конфигурация (Прикладное решение)
	Набор настроенных параметров Системы и разработок, реализованных на платформе 1С:Предприятие 8.3

	Метаданные
	Совокупность объектов, полностью описывающих все Прикладное решение

	НСИ
	Нормативно-справочная информация, описывает и систематизирует деятельность организации

	Обработка
	Внешний по отношению к конфигурации, специально созданный Объект, предназначенный для реализации различных алгоритмов получения, трансформации данных и выполнения сервисных функций.

	ОПЭ
	Опытно-промышленная эксплуатация – заключительный этап внедрения ПО, на котором программное обеспечение уже настроено под процессы компании и готово к проверке в реальных условиях

	ПМИ
	Программа и методика испытаний. Технический документ, который детально описывает порядок проведения тестов, условия их выполнения и применяемые методы для проверки

	ПО
	Программное обеспечение – совокупность программ, алгоритмов и данных, которые обеспечивают функционирование компьютера, смартфона или другого цифрового устройства и позволяют пользователю выполнять определённые задачи

	ПСИ
	Приёмо‑сдаточные испытания, вид испытаний систем в рамках приёмочного контроля, который проводят, чтобы принять решение о пригодности систем к     использованию

	Рабочая группа
	Совокупность отдельных лиц со стороны Заказчика и Исполнителя, объединенных во временную организационную структуру для участия в управлении и реализации проекта

	Справочник
	Объект конфигурации, используемый для работы с постоянной и условно постоянной информацией с некоторым множеством значений. Обычно справочниками являются списки материалов, товаров, организаций, валют, сотрудников и др.

	ТЗ
	Техническое задание – документ, в котором фиксируются цели, требования и условия выполнения проекта или отдельной работы

	Типовое решение (Типовая конфигурация)
	Набор настроенных параметров учетной системы от фирмы производителя – 1С. Типовое решение зависит от системы учета и методологии ведения учета, положенного в его основу

	ТМЦ
	Товарно-материальные ценности - активы компании, которые имеют физическую форму и используются для получения экономической выгоды

	Форма
	Специально созданный объект для ввода и просмотра какой-либо информации в системе, а также для выполнения управления различными процессами. Форма – это окно, содержащее различные элементы данных для просмотра или заполнения (реквизиты, списки), а также управляющие элементы (кнопки, закладки). С помощью созданных форм программа запрашивает у пользователя ту информацию, которая необходима ей для дальнейшей работы, либо выдает какую-либо информацию пользователю для просмотра и редактирования

	ФР
	Функциональные разрывы – комплекс технических и организационных проблем, возникающих при взаимодействии различных модулей системы или при интеграции с внешними сервисами

	ФТ
	Функциональные требования – описания конкретных действий, поведения и функций, которые должна выполнять система

	ФХД
	Финансово-хозяйственная деятельность – совокупность действий по производству и продаже товаров, услуг, продукции с использованием ограниченного объёма финансовых ресурсов

	ЧТЗ
	Частные технические задания – выделенный блок технического задания, в котором описана определённая часть разработок проекта

	ЭДО
	Электронный документооборот – процесс обмена электронными документами

	Электронный документ
	Электронный документ – это любой документ, который представлен в электронном виде, в том числе это может быть скан-образ документа, файл, набранный в текстовом редакторе

	NDA
	Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации между Заказчиком и Сиполнителем


[bookmark: _Toc241427778]ЦЕЛИ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ИС
Объектом внедрения являются бизнес-процессы ведения финансово-хозяйственной деятельности АО «КМКР».
Цели внедрения:
· Заменить действующие ПО на новейшие системы, объединяющие в единую базу данные о производстве, продажах, логистике, финансах, управление персоналом; Максимально автоматизировать внутри компании действующие бизнес-процессы;
· Минимизировать ручное ведение сбора, анализа данных в разрозненных электронных таблицах;
· Обеспечить соответствие учетной информационной системы Заказчика действующему законодательству РФ за счет своевременного получения обновлений от фирмы «1С»;
· Создать единую экосистему ИТ из взаимосвязанных информационных систем, сервисов и технологических решений, которая решает бизнес-задачи.
[bookmark: _Toc241427779]СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ИС
Содержание услуг по внедрению комплекса информационных систем:
· Изучить требования к автоматизации, изложенные в настоящем ТЗ;
· Осуществить внедрение:
· «1С:ERP. Управление холдингом (3.2.10.1)» и перевести в архивное использование используемую «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» (с обеспечением доступа для просмотра исторических данных сотрудниками Заказчика);
· «1С:Документооборот КОРП, редакция 3.0.19.29» и перевести в архивное использование «1С:Документооборот 8 КОРП (ред. 2.1)» (с обеспечением доступа для просмотра исторических данных сотрудниками Заказчика);
· «1С:ТОиР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП, ред. 3.0.11.2».
· Осуществить внедрение указанного ПО для обеспечения учета бизнес-процессов и осуществления функций, определенных отчетами о моделировании, представленных в Приложении 1;
· Обеспечить перевод используемой «1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ» от отключаемой «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» на «1С:ERP. Управление холдингом (3.2.10.1)».
· Разработать архитектуру решения, базы данных, пользовательские интерфейсы и другие аспекты, необходимые для внедрения указанных конфигураций, на основе составленных требований - Приложение 2. Перечень функциональных требований, с учетом пикового количества Пользователей системы – около 100 человек;
· Настроить интеграционные потоки, состав которых содержится в Приложении 3. Перечень планируемых интеграционных потоков;
· Осуществить непосредственную настройку и доработку систем, интеграцию всех модулей и компонентов, обеспечить их тестирование и исправление ошибок; 
· Провести миграцию данных, обеспечивая перенос существующих данных из отключаемых систем в новые ИС. Перечень мигрируемых данных, глубина миграции и источники представлены в Отчетах о моделировании, относящихся к конкретному функциональному блоку, в подпунктах 4.4 раздела 4 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКАМ); 
· Обеспечить покрытие нефункциональных требований по Проекту (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ);
· Провести обучающий тренинг для персонала Заказчика по работе в новых информационных системах;
· Провести подготовку к опытно-промышленной эксплуатации;
· Разработать инструкции по эксплуатации внедряемых ИС по ролям пользователей;
· Обеспечить консультационную поддержку в период опытно-промышленной эксплуатацию, устранить выявленные нарушения в работе системы;
· Провести подготовку к промышленной эксплуатации, обеспечить техническую готовность к запуску системы в промышленную эксплуатацию.
[bookmark: _Toc241427780]МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Услуги по внедрению комплекса информационных систем выполняются дистанционно путем организация удаленного доступа. Для выполнения ряда критических услуг (обучение пользователей, интеграционное тестирование и подготовка к ОПЭ и т.д.) допускается присутствие сотрудников Исполнителя на объекте Заказчика территориально: г. Ессентуки.
Дистанционная работа организуется в соответствии с требованиями безопасности Заказчика. Заказчик предоставляет удаленный доступ к базам данных, расположенным на серверах Заказчика, и создает в ИТ-системе Заказчика персональные учетные записи для сотрудников Исполнителя.
[bookmark: _Toc241427781]КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
До начала оказания услуг по внедрению комплекса информационных систем между Заказчиком и Исполнителем должно быть заключено «Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации» (NDA) по форме, определенной Заказчиком.
Шаблон «Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации» представлен в ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА NDA. Исполнитель обязан ознакомиться и согласовать форму «Соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации» и обеспечить ее подписание с Заказчиком до начала оказания услуг по договору. В случае выявления необходимости внести правки в форму NDA Исполнитель направляет в Адрес Заказчика «Протокол разногласий» с указанием формулировок из формы NDA Заказчика и предложения к их корректировке. Заказчик оставляет за собой право отказать Исполнителю в принятии предложенных правок к форме NDA.
[bookmark: _Toc241427782]ОБЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ
Для оказания услуг по внедрению комплекса информационных систем используются конфигурации «1С:ERP. Управление холдингом (3.2.10.1)», «1С:Документооборот КОРП, редакция 3.0.19.29», «1С:ТОиР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП, ред. 3.0.11.2». Все технические решения, описанные в данном документе, базируются на функциональных возможностях данных редакций ПО. В случае, если на момент разработки и внедрения систем будет принято решение по использованию других (более новых или старых) редакций, то это потребует пересмотра части проектных решений в зависимости от существенности отличий в редакциях систем.
Планируемые настройки и доработки информационных систем прорабатываются в соответствии с системой стандартов и методик разработки конфигураций на технологической платформе 1С:Предприятие 8, размещенных вендором фирмой 1С по ссылке https://its.1c.ru/db/v8std#browse:13:-1).
[bookmark: _Toc241427783]ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАМКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ИС
В организационный объем входит одно юридическое лицо - акционерное общество «Кавминкурортресурсы», сокращенно АО «КМКР».
Место нахождения: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.
[bookmark: _Toc241427784]ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ КОМПЛЕКСА ИС
Бизнес-процессам ФХД соответствуют функциональные блоки информационных систем. Перечень блоков и набор функций к блокам из типовых и нетиповых функционалов, которые будут задействованы при внедрении, представлен в Таблице 2.
Таблица 2. Перечень блоков и набор функций к блокам
	Информационная система
	Наименование функциональных блоков
	Функционал
Типовой/Разработка
	Набор функций блока

	1С:ERP. Управление Холдингом
	НСИ 
	Типовой\Разработка
	Управление основными справочниками предприятия, настройка пользовательских интерфейсов, управление правами доступа, поддержка интеграции с внешними системами, контроль процедур резервного копирования и обновления информационных баз

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Бюджетирование 
	Типовой\Разработка
	Автоматизировать бюджетных процессов: от формирования финансовых планов до контроля их исполнения и проведения план-фактного анализа

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Маркетинг
	Типовой\Разработка
	Управление клиентами, история взаимодействий, управление сделками, сегментация клиентов, настройка и управление скидкам, картами лояльности, работа с претензиями

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Реализация
	Типовой\Разработка
	Управление заказами и работа с клиентами, автоматизация оформления сделок, регистрация условий работы с клиентами, оформление отгрузки

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Закупки
	Типовой\Разработка
	Планирование закупок, управление потребностями, управление базой поставщиков, формирование заказов, управление закупочными ценами, фиксация факта поступления, корректировки и возвраты

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Складской учет
	Типовой\Разработка
	Управление складскими запасами, организация складских процессов, планирование и управление доставкой

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Производство
	Типовой\Разработка
	Формирование производственных планов, вариативность оформления производственных документов (по заказам, без заказа), автоматический расчёт потребностей в материалах и сырье, контроль за фактическим выполнением работ, формирование отчётов по производству

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Бухгалтерский учет
	Типовой\Разработка
	Формирование бухгалтерских и налоговых проводок, контроль и сверка регламентированного учёта, формирование регламентированной отчётности

	1С:ЗУП, 1С:ERP. Управление Холдингом
	Заработная плата
	Типовой\Разработка
	Получение в 1С:ERP.УХ из 1С:ЗУП  данных по расчетам с сотрудниками по оплате труда, начислению резервов по оплате труда и удержанных суммах налога на доходы физических лиц

	1С:ERP. Управление Холдингом
	Отраслевая специфика
	Разработка
	Оперативный сбор, хранение и редактирование гидрогеологических данных со скважин минеральных вод, отчеты для внутренних пользователей по добыче и использованию минеральных вод и лечебной грязи, формирование отчетов и статистических форм для внешних контролирующих органов по гидрогеологическим данным, затратам на экологию, а также формирование платных справок по платным услугам метеорологов

	1С:ТОиР
	Техническое обслуживание и ремонты
	Типовой\Разработка
	 Учет технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению

	1С:ДО
	Электронный документооборот (ЭДО)
	Типовой
	Организация электронного документооборота, контроль за исполнением задач, управление доступом и хранение документации в единой информационной базе




Перечень функциональных требований представлен в Приложении 2.
Перечень планируемых интеграционных потоков представлен в Приложении 3.
Перечень планируемых доработок внедряемых систем представлен в Приложении 4.
Процедуры управления Проектом представлены в ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ.
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Системы комплекса ИС должны быть устойчивы к различным ситуациям, которые могут повлечь за собой потерю данных и нарушение целостности данных.
Системы должны предоставлять возможность выполнения следующих операций:
· Резервное копирование данных;
· Контроль целостности хранимых данных;
· Восстановление данных при их утере в случае сбоя.
Сохранность информации в системах должна быть обеспечена в случае наступления следующих событий:
· Отказ оборудования или отключение питания рабочей станции;
· Отказ оборудования или отключение питания на сервере;
· Отказ линий связи, в том числе при осуществлении обмена.
Меры по защите информации должны быть предусмотрены в следующих случаях:
· Отказы и сбои источников питания;
· Отказы серверов;
· Отказы программного обеспечения;
· Отказы вследствие исчерпания ресурсов, ошибок программного обеспечения;
· Отказы вследствие перегрузки;
· Отказы вследствие ошибок пользователей и администраторов.
Защите должна подлежать информация в базе данных используемых систем.
Средствами обеспечения сохранности информации при авариях и сбоях в процессе эксплуатации являются:
· Использование отказоустойчивых кластерных решений серверов баз данных и серверов приложений;
· Создание резервной копии базы данных;
· Создание резервной копии программного обеспечения;
· Периодическое тестирование резервных копий;
· Своевременное регламентное обслуживание БД, снижающее степень повреждения данных при авариях;
· Регулярные планово-профилактические работы восстановления резервных копий БД.
Системы должны содержать средства восстановления своего состояния, имевшего место до возникновения сбоя.
В системах защита данных при разрушениях, сбоях должна обеспечиваться стандартными средствами СУБД, а также аппаратными средствами резервирования Заказчика.
Требования к параметрам восстановления и сохранности данных комплекса систем должны быть определены на этапе подготовки услуг по системно-технической архитектуре. Архитектура проектируемых систем и спецификация оборудования должны обеспечивать техническую возможность соблюдения данных требований.
Подробная процедура резервного копирования и восстановления систем (с выбором способа резервного копирования) должна быть разработана системным администратором Заказчика Исполнителем совместно при включении комплекса систем в План восстановления. Рекомендации по организации процедур регламентного обслуживания, резервного копирования и восстановления (типы, носители, сроки хранения, правила хранения, время восстановления работоспособности систем) должны быть указаны в документе «Инструкция службы сопровождения».
Ответственность по обеспечению сохранности комплекса систем возлагается на ответственные службы Заказчика.
Процедуры восстановления комплекса систем или ее отдельных конфигураций из резервных копий должны быть определены в документе «Инструкция службы сопровождения» на этапе подготовки к эксплуатации систем.
Состав серверного оборудования Заказчика должен предусматривать резервирование всех задействованных в промышленном окружении конфигураций для оперативного восстановления штатного режима работы каждой системы комплекса в случае выхода из строя одного или нескольких элементов серверного оборудования.
Рекомендации по ролям представлены в Отчетах о моделировании в подпунктах раздела 3, относящихся к конкретному функциональному блоку (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКАМ).
[bookmark: _Toc241427786]ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИС
План выполнения работ и распределение ответственности между Заказчиком и Исполнителем по услугам внедрения комплекса ИС представлен в Таблице 3.
Таблица 3. План выполнения работ и распределение ответственности
	№ очереди
	Очередь
	Работы в зоне ответственности Исполнителя
	Работы в зоне ответственности Заказчика

	1.1
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: Складской учет
	· Разработка ЧТЗ на доработку Системы и обеспечение интеграции на основании Реестра функциональных разрывов и Реестра интеграционных потоков;
· Доработка функционала Системы, интеграций согласно ЧТЗ и внесение настроек в Систему на основании ТЗ на внедрение;
· Тестирование разработанного функционала, интеграций и выполненных настроек Системы;
· Разработка Программы и методики испытаний;
· Проведение Приемо-сдаточных испытаний совместно с Заказчиком;
· Исправление замечаний, выявленных при проведении ПСИ, повторное тестирование с Заказчиком;
· Подготовка шаблонов миграции и миграция НСИ и исторических данных, выдача доступов Пользователям в тестовую Систему;
· Разработка инструкций Пользователей и Администратора;
· Обучение Пользователей;
· Тестовое внесение данных и закрытие месяца (на ограниченных данных) в системе 1С:ERP.УХ;
· Устранение выявленных замечаний в период тестовой эксплуатации;
· Передача в Опытно - промышленную эксплуатацию;
· Миграция НСИ и исторических данных продуктивную Систему, дозагрузка при необходимости;
· Поддержка Пользователей в период ОПЭ;
· Устранение выявленных замечаний в период ОПЭ;
· Передача в Промышленную эксплуатацию
	· Согласование ЧТЗ на доработку Системы;
· Участие в тестировании разработанного функционала, интеграций и выполненных настроек Системы;
· Участие в Приемо-сдаточных испытаниях совместно с Исполнителем, формирование замечаний и участие в повторном тестировании с Исполнителем;
· Подготовка данных для миграции по шаблонам Исполнителя; 
· Выверка данных (справочников и начальных остатков);
· Ручной ввод недостающих/ новых данных и установка связей между объектами учета;
· Формирование списка обучающихся, согласование программ и графиков обучения;
· Подготовка необходимой инфраструктуры (обеспечение участников обучения рабочими местами с доступом к базе и необходимому оборудованию для участия в обучении), обеспечение участия сотрудников в обучении;
· Прием в Опытно - промышленную эксплуатацию;
· Выверка данных (справочников и начальных остатков);
· Ручной ввод недостающих/ новых данных и установка связей между объектами учета;
· Прием в Промышленную эксплуатацию

	1.2.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: ЗУП
	· 
	· 

	1.2.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: Реализация
	· 
	· 

	1.2.
	Внедрение 1С: Документооборот
	· 
	· 

	1.3.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: Производство
	· 
	· 

	1.3.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: Отраслевая специфика
	· 
	· 

	1.3.
	Внедрение 1С:ТОиР
	· 
	· 

	1.3.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: БУ
	· 
	· 

	1.4.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: Бюджетирование 
	· 
	· 

	1.5.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блока: Управление НСИ
	· 
	· 

	2
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: 
· Закупки;
· Маркетинг.
	· Разработка и согласование ЧТЗ на доработку Системы и обеспечение интеграции на основании Реестра функциональных разрывов и Реестра интеграционных потоков;
· Доработка функционала Системы, интеграций согласно ЧТЗ и внесение настроек в Систему на основании ТЗ на внедрение;
· Тестирование разработанного функционала, интеграций и выполненных настроек Системы;
· Разработка Программы и методики испытаний;
· Проведение Приемо-сдаточных испытаний совместно с Заказчиком;
· Исправление замечаний, выявленных при проведении ПСИ, повторное тестирование с Заказчиком;
· Миграция НСИ и исторических данных, выдача доступов Пользователям;
· Разработка инструкций Пользователей и Администратора и обучение Пользователей;
· Поддержка Пользователей в период ОПЭ;
· Устранение выявленных замечаний в период ОПЭ;
· Передача в Промышленную эксплуатацию
	· Согласование ЧТЗ;
· Участие в тестировании разработанного функционала, интеграций и выполненных настроек Системы;
· Участие в Приемо-сдаточных испытаниях совместно с Исполнителем, формирование замечаний и участие в повторном тестировании с Исполнителем;
· Подготовка данных для миграции;
· Выверка данных справочников;
· Ручной ввод недостающих/ новых данных и установка связей между объектами учета;
· Предоставление прав доступа пользователей в соответствии со списком ролей;
· Прием в Промышленную эксплуатацию


[bookmark: _Toc241427787]РЕЗУЛЬТАТЫ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Результаты и сроки оказания услуг представлены в Таблице 4.

Таблица 4. Результаты и сроки оказания услуг
	№ очереди/этап услуг
	Очередь/этап услуг
	Длительность,
 рабочие дни
	Результат услуг

	1.1
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Складской учет
	105,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.2.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Реализация
	127,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.2.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: ЗУП
	127,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.2.
	1С:ДО. Переход на редакцию 3.0
	127,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.3.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Производство
	148,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.3.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Отраслевая специфика
	148,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.3.
	Внедрение 1С:ТОиР
	148,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.4.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: БУ
	148,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.5.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Бюджетирование
	214,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	1.6.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Управление НСИ
	236,
с даты заключения договора
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	2.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Закупки
	130, старт работ с 01.04.2027
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.

	2.
	Внедрение 1С:ERP.УХ в части блоков: Маркетинг
	130, старт работ с 01.04.2027
	· ЧТЗ;
· ПМИ;
· Протокол ПСИ;
· Протокол миграции; 
· Рабочие инструкции по ролям пользователей;
· Журнал ОПЭ.



Ключевые ограничения по срокам оказания услуг:
· Проведение ОПЭ по очереди №1, этап 1.4 (в части внедрения 1С:ERP.УХ) по блоку БУ должно быть обеспечено вплоть до сдачи Исполнителем квартальной отчётности за I квартал 2027 года. В объём поддержки (в период проведения ОПЭ Исполнителем) должны входить консультации Заказчика по формирования отчётности, а также устранение ошибок, влияющих на закрытие периода и формирование отчётности;
· Доработки внедряемых ИС разделены на очереди реализации, представленной в Приложении 4. Очередность реализации может быть изменена по согласованию с Заказчиком в ходе выполнения Проекта без изменения ключевых сроков Проекта. При этом в первую очередь должны включаться только те доработки, которые оказывают влияние на возможность запуска внедряемых систем в ОПЭ. Доработки, не влияющие на запуск ИС в ОПЭ, должны быть отнесены на вторую очередь реализации;
· Общий срок реализации Проекта не должен превышать 540 (Пятьсот сорок) календарных дней с даты подписания Договора. При этом завершение оказания всех услуг по Проекту, включая передача внедренных ИС на гарантийную поддержку, должно быть осуществлено не позднее 28 февраля 2028 года. В случае, если расчётный срок по первому условию выходит за пределы указанной даты, приоритет имеет условие о предельной дате завершения.
[bookmark: _Toc241427788]СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
[bookmark: _Hlk178125269]В рамках выполнения проекта должна быть разработана следующая документация:
· Частное техническое задание (ЧТЗ) – документ, который разрабатывается для конкретной функции или задачи в рамках основного технического задания (ТЗ), содержит детализированные требования к отдельным компонентам, модулям или процессам проекта в соответствии с реестрами требований, интеграций и доработок, определенных отчетами о моделировании, представленных в Приложении 1 и в Приложении 4;
· Программа и методика испытаний (ПМИ) – технический документ, детально описывающий порядок проведения тестов и условия их выполнения в разрезе объектов внедряемых ИС и действий пользователей по проверке функциональности ИС на соответствие требованиям Заказчика. В ПМИ Исполнителем должны быть включены тесты в соответствии с перечнем доработок, интеграции и функциональности, описанными в приложениях:
· ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ;
· ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ;
· ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДОРАБОТОК ВНЕДРЯЕМЫХ ИС.
· Протокол приемо-сдаточных испытаний (Протокол ПСИ) – документ, содержащий результаты испытаний, выводы о результатах и соответствии системы требованиям Заказчика.
· Протокол миграции – документ, регламентирующий процесс и результаты переноса данных из одной системы (источника) в другую (приемник);
· Рабочие инструкции по ролям пользователей – документы, регламентирующие права, полномочия, действия пользователей в рамках своей роли, а также типовые выполнять типовые операции с учётом установленных ограничений и требований безопасности;
· Журнал опытно-промышленной эксплуатации (Журнал ОПЭ) – документ систематической фиксации данных о работе системы на этапе опытно-промышленной эксплуатации, когда данную систему проверяют в реальных условиях перед промышленным запуском.
Разработанная документация подлежит согласованию с Заказчиком. Перечень работников Заказчика, участвующих в согласовании документации, определяет Заказчик.
Срок согласования Заказчиком отчетных документов составляет 10 рабочих дней со дня их получения Заказчиком.
[bookmark: _Toc241427789]ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Цели обучения:
· Обеспечить устойчивое функционирование внедряемых систем (далее для краткости – «Стабильная работа систем»);
· Сформировать условия для полномасштабного использования возможностей, предоставляемых системами (далее – «Понимание систем»);
· Создать среду для развития систем (далее – «Развитие систем»).
Пользователи, которые будут взаимодействовать с системами, должны быть разделены на три категории. При планировании, подготовки и проведения обучения Исполнитель должен исходить из того, что сотрудники обладают необходимым набором бизнес-компетенций в рамках занимаемой должности, но компетенции в части внедряемых систем близки к нулю.
Компетенции, которыми на текущий момент сотрудники не обладают, в Таблица 5 выделены жирным шрифтом, Исполнитель при проведении обучения должен обеспечить наработку данных компетенций у обучаемых Пользователей.
[bookmark: _Ref236130909][bookmark: _Ref236130903]Таблица 5 Категории бизнес-пользователей
	Категория
	Цель
	Компетенции

	Рядовые пользователи (сотрудники исполнительского звена)
	Стабильная работа систем
	· Знание бизнес-процесса в рамках должностной инструкции;
· Работа с системой в рамках должностной инструкции.

	Ключевые пользователи (сотрудники среднего звена, перспективные сотрудники исполнительского звена)
	Стабильная работа систем
	· Знание бизнес-процесса в рамках подразделения;
· Работа с системой в рамках подразделения.

	
	Понимание систем
	· Понимание бизнес-процесса-в целом;
· Работа с системой в рамках бизнес-процесса.

	
	Развитие систем
	· Понимание пределов возможностей текущей системы, критическая оценка, направление развития системы.

	Руководители (сотрудники среднего 
и высшего звена)
	Развитие систем
	· Понимание бизнес-процесса-в целом и смежных процессов бизнес-процессов;
· Понимание пределов возможностей текущей системы, критическая оценка, направление развития системы



При планировании, подготовке и проведении обучении требуется применять следующие подходы:
· Обучение проходит в 2-3 последовательных этапа;
· Для обеспечения цели стабильной работы всех внедряемых систем в обучение в обязательном порядке должно входить обучение по вводу элементов справочников, документов и настройке систем всеми обучаемыми. Данный подход обеспечивает в т.ч. требование по наполнению внедряемых систем необходимыми данными для начала их функционирования в ОПЭ;
· Начальный этап во всех случаях – знакомство с интерфейсом и основными принципами работы с системой;
· Обучение доработанному функционалу проводится непосредственно перед этапами ОПЭ, поскольку именно в этот период предмет обучения достигает целевого состояния;
· Весь цикл обучения рядовых пользователей проводится непосредственно перед ОПЭ, чтобы добиться максимальной сохранности материала в памяти;
· Цикл обучения ключевых пользователей и руководителей рекомендуется начинать одновременно с работами по тестированию - это позволит сотрудникам перечисленных категорий максимально эффективно участвовать в приемке контрольных примеров, приемке разработок и интеграционном тестировании, что, в свою очередь, должно обеспечить сохранность материала в памяти до самого начала ОПЭ;
· Требования к обучению не предусматривают выполнения домашних заданий, однако всем Пользователям должны быть обеспечены возможности самоподготовки такие, как: доступ к обучающим материалам и тестовым базам;
· Требования не привязаны к конкретному поставщику услуг обучения. Однако на стадии обучения, предшествующей ОПЭ, целесообразно поручить задачу обучения той же команде, которая будет осуществлять поддержку в период ОПЭ.
В Таблица 6, Таблица 7, Таблица 8 представлены форматы обучения по категориям Пользователей.
[bookmark: _Ref236132010]Таблица 6 Обучение рядовых пользователей
	Основные характеристики
	Этап 1
Общие сведения
	Этап 2
Работа в рамках должностной инструкции

	Целевые компетенции
	· Работа с системами в рамках должностной инструкции

	Содержание 
	Знакомство с интерфейсом, основные принципы работы с системами.
	Знакомство с доработанным функционалом рабочего места.

	Предпочтительный формат обучения
	Очный. 
Компьютерный класс.
Группа 6-12 человек.

	Альтернативный формат обучения
	Удаленный. Группа до 
20 человек.
	Удаленный. 
Группа до 20 человек.

	Объем обучения
	До 4 часов 
	4-12 часов (зависит от специализации сотрудника и объема операций, которые он будет вести в системе)

	Обучающие материалы
	· Пользовательские инструкции.
	· Пользовательские инструкции;
· Доступ к тестовой базе (с доработками).

	Сроки проведения обучения
	Не ранее, чем за 2 недели до ОПЭ

	Фиксация результатов обучения
	Подпись сотрудника в протоколе присутствия
	Сдача теста, разработанного Исполнителем.



[bookmark: _Ref236132012]Таблица 7 Обучение ключевых пользователей
	Основные характеристики
	Этап 1
Общие сведения
	Этап 2
Специализированные сведения
	Этап 3
Работа в рамках подразделения

	Целевые компетенции
	· Работа с системой в рамках бизнес-процесса;
· Работа с системой в рамках подразделения; 
· Понимание пределов возможностей текущей системы, критическая оценка, направление развития системы

	Содержание 
	Знакомство с интерфейсом, основные принципы работы с системой
	Знакомство с типовым функционалом подсистемы, соответствующей бизнес-процессам подразделения 
	Знакомство с доработанным функционалом бизнес-процесса

	Предпочтительный формат обучения
	Очный.
Компьютерный класс. Группа 6-12 человек

	Альтернативный формат обучения
	Удаленный.
Группа до 20 человек.
	Удаленный.
Группа до 20 человек.

	Объем обучения
	До 4 часов
	4 - 12 часов
(зависит от специализации сотрудника)
	4 - 12 часов
(зависит от специализации сотрудника)

	Сроки проведения обучения
	Начиная с момента старта работ по тестированию систем.
	Не ранее, чем за 2 недели до ОПЭ

	Обучающие материалы
	· Справочные статьи онлайн;
· Пользовательские инструкции;
· Доступ к базе тестирования.
	· Пользовательские инструкции;
· Доступ к тестовой базе (с доработками)

	Фиксация результатов обучения
	Подпись сотрудника в протоколе присутствия.
	Подпись сотрудника в протоколе присутствия.
	Сдача теста, разработанного Исполнителем.


[bookmark: _Ref236132013]Таблица 8 Обучение руководителей
	Основные характеристики
	Этап 1
Общие сведения
	Этап 2
Специализированные сведения

	Целевые компетенции
	· Понимание пределов возможностей текущей системы, критическая оценка, направление развития системы

	Содержание 
	Знакомство с интерфейсом, основные принципы работы с системой.
	Знакомство с основными концептами системы и функциональностью подсистем. 

	Предпочтительный формат обучения
	Очный. Компьютерный класс. Группа 6-12 человек

	Альтернативный формат обучения
	Удаленный. Группа до 20 человек.

	Объем обучения
	
До 4 часов

	
8-16 часов 


	Обучающие материалы
	· Справочные статьи онлайн;
· Пользовательские инструкции;
· Доступ к базе тестирования.
	· Пользовательские инструкции;
· Доступ к тестовой базе (с доработками)

	Сроки проведения обучения
	Начиная с момента старта работ по тестированию систем.

	Фиксация результатов обучения
	Подпись сотрудника в протоколе присутствия
	Подпись сотрудника в протоколе присутствия


Наполнение категорий бизнес-пользователей для обучений должно учитывать ролевую модель и функционал, зафиксированный в приложениях 4.6 Соответствие функций и бизнес-ролей в Отчетах о моделировании по функциональным блокам.
Программа и график обучения Пользователей должны быть согласованы Руководителями со стороны Заказчика и Исполнителя.

[bookmark: _Toc241427790]ПРИЛОЖЕНИЯ
[bookmark: _Ref236061469][bookmark: _Ref236061525][bookmark: _Toc241427791]ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТОВ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ БЛОКАМ
Таблица 9. Перечень отчетов о моделировании
	№ п/п
	Функциональный блок
	Отчеты по моделированию (прилагаются отдельными файлами в формате архивирования файлов .zip):

	1
	Формирование структуры НСИ
	74-2026_Приложение 1_ч1

	2
	Бюджетирование
	74-2026_Приложение 1_ч1

	3
	Маркетинг
	74-2026_Приложение 1_ч1

	4
	Реализация
	74-2026_Приложение 1_ч2

	5
	Закупки
	74-2026_Приложение 1_ч1

	6
	Производство
	74-2026_Приложение 1_ч2

	7
	Складской учет
	74-2026_Приложение 1_ч2

	8
	Отраслевая специфика
	74-2026_Приложение 1_ч2

	9
	Заработная плата
	74-2026_Приложение 1_ч1

	10
	Бухгалтерский учет
	74-2026_Приложение 1_ч1

	11
	Техническое обслуживание и ремонты (ТОиР)
	74-2026_Приложение 1_ч2

	12
	Электронный документооборот
	74-2026_Приложение 1_ч2


[bookmark: _Ref236135618][bookmark: _Toc241427792]ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ


[bookmark: _Ref236135625][bookmark: _Toc241427793]ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ


[bookmark: _Ref236135631][bookmark: _Toc241427794]ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДОРАБОТОК ВНЕДРЯЕМЫХ ИС
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Раздел IV
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___________
оказания услуг

г. Ессентуки	«___» _________ 2026 г.

Акционерное общество «Кавминкурортресурсы» (далее также – АО «КМКР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
______________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице[footnoteRef:4] _______________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», по итогам проведения конкурса с участием субъектов МСП (извещение № ___________ от ________________, протокол № ______________ от _______________, дата размещения в ЕИС ______________) заключили настоящий договор оказания услуг (далее – Договор) о нижеследующем. [4: Указывается в случае, если Исполнителем является юридическое лицо.] 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов (далее – услуги), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Стоимостью этапов внедрения (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке, размере и сроки, установленные Договором.
1.2. Общий срок оказания услуг: не более 540 (пятисот сорока) календарных дней c даты заключения Договора. Сроки оказания услуг по отдельным этапам установлены в разделе 12 Технического задания.
1.3. Место передачи результатов услуг и документов, предусмотренных в разделе 13 Технического задания: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133.
1.4. Результаты оказанных по Договору услуг установлены в разделе 12 Технического задания.
1.5. Договор заключается только после предоставления Исполнителем:
1.5.1. Обеспечения исполнения Договора, предусмотренного пунктом 19 раздела II закупочной документации, в размере аванса, что составляет _________________;
1.5.2. Обеспечения антидемпинговых мер, предусмотренного пунктом 25 раздела II закупочной документации, в размере 30% от начальной максимальной цены Договора, что составляет: 18 301 794,10 (Восемнадцать миллионов триста одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 10 копеек[footnoteRef:5]. [5: Пункт 1.5.2 Договора применяется в случае наступления события, установленного пунктом 25 раздела II закупочной документации.] 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме в установленные сроки в соответствии с условиями Договора.
2.1.2. Без согласия Заказчика не размещать результаты оказанных услуг в любой информационно-поисковой системе, а также не передавать информацию о предмете, условиях Договора и результатах оказанных услуг третьим лицам.
2.1.3. По требованию Заказчика устранять недостатки результата оказанных услуг за свой счет, производить доработки в срок, определенный условиями Договора или отдельными соглашениями Сторон.
2.1.4. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг по Договору, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления таких обстоятельств.
2.1.5. Уведомить Заказчика в случае изменения своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также реорганизации, ликвидации или банкротства в первоочередном порядке известить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений.
2.1.6. Оградить Заказчика от претензий и возместить ущерб в связи с любыми убытками, ущербом, ответственностью, исками, штрафами, пенями и прочими расходами любого характера, возникшими в результате нарушений Исполнителем обязательств по Договору, норм законодательства Российской Федерации, а также связанных с отсутствием у Исполнителя необходимых разрешений, допусков и т.п. Любые расходы и затраты, связанные с несоблюдением требований Договора, законодательства Российской Федерации, если соблюдение этих норм зависит от Исполнителя, относятся исключительно на счет Исполнителя.
2.1.7. Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся результатов оказания услуг по Договору, а также данных, переданных Заказчиком Исполнителю в соответствии условиями Договора.
2.1.8. Увеличить размер и (или) срок обеспечения исполнения Договора и срок обеспечения антидемпинговых мер в соответствии с пунктом 9.19 Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. С согласия Заказчика привлекать для оказания услуг или части услуг третьих лиц и распределять объемы данных услуг между собой и соисполнителями. При этом полную ответственность за качество оказания услуг и все предусмотренные применимым правом гарантии несет Исполнитель.
2.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов оказанных услуг (и/или универсальных передаточных документов – УПД).
2.2.3. Требовать своевременной оплаты надлежаще оказанных услуг в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
2.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно условий Технического задания.
2.2.5. Оказать услуги по Договору до окончания срока, определенного Договором. В случае досрочного оказания услуг – письменно предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи услуг (результата услуг).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем надлежащим образом, в соответствии с порядком, установленным в разделе 4 Договора.
2.3.2. Оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем надлежащим образом, в соответствии с порядком, установленным в разделе 3 Договора.
2.3.3. По запросу Исполнителя предоставлять Исполнителю информацию, сведения и материалы, необходимые ему для исполнения Договора, а также разъяснять Техническое задание.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
2.4.3. В случае неоказания или ненадлежащего оказания Исполнителем услуг по Договору – отказаться от подписания акта оказанных услуг (и/или УПД) и от оплаты услуг.
2.4.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Договору –принять и оплатить услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком.
2.4.5. Требовать от Исполнителя надлежащим образом оформленных документов.
2.4.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктами 9.5, 9.6, 9.7 Договора.
2.4.7. В случае изменения потребности Заказчика в количестве и/или видах услуг, Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе их изменить, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.
2.5. Результаты оказанных услуг не могут быть проданы, переданы в любой форме Исполнителем третьим лицам или опубликованы в телекоммуникационной сети «Интернет» или средствах массовой информации (СМИ).
2.6. Права на результат услуг:
2.6.1. С даты приемки результатов услуг по Договору исключительные права на результаты услуг принадлежат Заказчику. Заказчик имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться результатом услуг, созданным Исполнителем и переданным по Договору Заказчику.
2.6.2. Моментом перехода права собственности на результат услуг по Договору считается дата подписания Сторонами акта оказанных услуг.
2.6.3. Исключительное право на все полученные в ходе оказания услуг в соответствии с Договором в совокупности результаты и материалы, которые могут быть признаны объектами интеллектуальной собственности (результатами интеллектуальной деятельности) и объектами авторского права, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, принадлежит Заказчику с момента подписания акта оказанных услуг (и/или УПД).
2.7. Права и обязанности Сторон, изложенные выше, не являются исчерпывающими.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по Договору (цена Договора), составляет ________ (_______________________) рублей, в т.ч. НДС __ % / НДС не облагается на основании ст. ____ НК РФ[footnoteRef:6]. [6: Указывается основание - статья НК РФ.] 

В цену Договора включены все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе командировочные расходы Исполнителя, стоимость услуг привлеченных специалистов, стоимость найма персонала, подготовка отчетности на бумажном носителе и ее почтовая доставка по адресу Заказчика и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору.
3.2. Оплата производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании надлежаще оформленных счетов в следующем порядке и размере:
- авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости услуг производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора;
- 70% от стоимости этапа услуг оплачивается Заказчиком по факту сдачи-приемки этапа услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта оказанных услуг (и/или УПД).
Валюта расчетов – российский рубль.
3.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3.4. Стороны согласились, что существенным по Договору являются результаты оказанных услуг (согласно разделу 12 Технического задания), и при расторжении Договора Заказчиком в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пунктах 9.6 и 9.7 Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата стоимости оплаченных услуг и компенсации убытков.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Исполнитель после окончания оказания услуг (этапа услуг) предоставляет Заказчику одновременно с результатами услуг два экземпляра оформленного со своей Стороны акта оказанных услуг (и/или УПД).
4.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем результата оказанных услуг оценивает результат и либо требует доработки, либо принимает результат оказанных услуг. Подтверждением приёмки оказанных услуг (результата услуг) Заказчиком является подписание акта оказанных услуг (и/или УПД).
4.3. Исполнитель гарантирует устранение замечаний Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления замечаний Заказчиком. Доработка результатов оказанных услуг осуществляется Исполнителем за свой счёт без дополнительной оплаты.
4.4. В случае возникновения спора по поводу качества оказанных услуг проводится независимая экспертиза[footnoteRef:7]. Расходы по проведению экспертизы несет: [7: Течение сроков, указанных в пункте 4.2 Договора, приостанавливается на период проведения независимой экспертизы.] 

- Исполнитель – в случае, если в соответствии с результатами экспертизы будет установлено несоответствие оказанных услуг условиям Договора;
- Заказчик – в случае, если в соответствии с результатами экспертизы будет доказана необоснованность предъявленных им Исполнителю требований.
Если изначально расходы на проведение экспертизы понесены Заказчиком, но установлена вина Исполнителя, Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость таких расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Стороны обязуются добросовестно выполнять условия Договора.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность согласно законодательству Российской Федерации и условиям Договора.
5.3. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору, должна возместить другой Стороне причиненные этими действиями прямые убытки.
5.4. За нарушение сроков оказания услуг Исполнитель обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.5. В случае просрочки Заказчиком по своей вине исполнения обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если просрочка исполнения обязательств по оплате произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.7. В случае неоплаты Исполнителем по требованию Заказчика стоимости независимой экспертизы, проведенной Заказчиком в соответствии с пунктом 4.4 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 500 рублей за каждый день просрочки.
5.8. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров. В случае недостижения соглашения в спорных вопросах Стороны договорились об обязательном досудебном урегулировании путём подачи претензии в письменном виде или в виде электронного документа способом, указанным в пункте 9.9 Договора. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) рабочих дней с даты её получения[footnoteRef:8]. [8: Моментом получения Претензии, направленной посредством электронной почты, считается дата направления Претензии по электронному адрес получающей Стороны.] 

5.9. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в Арбитражный суд Ставропольского края.
5.10. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
5.11. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия Договора или в случае досрочного его расторжения в течение последующих 5 (пяти) лет.
5.12. В случае если Исполнителем является лидер коллективного участника закупки и исполнение договора одним или более членами коллективного участника не соответствует объему и/или виду услуг, предусмотренных Договором и определенному соглашением о создании коллектива, предоставленного лидером коллективного участника закупки в составе заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП, то в этом случае Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком и обязан возместить Заказчику причинные такими действиями убытки.[footnoteRef:9] [9: Пункт 5.12 применяется в случае, если договор по итогам закупки заключается с лидером коллективного участника закупки.] 

6. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
6.1. Каждая из Сторон Договора в порядке ст. 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации дает другой Стороне Договора, следующие заверения об обстоятельствах: 
6.1.1. Заключение Договора одобрено всеми должностными лицами и органами управления Стороны, одобрение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством, а также учредительными и внутренними документами Стороны. Подписание и исполнение Стороной Договора и других договоров, предусмотренных Договором, не противоречит действующему законодательству, учредительным документам Стороны и другим договорам, заключенным Стороной с третьими лицами.
6.1.2. Должностные лица, подписывающие от имени каждой из Сторон Договор, дополнительные соглашения и приложения к нему, а также другие документы, относящиеся к Договору, имеют все необходимые для этого полномочия.
6.1.3. Стороны гарантируют, что они не имеют каких-либо ограничений (в том числе полных запретов) в соответствии с законодательством Российской Федерации на совершение Договора, в том числе они не являются лицами, которым необходимо получение предварительного согласия антимонопольного органа или необходимо предоставлять в антимонопольный орган ходатайства об осуществлении сделок, и не имеют других ограничений, установленных Федеральным законом «О защите конкуренции», а также не являются лицами, которым необходимо получение предварительного согласования для осуществления иностранных инвестиций.
6.1.4. Вся информация, предоставленная Сторонами друг другу в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях. 
6.1.5. В отношении Стороны не начата процедура несостоятельности (банкротства), Сторона не находится в процессе добровольной или принудительной ликвидации в соответствии с требованиями применимого права страны учреждения соответствующей Стороны, органами управления ни одной из Сторон не принимались решения о ликвидации, реорганизации или обращении в суд с заявлением о признании соответствующей Стороны банкротом.
6.1.6. Каждая из Сторон осуществляет свою деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, обладает всей необходимой разрешительной документацией для выполнения обязательств по Договору в силу законодательства Российской Федерации (лицензии, свидетельства, разрешения, допуски и прочее).
6.2. Стороны Договора признают и понимают, что заключили Договор, исключительно полагаясь на вышеперечисленные заверения и гарантии.
6.3. Сторона, которая дала другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, указанных в настоящем разделе Договора, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки (реальный ущерб), причиненные недостоверностью таких заверений.
6.4. Стороны настоящим соглашаются и признают, что заверения и гарантии представляют собой «существенные условия» Договора для целей Гражданского Кодекса Российской Федерации (включая, но, не ограничиваясь, для целей статей 431.2, 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Любое нарушение или недействительность какого-либо заверения или гарантии будет считаться существенным нарушением Договора для целей статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков (реального ущерба) также вправе отказаться от Договора.
6.5. Последствия, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 Договора, применяются к Стороне, давшей недостоверные заверения, независимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении, и в таком случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)[footnoteRef:10]. [10: Подтверждением указанных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) является заключение соответствующего уполномоченного государственного органа.] 

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 (трех) дней в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление или не уведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период действия форс-мажорных обстоятельств.
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 2 (двух) месяцев, Стороны согласуют вопрос дальнейшего исполнения Договора. Если в течение последующего месяца Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, в том числе до исполнения Сторонами имущественных санкций в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя.
9.3. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Возможно применение электронного документооборота (далее – ЭДО) при составлении и обмене отчетными документами. ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО согласованного Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны признают, что любой документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью, и не дублируются на бумажном носителе.
9.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) путем уведомления Исполнителя об отказе от Договора с оплатой Исполнителю фактически выполненных и принятых услуг:
9.5.1. Исполнитель обязан возвратить Заказчику оставшуюся неучтенной при актировках оказанных услуг часть аванса, за вычетом стоимости услуг, оказанных Исполнителем на момент получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора.
9.5.2. Заказчик оплачивает услуги, оказанные Исполнителем надлежащим образом на момент получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора, за вычетом оставшейся неучтенной при актировках оказанных услуг части ранее полученного Исполнителем аванса.
9.5.3. Исполнитель сдает Заказчику выполненные на дату расторжения Договора услуги по акту оказанных услуг (и/или УПД) с приложением счета-фактуры[footnoteRef:11]. [11: Применяется в случае, если Исполнителем является плательщиком НДС.] 

9.5.4. Заказчик производит оплату в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг (и/или УПД) на основании соответствующего счета Исполнителя.
9.6. Заказчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случае отступления Исполнителя от условий Договора или при наличии иных недостатков результата услуг, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.
9.7. Заказчик также вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя, в следующих случаях:
- ненадлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору;
- если Исполнитель выполняет свои обязательства настолько медленно, что передача результата оказанных услуг Заказчику в установленные Договором сроки становится явно невозможна.
В случаях, указанных в настоящем пункте и в пунктах 9.5, 9.6 Договора, Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика о расторжении Договора.
9.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения, в следующих случае:
– неоднократного (два и более случаев) нарушения Заказчиком сроков оплаты.
9.9. Стороны признают действительность документов, переданных по факсимильной связи, электронной почте. Дата доставки документа по факсимильной связи, электронной почте считается дата его отправки. Обязательным является предоставление оригиналов актов оказанных услуг, УПД, счетов-фактур[footnoteRef:12], дополнительных соглашений и документов, указанных в Техническом задании. [12: Применяется в случае, если Исполнителем является плательщиком НДС.] 

Контактные лица, ответственные за прием документов посредствам электронной почты и факсимильной связи:
со Стороны Заказчика: ____________________________________ (e-mail: телефон);
со Стороны Исполнителя: ___________________________________ (e-mail: телефон).
Все уведомления, сообщения, документы, в том числе претензии (далее - Документы), отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, а также адресам электронной почты, указанным в разделе 10 Договора, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора и имеют юридическую силу[footnoteRef:13]. [13: Подтверждением отправки в данном случае будет являться снимок (скан - копия) экрана электронно-вычислительной машины (скриншот экрана) со страницы электронного почтового сервиса, позволяющий идентифицировать электронные адреса отправления и назначения (доставки) сообщения и (или) уведомления.] 

Ответственность за получение Документов вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая Документ, не несет ответственности за задержку его доставки, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Неполучение Стороной Документов, направленных по указанным в Договоре адресам, приравнивается к получению Документов и влечет те же юридические последствия.
9.10. Сторона несет ответственность за действия своих сотрудников, в том числе принимает на себя ответственность за подписание Договора и договорной документации неуполномоченным лицом. 
9.11. Контактное лицо Исполнителя, ответственное за переговоры с Заказчиком: Руководитель проекта ______________ (e-mail: __________________, тел./факс ________).
9.12. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица все права и обязательства по Договору не прекращаются, а переходят к его правопреемнику.
9.13. В случае ликвидации одной из Сторон все определенные Договором обязательства должны быть удовлетворены в порядке согласно действующему законодательству Российской Федерации.
9.14. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов, номеров телефонов или иных данных, указанных в Договоре, инициации в отношении Стороны процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, Стороны обязаны в первоочередном порядке известить об этом друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения. В уведомлении об изменениях в обязательном порядке указывается, что оно является неотъемлемой частью Договора. Уведомление об изменениях должно быть вручено уполномоченному представителю Стороны или направлено другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо по факсу, электронной почте в соответствии с пунктом 9.9 Договора. Переписка, документы, составленные в рамках Договора и платежи, направленные по прежним адресам и реквизитам до получения уведомления об их смене, считаются направленными надлежащим образом.
9.15. Возможно применение уступки права требования (факторинга) при исполнении условий оказания услуг (выполнения работ, поставки) на условиях:
- денежное требование переходит к финансовому агенту (фактору) с даты заключения Договора уступки права требования (факторинга);
- Заказчик вправе требовать у финансового агента (фактора) доказательства перехода права требования оплаты (с установлением срока предоставления такого доказательства);
- в случае не предоставления финансовым агентом (фактором) в установленный срок такого доказательства Заказчику, Заказчик вправе осуществить оплату первоначальному контрагенту;
- последующая уступка денежного требования финансовым агентом (фактором) не допускается.
9.16. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора (подпункт 1.5.1 Договора), либо оставшаяся часть вышеуказанных денежных средств (в случае взысканий штрафов/пеней при исполнении договора), возвращаются Исполнителю на расчетный счет, с которого они были перечислены Заказчику, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору и предоставления всех необходимых документов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего письма с приложенной копией платёжного поручения, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора.
Заказчиком предусмотрена возможность уменьшения размера обеспечения исполнения договора.
Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производиться пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письма Исполнителя.
9.17. [footnoteRef:14]Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения антидемпинговых мер (подпункт 1.5.2 Договора), либо оставшаяся часть вышеуказанных денежных средств (в случае взысканий штрафов/пеней при исполнении договора), возвращаются Исполнителю на расчетный счёт, с которого они были перечислены Заказчику, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору и предоставления всех необходимых документов, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письма с приложенной копией платёжного поручения, подтверждающего факт внесения денежных средств в качестве обеспечения антидемпинговых мер. [14: Пункт 9.17 Договора применяется в случае наступления события, установленного пунктом 25 Раздела II закупочной документации.] 

9.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств Заказчик вправе удержать из внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения антидемпинговых мер денежных средств, сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Договору.
Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения антидемпинговых мер, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Исполнителя.
В случае, если после произведенных удержаний имеется остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения антидемпинговых мер, то он возвращается Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом и пунктами 9.16, 9.17 Договора.
9.19. Если стоимость и (или) срок оказания услуг увеличиваются, то размер и (или) срок обеспечения исполнения Договора и срок обеспечения антидемпинговых мер должны быть увеличены пропорционально новым обязательствам.
9.20. Неотъемлемой частью Договора являются:
9.20.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
9.20.2. Приложение № 2 – Стоимость этапов внедрения.
9.21. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик:
	Исполнитель:


Приложение №1
к Договору №_____________ от «____» _____2026 г.

Техническое задание
на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов
Дублирование раздела III закупочной документации.

Подписи Сторон:
Заказчик:						Исполнитель:
Приложение №2
к Договору №_____________ от «____» _____2026 г.

Стоимость этапов внедрения[footnoteRef:15] [15: Заполняется в соответствии с Предложением о цене договора победителя.] 


	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу в т.ч. НДС / НДС не облагается,
руб.
	Общая стоимость в т.ч. НДС / НДС не облагается,
руб.

	1
	Формирование структуры НСИ
	ед
	1
	
	

	2
	Бюджетирование
	ед
	1
	
	

	3
	Закупки
	ед
	1
	
	

	4
	Складской учет
	ед
	1
	
	

	5
	Производство
	ед
	1
	
	

	6
	ТОиР
	ед
	1
	
	

	7
	Маркетинг
	ед
	1
	
	

	8
	Реализация
	ед
	1
	
	

	9
	Электронный документооборот
	ед
	1
	
	

	10
	Бухгалтерский учет
	ед
	1
	
	

	11
	Заработная плата
	ед
	1
	
	

	12
	Отраслевая специфика
	ед
	1
	
	

	Итого:
	ед
	12
	



Подписи Сторон:
Заказчик:						Исполнитель:

Раздел V
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МСП


ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ КОНКУРСЕ
С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МСП
на право заключения договора на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов

Изучив извещение и конкурсную документацию (закупка 74/2026), предлагаем оказать услуги по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессов на условиях, изложенных в извещении о проведении указанного конкурса и закупочной документации.
Объем услуг, предлагаемый к выполнению по настоящему конкурсу, представлен в Техническом предложении (Приложение №1 к первой части нашей заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП).

Мы обязуемся в случае признания нас победителем (единственным участником) в конкурсе с участием субъектов МСП осуществить оказание услуг (поставку товаров, выполнение работ) в соответствии с заявленным извещением, конкурсной документацией, согласны с условиями проведения конкурса с участием субъектов МСП, проектом договора и имеющемся в нем порядком платежей.
Мы признаём, что направление Заказчиком извещение о проведении конкурса с участием субъектов МСП и представление нами заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Документы, предоставляемые в составе первой части заявки на участие в конкурсе с участием субъектов МСП всего на________ листах, в том числе:
1. Приложение № 1 на ____ листах.
Приложение № 1
к первой части заявки на участие в конкурсе
с участием субъектов МСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ[footnoteRef:16] [16: Техническое предложение должно соответствовать Техническому заданию.] 

на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессовпрограммного продукта «1С: ERP Управление холдингом» и использования технологий искусственного интеллекта на базе программных продуктов 1С


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ КОНКУРСЕ 
С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МСП
на право заключения договора на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессовпрограммного продукта «1С: ERP Управление холдингом» и использования технологий искусственного интеллекта на базе программных продуктов 1С

В случае если участником закупки является юридическое лицо:
Наименование, фирменное наименование (при наличии) юридического лица: ___________;
Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: ___________.

В случае если участником закупки является индивидуальный предприниматель:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя: _____________;
(физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
паспортные данные: _______________________________;
адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя: ______________________;

Для всех участников:
идентификационный номер налогоплательщика участника конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица): _______________________________;
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц _______________________________.
Реквизиты специального банковского счета участника конкурса с участием субъектов малого и среднего предпринимательства[footnoteRef:17]: [17: Заполняется в случае, если требование об обеспечении заявки предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о закупке и предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств.] 

Наименование банка: __________________________________________________________
Р/счёт: ______________________________________________________________________
Кор/счёт: ____________________________________________________________________
БИК: ________________________________________________________________________

В заявке коллективного участника необходимо заполнить вышеуказанные сведения на каждого члена коллективного участника.

Адрес электронной почты[footnoteRef:18]: _______________________________; [18: Адрес электронной почты, контактный телефон, факс, должность и Ф.И.О. руководителя являются не обязательными к заполнению.] 

Контактный телефон, факс: _______________________________;
Должность и Ф.И.О. руководителя (полностью): _______________________________.

Количество зарегистрированных внедренных решений на базе 1С: ERP Управление предприятием или 1С:ERP. Управление холдингом, или 1С:Управление холдингом, опубликованных на сайте https://1c.ru/ в разделе рейтинг партнёров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям» (https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp), с количеством автоматизированных рабочих мест пользователей 100 (сто) и более: __________. (в случае если опыт не подтверждается, необходимо удалить данное предложение).

Статус на сайте Фирмы 1С https://1c.ru/rus/partners/ckerp.jsp в разделе Рейтинг партнеров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям»: Отсутствует / Кандидат в 1С:Центр ERP / 1С:Центр ERP (оставить верное).

Мы подтверждаем, что имеем сертификат системы менеджмента качества «ISO 9001:2015»: регистрационный номер _________ дата выдачи ________________ срок действия до ____________________ (в случае если квалификация не подтверждается, необходимо удалить данное предложение).

Мы подтверждаем, что имеем квалифицированный состав специалистов (в случае если опыт не подтверждается, необходимо удалить данное предложение и следующее).
В подтверждение нашего квалифицированного состава специалистов, мы представляем Справку о квалифицированном составе специалистов, являющуюся Приложением № 1 ко второй части нашей заявки на участие в запросе предложений с участием субъектов МСП на _____ листах.

[footnoteRef:19]Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________/наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом). [19: Данная часть заявки является обязательной к заполнению каждым участником коллективной заявки.] 

Настоящей заявкой подтверждаем, что деятельность _____________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящей заявкой подтверждаем, что у ____________________/наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________/наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято[footnoteRef:20]. [20: Применяется в случае наличия у участника закупки вышеуказанных разбирательств.] 

Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие у_________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ (физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя/руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица[footnoteRef:21]) участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. [21: В зависимости от организационно-правовой формы участника.] 

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ отсутствуют факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящей заявкой подтверждаем, что _________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ соответствует указанным в извещении о проведении закупки требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки.
Настоящей заявкой подтверждаем, что _________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты.
Настоящей заявкой подтверждаем, что _________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ обладает правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.
Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ информация (сведения) об участнике закупки, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, единоличного исполнительного органа участника закупки - физического лица, в качестве учредителя, отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящей заявкой подтверждаем, что __________________ /наименование члена коллективной заявки на участие в закупке/ не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

В случае привлечения третьих лиц участник закупки должен задекларировать это в своей заявке на участие в закупке в свободной форме

Документы, предоставляемые в составе второй части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, с участием субъектов МСП всего на________ листах, в том числе:
1. Приложение № 1 на ____ листах;
2. Приложение № 2 на ____ листах.
Приложение № 1
ко второй части заявки на участие в конкурсе
с участием субъектов МСП

СПРАВКА О КВАЛИФИЦИРОВАННОМ СОСТАВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ[footnoteRef:22] [22: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВКИ О КВАЛИФИЦИРОВАННОМ СОСТАВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.
Участник закупки в данной форме представляет сведения о квалифицированном составе специалистов участника закупки, необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в закупке согласно принятым в закупочной документации критериям оценки, а также копии документов: копии сертификатов, копии трудовых договоров/копии трудовых книжек/сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, согласия на обработку персональных данных специалистов.
Копии документов должны быть заверены участником закупки.
К документам, подготовленным на другом языке, кроме русского, должен прилагаться точный перевод на русский язык.
В случае не предоставления/предоставления не в полном объеме/наличия противоречивых сведений в заявке и приложенных участником подтверждающих копиях документов, участнику закупки по соответствующему подкритерию присваивается количество баллов равное нулю.] 


Для оценки заявки _____________________ нами предлагается, в том числе предоставляются
(наименование участника закупки)
копии документов в составе заявки:

	№ п/п
	Наименование подкритерия оценки
	Данные о штатных специалистах, предлагаемых участником для оказания услуг по договору
(Ф.И.О. и должность)
	Перечень документов, подтверждающих данные о количестве, 
с указанием наименований документов

	1) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Руководитель корпоративных проектов»

	1.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	1.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	2) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Эксперт по технологическим вопросам»

	2.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	3) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист» по платформе «1С: Предприятие 8.3»

	3.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	3.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	4) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем управленческого учета в «1С: ERP Управление предприятием»

	4.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	4.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	5) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем регламентированного учета в «1С: ERP Управление предприятием»

	5.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	5.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	6) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем «Управление производством и организация ремонтов» в «1С: ERP Управление предприятием»

	6.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	6.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	7) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по внедрению подсистем «Бюджетирование» в «1С: ERP Управление предприятием»

	7.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	7.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	8) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С: Бухгалтерия 8» 

	8.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	8.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	9) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по внедрению прикладного решения «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

	9.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	9.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	

	10) Штатные специалисты, имеющие сертификат «1С: Специалист-консультант» по настройке и администрированию «1С: Документооборота»

	10.1
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	10.2
	Специалист
	
	

	
	копия сертификата
	
	

	
	копия трудового договора или трудовой книжки, или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 ТК РФ
	
	

	
	Согласие на обработку персональных данных
	
	

	…
	
	
	


ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
на оказание услуг по внедрению комплекса информационных систем «1С: ERP Управление холдингом», «1С: ТОиР» и «1С: Документооборот КОРП» с целью автоматизации бизнес процессовпрограммного продукта «1С: ERP Управление холдингом» и использования технологий искусственного интеллекта на базе программных продуктов 1С

Участник закупки: ________________________________.
Предлагаемая цена договора: ____________________рублей____ коп, в т.ч. НДС __%/ НДС не облагается на основании ст. _____НК РФ.[footnoteRef:23] [23: В случае если участник не является плательщиком НДС, участнику необходимо указать основание статью НК РФ.] 


	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу[footnoteRef:24] в т.ч. НДС / НДС не облагается, [24: Цены за единицы услуг, указанные в предложении о цене договора, не должны превышать средние цены за единицы услуг, указанные в разделе VI закупочной документации «Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора».] 

руб.
	Общая стоимость в т.ч. НДС / НДС не облагается,
руб.

	1
	Формирование структуры НСИ
	ед
	1
	
	

	2
	Бюджетирование
	ед
	1
	
	

	3
	Закупки
	ед
	1
	
	

	4
	Складской учет
	ед
	1
	
	

	5
	Производство
	ед
	1
	
	

	6
	ТОиР
	ед
	1
	
	

	7
	Маркетинг
	ед
	1
	
	

	8
	Реализация
	ед
	1
	
	

	9
	Электронный документооборот
	ед
	1
	
	

	10
	Бухгалтерский учет
	ед
	1
	
	

	11
	Заработная плата
	ед
	1
	
	

	12
	Отраслевая специфика
	ед
	1
	
	

	Итого:
	ед
	12
	



В цену договора включены все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе командировочные расходы Исполнителя, стоимость услуг привлеченных специалистов, стоимость найма персонала, подготовка отчетности на бумажном носителе и ее почтовая доставка по адресу Заказчика и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору.
Мы ознакомлены с проектом договора, а также со сроками и порядком оплаты по договору.

Раздел VI
Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора

Использован метод анализа ценовых предложений (основание пп. 2.8.3 п. 2.8 раздела 2 Положения о закупке АО «КМКР»).

	
	
	
	
	Коммерческое предложение № 1
	Коммерческое предложение № 2
	Коммерческое предложение № 3
	Средняя Цена

	№ п/п
	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, рублей
	Цена за единицу, рублей
	Цена за единицу, рублей
	Средняя цена за единицу, рублей
	Средняя цена за общее количество, рублей

	1
	Формирование структуры НСИ
	ед
	1
	1 414 507,00
	1 509 520,00
	1 502 224,00
	1 475 417,00
	1 475 417,00

	2
	Бюджетирование
	ед
	1
	15 023 624,00
	14 467 288,00
	13 741 868,00
	14 410 926,67
	14 410 926,67

	3
	Закупки
	ед
	1
	3 609 780,00
	3 683 347,00
	3 449 049,00
	3 580 725,33
	3 580 725,33

	4
	Складской учет
	ед
	1
	3 877 649,00
	3 910 094,00
	4 091 954,00
	3 959 899,00
	3 959 899,00

	5
	Производство
	ед
	1
	4 484 389,00
	4 356 578,00
	4 658 797,00
	4 499 921,33
	4 499 921,33

	6
	ТОиР
	ед
	1
	1 770 744,00
	1 945 360,00
	2 055 485,00
	1 923 863,00
	1 923 863,00

	7
	Маркетинг
	ед
	1
	1 411 040,00
	1 906 851,00
	1 620 845,00
	1 646 245,33
	1 646 245,33

	8
	Реализация
	ед
	1
	2 868 854,00
	3 154 051,00
	3 040 669,00
	3 021 191,33
	3 021 191,33

	9
	Электронный документооборот
	ед
	1
	2 221 560,00
	2 693 472,00
	2 184 971,00
	2 366 667,67
	2 366 667,67

	10
	Бухгалтерский учет
	ед
	1
	14 061 001,00
	13 565 613,00
	13 479 273,00
	13 701 962,33
	13 701 962,33

	11
	Заработная плата
	ед
	1
	775 237,00
	1 023 584,00
	1 282 188,00
	1 027 003,00
	1 027 003,00

	12
	Отраслевая специфика
	ед
	1
	9 462 575,00
	9 619 964,00
	9 093 936,00
	9 392 158,33
	9 392 158,33

	Итого:
	ед
	12
	60 980 960,00
	61 835 722,00
	60 201 259,00
	61 005 980,33
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Титул

										Реестр функциональных требований и fit-gap анализ 







								оказание услуг по проведению моделирования с целью автоматизации бизнес-процессов, комплекса информационных систем и использования технологий искусственного интеллекта на базе программных продуктов 1С





Содержание

		1. Назначение документа

		Документ предназначен для описания собранных в ходе обследования функциональных требований по направлениям / областям учета.
В документе представлены результаты fit-gap анализа функциональных требований для целевой учетной системы 1С ERPУХ и описаны способы покрытия возникающих гэпов.
Окончательное решение по выбору способа покрытия гэпов принимается на этапе разработки проектных решений.



		2. Допущения и ограничения

		На листе ФТ представлены функциональные требования, собранные по итогам проведенных интервью с командой Заказчика, и анализ разрывов со стандартной функциональностью 1С:ERP. УХ.
Функциональные требования формулируются на уровне бизнес-логики без детализации до объектов системы и технической реализации.



		3. Пояснения по структуре и обозначениям рабочих таблиц

		Тип ФТ		Источник функционального требования

		GAP		Варианты реализации ФТ в целевой учетной системе

		Тип GAP		Покрывается / не покрывается стандартным функционалом системы

		Способ покрытия GAP		Способ реализации ФТ, которое не покрывается стандартным функционалом системы



		4. Используемые значения

		Тип ФТ		Бизнес-процесс, Методология, НСИ, Отчетность

		Тип GAP		Настройка, Разработка, Интеграция

		Орг. изменение		Да, Нет

		Приоритет		Критичный для запуска, Высокий, Средний, Низкий



		4. Термины и сокращения

		1С:ERP. УХ		Информационная система конфигурации 1С:ERP. Управление холдингом

		БДДС		Бюджет движения денежных средств

		БДР		Бюджет доходов и расходов

		БНУ		Бухгалтерский и налоговый учет

		1С:БП		Информационная система конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, система бухгалтерского и налоговоого учета, используемая в настоящее время

		БУ		Бухгалтерский учет

		НУ		Налоговый учет

		ТМЦ		Товарно-материальные ценности

		ГП		Готовая продукция

		ОС		Основное средство

		ДС		Денежные средства

		РБП		Расходы будущих периодов

		ОДДС		Отчет движения денежных, приложение в бухгалтерскому балансу

		ОСНО		Общая система налогообложения

		НДС		Налог на добавленную стоимость

		НДПИ		Налог на добычу полезных ископаемых

		ЕНП		Единый налоговый платеж

		ЕНС		Единый налогвый счет

		ЭУ		Эксплуатационный участок





ФТ

		Код 1-го уровня		БП 1-го уровня		Код		БП 2-го уровня		Код		БП 3-го уровня		Тип ФТ		Инициатор ФТ		Код ФТ		Описание "as is"		Функциональное требование to be		Источник требования		Система		ФТ ("описание развилок")		GAP		Способ покрытия GAP		Комментарий

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.1		Создание организационной структуры		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.1.1		В текущей системе 1С: Бухгалтерия огранизационная структура ведется только для целей регламентированного учета. В текущей системе не ведутся ЦФО. Подразделения ведутся до эксплуатационных участков.		Организационная структура:
- Определить основные подразделения и отделы предприятия.
- Указать их иерархические связи и распределение ответственности		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ для целей ведения организационной структцры предприятия предназначениы 2 справочника:
1. Организации (для ведения организаций и ЦФО);
2. Структура предприятия (для ведения подразделений).
Оба справочника имеют иерархическую структуру и могут вестись как связанно друг с другом (подразделение можно связать с организацией или ЦФО), так и по отдельности. Детализация справочников определяется детализацией учета.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.2		Создание объектов организации		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.2.1		Ведение управленческого учета в разрезе аналитик в текущей системе 1С: Бухгалтерия не автоматизхировано.		Объекты организации (транспортные средства, здания и сооружения, кабинеты):
- определить основные затратные статьи расходов в целях аналитики содержания объекта;
- создать формирование аналитики учета коммунальных расходов, топлива, обслуживания, ремонтов.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		1С:ERP.УХ позволяет учитывать расходы предприятия в целях упрвленческого учета (бюджетирования) (с помощью справочника "Статья доходов и расходов") и регламентированного учета (с помощью плана видов характеристик "Статьи расходов").
Объекты организации, в разрезе которых требуется вести учет, отражаются в справочнике "Объекты эксплуатации".
Описание реализации требования о формировании аналитик статей доходов и расходов приведено в отчете о моделировании по блоку "Бюджетирование".
Описание реализации требования о формировании аналитик статей расходов приведено в отчете о моделировании по блоку "БНУ".		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.3		Создание финансовой структуры		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.3.1		Контроль финансовых потоков по ЦФО, процесс бюджетирования и планирования не автоматизированы в текущей системе учета 1С: Бухгалтерия.		Финансовая структура:
- Создать разделы для учёта доходов и расходов.
- Определить центры финансовой ответственности (ЦФО) для контроля за финансовыми потоками.
- Разработать систему бюджетирования и планирования финансовых показателей.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		1С:ERP.УХ позволяет учитывать финасновые потоки в разрезе ЦФО, а также 2 справочников со статьями бюджета:
1. Статьи движения денежных средств;
2. Статьи доходов и расходов.
Статьи могут иметь одно или два напрвления потока - приход и/или расход.
Справочник "Организации" позволяет в иерархической структуре вести ЦФО.
Описание реализации требования о разработке системы бюджетирования и планирования финансовых показателей приведено в отчете о моделировании по блоку "Бюджетирование".		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.4		Учет натуральных показателей		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.4.1		В текущей системе учета 1С: Бухгалтерия не ведется учет потребления ресурсов в натуальных показателях. Для целей регламентированного учета используются только стоимостные показатели.		Учёт натуральных показателей:
- Для каждого вида ресурса (газ, электричество, вода, бензин и т. д.) определить единицы измерения и методы учёта.
- Создать справочники для каждого типа ресурса с указанием характеристик, поставщиков, цен и т. п.
- Разработать алгоритмы расчёта потребления и затрат для каждого ресурса в привязке к объекту.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Для учета ресурсов 1С:ERP.УХ предполагает использование справочника "Номенклатура", для которых определяются единицы измерения, методы учета, характеристик, поставщиков, прайс-листов.Также система прдполагает ведение видов номенклатуры, в рамках которых группируются показатели учета (единицы измерения, ставки НДС и т.д.) для всего перечня номенклатуры данного вида.
Учет натуральных показателей для каждого ресурса в привязке к объекту будет реализован с помощью документа "Приобретение товаров и услуг".		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.5		Создание структуры данных		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.5.1		В текущей системе учета 1С: Бухгалтерия НСИ не является сквозной аналитикой всех бизнес-процессов, т.к. многие бизнес-процессы (например, планирование и бюджетирование) не автоматизированы.		Структура данных:
- Определить поля и атрибуты для хранения информации о ресурсах, расходах, доходах и других показателях.
- Структурировать данные в виде таблиц, справочников и других форматов.
- Обеспечить целостность и согласованность данных между различными разделами НСИ.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Для учета ресурсов 1С:ERP.УХ предполагает использование справочника "Номенклатура", для которых ведутся индивитдальные или общи едля вида номенклатуры характеристики и реквизиты.
Информация о доходах расходах и других показателях фиксируется документами, отражающими факт хозяйственной операции.
НСИ является сквозной аналитикой всех бизнес-процессов, автоматизированных в 1С:ERP.УХ.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.6		Интеграция с лругими системами		Интеграция		Мельников С.С.		НСИ.1.6.1		Обмен данными с помощью интеграции реализован между текущей системой 1С: Бухгалтерия и 1С: ЗУП. Интеграция между 1С: Бухгалтерия и внешними системами, не реализована.		Интеграция с другими системами:
- Связать НСИ с другими информационными системами предприятия (например, с системой бухгалтерского учёта, системой управления ресурсами предприятия и т. п.).
- Обеспечить обмен данными между НСИ и внешними системами (например, с системами поставщиков, платёжными системами и т. д.).		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ будет объединены система НСИ, система бухгалтерского учета и система управления ресурсами, поэтому интеграция между ними в целевой архитектуре не требуется.
Для ведения в 1С:ERP.УХ НСИ, связанной с учетом персонала, будет реализована интеграция с 1С: ЗУП. Способ интеграции - синхронизация (по расписанию или по запросу) с периодичностью один раз в месяц или по необходимости.
Описание реализации требования оо обеспечении обмена с платежными системами (банками) приведено в отчете о моделировании по блоку "БНУ".
Обмен НСИ с системами поставщиков не требуется (согласно протоколу встречи по НСИ от 23.09.2025).		Да		Интеграция

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.7		Управление доступом		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.7.1		Ролевая модель в текущей системе 1С: Бухгалтерия определена для бизнес-процессов и организационной структуры, ведущихся в системе на данный момент.		Управление доступом:
- Определить права доступа для различных пользователей и подразделений.
- Обеспечить безопасность и конфиденциальность данных.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Права доступа в 1С:ERP.УХ будут определены ролевой моделью, согласно которой каждый пользователь будет отнесен к определенному количеству групп доступа в зависимости от выполняемых им функций и принадлежности к ЦФО или подразделению. Соответствие функций и бизнес-ролей в части ведения НСИ представлено в Приложении 4.6 "Соответствие функций и бизнес-ролей" отчета о моделировании по НСИ.
Безопасность и конфиденциальность данных обеспечивается ролевой моделью.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.8		Интеграция с нормативными документами		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.8.1		В текущей системе 1С: Бухгалтерия реализована возможность прикрепления файлов с нормативными документами к элементам НСИ. Права на актуализацию НСИ разграничены ролевой моделью.		Интеграция с нормативными документами:
- Встроить в структуру НСИ ссылки на нормативные документы, регулирующие учёт и движение денежных средств и натуральных показателей (например, тарифы, стандарты учёта и т. д.).
- Обеспечить актуализацию НСИ в соответствии с изменениями в нормативных документах.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Прикрепление нормативных документов к НСИ реализовано в 1С:ERP.УХ через типовой функционал "Присоединенные файлы", позволяющий прикреплять файлы к элементам НСИ. Из списка присоединенных файлов доступно их открытие на просмотр и редактирование.
Требование об обеспечении актуализации НСИ в соответствии с изменениями в нормативных документах реализуется предоставлением прав доступа на изменение НСИ у ответственного сотрудника, которому предоставлена соответствующая роль.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.9		Оптимизация НСИ		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.9.1		В текущей системе 1С: Бухгалтерия наполнение НСИ не нормализовано и ее ведение не регламентировано.		Тестирование и оптимизация:
- Провести тестирование структуры НСИ на соответствие требованиям и выявление ошибок.
- Оптимизировать структуру для повышения эффективности работы с данными.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		В ходе обследования текущей НСИ предприятия выявлено следующее:
1. Выявлена необходимость нормализации НСИ;
2. Выявлена необходимость создания регламента ведения НСИ;
3. Выявлена необходимость ведения подразделений с детализацией до скважин, а организаций с детализацией до ЦФО.
В ходе моделирования спраовчник "Структруктура предприятия" детализирован до скважин, а справочник "Организации" детализацирован до ЦФО.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.10		Разработка документации по НСИ		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.10.1		На текущий момент ведение НСИ в текущей системе 1С: Бухгалтерия не регламентировано. Права на создание/изменение НСИ разграничены ролевой моделью.		Документация:
- Разработать документацию по структуре НСИ, включая описание полей, атрибутов, справочников и алгоритмов расчёта.
- Обеспечить доступность документации для пользователей.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Регламент должен включать в себя перечень всей НСИ, требуемой к ведению в 1С:ERP.УХ, назначение справочников, их места использования, реквизитный состав, перечень обязательных и ключевых полей, способ создания нового элемента, наличие или отсутствие требований к согласованию, маршруты огласования.
Обеспечение доступности документации лля пользователей может быть реализовано размещением файла с регламентом ведения НСИ в системе 1С: Документооборот.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.11		Подбор номенклатуры по характеристикам в потребности		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.1.11.1		В текущей системе 1С: Бухгалтерия планирование закупок не автоматизировано.		Реализовать подбор номенклатуры в потребность по характеристикам. Последовательный ввод характеристик должен ограничивать перечень номенклатуры, которую можно будет подобрать в потребность. При отсутствии номенклатуры с выбранными характеристиками инициатор должен будет создать номенклатуру, содержащую технические характеристики, которая далее будет отправлена на согласование и при необходимости дополнена реквизитами централизованным ответственным.		Протокол встречи по НСИ от 23.09.2025		1С: ERP.УХ		1С:ERP.УХ позволяет ограничивать подбор номенклатуры (в т.ч. при формировании  потребности) значениями различных реквизитов, характеристик. При последовательном указании значений выбранных в фильтрах реквизитов или характеристик перечень номенклатуры/характеристик для выбора сокращается.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.12		Ведение партионного/серийного учета номенклатуры готовой продукции		Настройка		Мельников С.С.		НСИ.1.12.1		В текущей системе 1С: Бухгалтерия в учетной политике организации настроен способ оценки МПЗ "По средней". Система не позволяет вести учет по методу FEFO.		Вести партионный/серийный учет номенклатуры готовой продукции для продажи по методам FEFO (для продукции со сроком годности) и FIFO (по остальной продукции).		Протокол встречи по НСИ от 23.09.2025		1С: ERP.УХ		1С:ERP.УХ позволяет выбрать способ управления запасами и отгрузки товаров со склада, в частности FEFO или FIFO.		Нет		Настройка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.1		Создание нормативно-справочной информации		НСИ.1.13, БНУ.5.2, ПРВ.9.1		Интеграция с ГИСМТ		Интеграция		Мельников С.С.		НСИ.1.13.1		В текущей системе 1С: Бухгалтерия реализована интеграция с системой "Честный знак".		Реализовать интеграцию с системой "Честный знак" по готовой продукции.		Протокол встречи по НСИ от 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Интеграционные потоки включены в отчет о Моделировании по блоку "Бухгалтерский и налоговый учет".		Да		Интеграция

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.2		Формирование дашбордов		НСИ.2.1		Мониторинг и анализ		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.2.1.1		Мониторинг и анализ данных ведется за рамками учетных систем		Мониторинг и анализ:
- Разработать инструменты для мониторинга и анализа финансовых и натуральных показателей.
- Предоставить отчёты и дашборды для принятия управленческих решений.		Приложение №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		В качестве основы для дашбордов будут использованы типовые инструменты подсистемы "Бюджетирование, отчетность, анализ". При этом для покрытия всех требованияй необходимо провести доработки. Доработки подробно описаны в разделе 2.4		Да		Разработка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.2		Формирование дашбордов		НСИ.2.1		Мониторинг и анализ		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.2.1.2		Мониторинг и анализ данных ведется за рамками учетных систем		Требуется разрабтать инструменты для индикативного планирования с целью обеспецить возможночсь путем корректировки объема продаж (в натуральных и стоимостныз показателях) получать укрупненные данные по бюджету на стратегический горизонт (3-5 лет). Данные должны базироваться на стратегическом планировании. Требуется реализовать возможность сохранения и сопоставления различных индикативных планов.		Протокол встречи 26.09.2025		1С: ERP.УХ		Требования не покрываются типовым функционалом. Требуется разработка следующих объектов:
 - АРМ для проведения индикативного планирования;
 - Доработка типовых объектов системы для возможности получать требуемый разрез данных
 - Алгоритма получения данных из блока стратегического планирования;
 - Документов и регистров для хранения полученных результатов планирования (версий индикативного планирования);
 - Отчетных формы для сопоставления результатов планирования (версий индикативного планирования)		Да		Разработка

		НСИ		Ведение нормативно-справочной информации		НСИ.2		Формирование дашбордов		НСИ.2.1		Мониторинг и анализ		НСИ		Мельников С.С.		НСИ.2.1.3		Мониторинг и анализ данных ведется за рамками учетных систем		Требуется разработать инструменты для ретроспективного анализа, а именно:
Т.е. необходимо реализовать:
1) Рабочее место (гидрогеолога) по заведению исторических данных, вполне возможно, что данные необходимо будет заводить в разрезе участков/скважин с периодичностью в 1 месяц, для отслеживания динамики потребления.
2) Необходимо подготовить рабочее место для Ретроспективного анализа, вызываемое по кнопке с рабочего места руководителя. Точно так же как и индикативный анализ.
3) Ретроспективный анализ должен иметь функцию сравнения исторических данных (определенный год или период(усредненное значение в случае сравнения периода с 1 годом)), с другими историческими данными, с текущим(утвержденным) планом по умолчанию и с возможностью подгружать или выбирать планы подготовленные в рабочем месте (индикативное планирование).
4) Необходимо добавить возможность проведения анализа, по типам (вода, грязь), по участкам. По умолчанию все включено.		Протокол встречи от 23.03.2026		1С: ERP.УХ		Требования не покрываются типовым функционалом. Требуется разработка следующих объектов и алгоритмов их работы:
 - АРМ для ввода ретроспективных данных
 - Регистр накопления  для хранения данных
- Отчетные формы для сопоставления ретроспективных и текущих данных		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		НСИ		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.1		Ведение статей бюджета в Excel		Ведение справочников статей БДР, БДДС, статей затрат в 1С:ERP. УХ, настройка взаимосвязи между ними		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Настройка аналитик: подразделение, номенклатура, объекты, МВЗ		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		НСИ		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.2		Единая аналитика для всех статей		Возможность выбора различной аналитики по статьям		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Настройка аналитических разрезов		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		НСИ		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.3		Разная аналитика для МВЗ		Единая аналитика для МВЗ, но разная для других статей		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Унификация аналитики по МВЗ		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.4		БДДС и БДР в разных файлах		Поддержка БДДС (первичный), БДР, инвестиционного бюджета, бюджета закупок		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Формирование БДР на основе БДДС		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.5		Годовой бюджет с корректировкой раз в полгода		Помесячное планирование, годовой бюджет, корректировка		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Полугодовой перенос факта в план		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.6		Учет вручную по объектам		Учет затрат и доходов по скважинам (1 скважина = 1 тип воды)		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Аналитика по натуральным показателям (объем воды)		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.1		Настройка НСИ		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.1.7		Нет ограничений по выбору статей		Ограничение выбора статей по сотрудникам-инициаторам в формах ввода		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Настройка прав доступа к статьям бюджета		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.1		Формирование БДР в Excel с настроенными формулами в зависимости от БДДС		Перенос алгоритмов формирования БДР на основании БДДС 		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка новых объектов метаданных. Разработка запроса для правила расчета. Мэппинг статей БДР и БДДС, алгоритмы расчета форм бюджетов		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.2		Вручную. Расчет в Excel		Требуется разработать механизм мониторинга соответствия запланированных закупок с текущими складскими остатками, а также с анализом предыдущего опыта использования аналогичных ресурсов за прошедшие отчетные периоды.		п. 3 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка процедуры контроля		Да		Разработка		Описание в блоке Закупки

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.3		Вручную. Расчет в Excel		Распределение себестоимости в БДР.		п. 15 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритмов расчета форм		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.4		Расчет в Excel		Структура бюджета по ЗП. Операционный бюджет, должен учитывать текущую кадровую численность, уровень ЗП, резервы отпусков, индексацию, оплату за работу в праздничные и выходные дни.		п. 16 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка правил расчёта на основании данных штатного расписания.		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.5		Расчет в Excel		Операционный бюджет, должен учитывать Амортизацию.		п. 17 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Учет периодизации (амортизация)		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.6		Не осуществляется		Требуется реализовать механизм контроля ввода пользователем информации в формы ввода бюджетных данных на основании алгоритмов, определяемых на этапе внедрения системы		Итоги встречи от 09.12.2025		1С: ERP.УХ		Разработка правил проверки		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.7		Ведение бюджета в Excel		Ведение бюджета (формирование, консолидация, согласование) в ИС. 		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Настройка видов отчетов, механизмов формирования, заполнения, актуализации данных		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.8		Вручную. Расчет в Excel		Требуется разработать систему электронного бюджетирования, которая обеспечит формирование бюджетных заявок структурными подразделениями. Заявки должны поступать в экономический отдел для последующей обработки и занесены в соответствующую таблицу бюджета. Заявка на расход должна включать информационные строки, аналогичные тем, которые предусмотрены в форме бюджета, для минимизации ошибок при формировании и корректировке бюджета.		п. 2 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Сбор бюджета на основе форм ввода данных		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.9		Расчет в Excel		На основании БДДС и БДР должно быть предусмотрено формирование планового баланса (по форме бух. Баланса).		п. 5 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритмов расчета форм		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Интеграция		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.10		План закупок формируется вручную		Создание плана закупок на основании Бюджета. В план закупок необходимо интегрировать данные из бюджета, которые должны быть отражены в соответствующих статьях плана закупок.		п. 6 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Интеграция с ЕИС		Да		Интеграция		Дубль. См. Б-ИНТ-01

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Интеграция		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.11		План закупок формируется вручную		Интеграция бюджета в План закупок ЕИС по утвержденной форме.		п. 14 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Интеграция с ЕИС		Да		Интеграция		Дубль. См. Б-ИНТ-01

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.12		Вручную в Excel		Требуется механизм сквозного учёта примечаний, вносимых в заявки на расходование средств – возможность увидеть текст примечания в формах бюджетов, формируемых из заявок. 		Итоги встречи от 09.12.2025		1С: ERP.УХ		Доработка механизма представления бюджетных форм		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.13		Вручную в Excel		Требуется реализовать возможность отклонения заявок – консолидация только тех, у которых установлен признак включения в бюджет.		Итоги встречи от 09.12.2025		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритмов расчета форм		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.14		Вручную в Excel		Требуется реализовать возможность сквозного учета даты предполагаемой закупки в рамках заявки и согласования с тендерным комитетом консолидированной заявки на закупки по срокам.		Итоги встречи от 24.12.2025		1С: ERP.УХ		Настройка формы ввода		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.2		Текущее планирование		Интеграция		Иванов С.В.		БДЖ.1.2.15		План закупок формируется вручную		Автоматическое формирование плана закупок на основе бюджета		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Интеграция с ЕИС		Да		Интеграция		Описывается в блоке Закупки

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.3		Стратегическое планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.3.1		Планирование без коэффициентов		Использование коэффициентов в стратегическом планировании, разных для разных статей		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Настройка коэффициентов-дефляторов по статьям		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.3		Стратегическое планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.3.2		Вручную. Расчет в Excel		Требуется разработать механизм формирования трехлетнего бюджетного планирования в соответствии с методическими рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.		п. 1 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Настройка коэффициентов-дефляторов по статьям. Создание Документов Управление отчетным периодом на горизонт планирования.		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.1		Планирование		БДЖ.1.3		Стратегическое планирование		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.1.3.3		Вручную в Excel		Необходимо реализовать рабочее место для выполнения стратегического планирования «Что, если» (сценарный анализ). С возможностью гибкой настройки параметров будущих сценариев.		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка обработки формирования прогнозов. При условии предоставления методологии и методов такого планирования. Прямой и обратной взаимосвязи показателей расходов/доходов, условий и ограничений.		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.1		Ручное перераспределение бюджетов		Заявки на корректировки лимитов, исключающие перераспределение бюджетов по статьям		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Доработка документа системы. Маршрутизация заявок на изменение лимитов		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.2		Корректировки через Excel и согласование с экономистом		Маршрутизация заявок на корректировку бюджета		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Доработка документа системы. Корректировки за счет внебюджетных средств или перераспределения		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Интеграция		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.3		Ручная корректировка плана закупок		Автоматическая корректировка плана закупок при изменении бюджета		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Интеграция модулей бюджетирования и закупок		Да		Разработка		Описывается в блоке Закупки

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.4		Вручную. Расчет в Excel		Требуется реализовать механизм актуализации данных бюджетов с распределением отрицательной разницы по периодам, не допуская отрицательных значений.		Итоги встречи от 09.12.2025		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритма актуализации		Да		Разработка		Дубль. См. Б-КОРР-04

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.5		Вручную. Расчет в Excel		Все успешно согласованные корректировки должны попадать в актуализированные бюджеты (прогнозы), формируемые по необходимости (раз в полгода, раз в квартал и т.п.).		Итоги встречи от 24.12.2025		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритмов расчета форм		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.6		Вручную		Необходимо разработать механизм, который позволял бы формировать документ
«Корректировка бюджета» на основе данных об отклонениях.		п. 4 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. На основании заявтки на корректировку лимита актоматически формировать корректировку бюджета		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.2		Корректировка бюджетов		БДЖ.2.1		Корректировка бюджетов		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.2.1.7		Вручную. Расчет в Excel		Неизрасходованные суммы по статьям в рамках года должны иметь возможность переноса на следующий период (месяц).		п. 9 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритма актуализации		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.1		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.1.1		Контроль вручную		Подсчет бюджета должен вестись автоматически на основании оплаты счетов.		п. 8 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка алгоритмов расчета форм по сценарию Факт		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.2		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.2.2		Контроль вручную		Механизм по согласованию заявок на расходование ДС по маршруту согласования.		п. 11 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Заявки требуют согласования		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.2		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.2.3		Контроль вручную		Контроль лимитов по заявкам на расход ДС. Устанавливается Экономическим Отделом.		п. 12 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Установка лимитов на основании согласованного бюджета		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.2		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.2.4		Контроль вручную		Необходим механизм контроля исполнения бюджета, норму закупки под конкретный вид материалов.		п. 13 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Установка лимитов на основании согласованного бюджета		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.2		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.2.5		Контроль вручную		Блокирующий контроль лимитов по статьям БДДС		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Сверхлимитные заявки требуют согласования		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.2		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.2.6		Контроль оплат без календаря		Платежный календарь по графикам оплат для контроля кассовых разрывов (включая незаключенные договоры)		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Планирование поступлений и выплат		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.2		Контроль ДДС		Бизнес-процесс		Иванов С.В.		БДЖ.3.2.7		Служебные записки для оплат		Заявки на оплату с блокирующим и информационным контролем в зависимости от статьи ДДС		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Доработка документа системы. Блокировка при недостатке средств по статье		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.3		Учет фактических данных		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.3.3.1		Ручной ввод факта из банковских выписок и бухучета		Автоматическое отражение факта по БДДС из банковских выписок, по БДР из бухучета		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Учет периодизации (амортизация)		Да		Интеграция

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.3		Учет фактических данных		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.3.3.2		Ручное заполнение аналитик		Алгоритм автоматического заполнения аналитик в банковских выписках		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Доработка механизмов системы. Сопоставление по контрагентам, договорам, статьям		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.3		Исполнение		БДЖ.3.3		Учет фактических данных		Методология		Иванов С.В.		БДЖ.3.3.3		Укрупненный учет затрат		Уровень разнесения затрат до подразделения и номенклатуры		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Детализированная аналитика по статьям		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.4		Отчетность		БДЖ.4.1		Визуализация		Отчетность		Иванов С.В.		БДЖ.4.1.1		Отчеты в Excel		Отчеты план/факт, платежный календарь, аналитика по скважинам		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Детализация по подразделениям, объектам, статьям		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.4		Отчетность		БДЖ.4.1		Визуализация		Отчетность		Иванов С.В.		БДЖ.4.1.2		Отчеты в Excel		Разработанные дашборды для визуализации бюджетных данных		Протокол встречи по Бюджетированию 23.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Интерактивные отчеты с фильтрами		Да		Разработка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.4		Отчетность		БДЖ.4.1		Визуализация		Отчетность				БДЖ.4.1.3		Расчет в Excel		Отслеживание следующих показателей для руководителей отделов:
7.1. Общий бюджет отдела
7.2. Остаток бюджета
7.3. Сложившаяся экономия по статьям и по каждой закупке, с возможностью внесение
информации по сэкономленной сумме и отслеживанию расходования сэкономленной суммы.		п. 7 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Настройка сводных таблиц		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.4		Отчетность		БДЖ.4.1		Визуализация		Отчетность				БДЖ.4.1.4		Расчет в Excel		Необходимо проводить план-фактный анализ с первоначальной и последней версией бюджета.		п. 10 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Настройка сводных таблиц		Да		Настройка

		БДЖ		Бюджетирование		БДЖ.4		Отчетность		БДЖ.4.1		Визуализация		Отчетность				БДЖ.4.1.5		Отчеты в Excel		Дашборд с ключевыми показателями, для руководителя		п. 18 разд 3.5 Приложения №1 к ТЗ		1С: ERP.УХ		Разработка запроса для правила расчета. Интерактивные отчеты с фильтрами		Да		Разработка		Дубль. См. Б-ОТЧ-02

		МРК		Маркетинг		МРК.1		Клиенты		МРК.1.1		Клиенты		НСИ		Батанова Е.В.		МРК.1.1.1		Ведение клиентской базы данных с детализацией по партнерам и контрагентам		Ведение клиентской базы данных с детализацией по партнерам и контрагентам		Приложение №1 к ТЗ п. 8.2		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать справочники Партнеры и Контрагенты		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.1		Клиенты		МРК.1.1		Клиенты		Методология		Батанова Е.В.		МРК.1.1.2		Покупатели группируются по принадлежности. Происходит анализ покупателей, которые торгуют 
через маркетплейсы Озон и Вайлдберрис.		Осуществлять ведение клиентов в рамках сегментации контрагентов. 
Клиенты должны группируются по сегментам:
- санатории (ведомственные/ частные);
- заводы розлива;
- сторонние организации (клиенты, которые не оказывают санаторно-курортных услуг).		Приложение №1 к ТЗ п. 8.2
Протокол встречи по МРК 25.09.2025		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использование функционала Сегменты клиентов		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.1		Клиенты		МРК.1.1		Клиенты		НСИ		Батанова Е.В.		МРК.1.1.3		Учет территориальной аналитики ведется за рамками учетной системы		Осуществлять сопровождение клиентов с применением аналитики, учитывающей их 
территориальную принадлежность в рамках Российской Федерации. 		Приложение №1 к ТЗ п. 8.2		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использование функционала Бизнес-регион, который доступен для указания в справочнике "Партнер"		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.2		Претензионная работа		МРК.2.1		Формирование претензий		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.2.1.1		Претензионная работа в данный момент ведется вне системы. 		Необходимо видеть аналитику по претензиям, поступившим от клиентов: 
- по клиентам;
- причинам возникновения претензий за период.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1
Протокол встречи по МРК 25.09.2025		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использование функционала Претензии.		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.2		Претензионная работа		МРК.2.2		Согласование претензий		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.2.1.2		Все претензии согласовываются и отрабатываются в ДО		Интеграция процесса обработки претензий в 1С: ERP.УХ с системой документооборота		Приложение №1 к ТЗ п. 8.2
Протокол встречи по МРК 25.09.2025		ДО		Интеграция с ДО		да		Интеграция

		МРК		Маркетинг		МРК.3		План продаж		МРК.3.1		формирование плана продаж		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.3.1.1		В данный момент План продаж составляется в Excel на основе:
• Аналитических данных предыдущего периода (используется среднее значение продаж за предыдущие 2 года).
• Учитываются предстоящие контракты - возможное увеличение плановых показателей.
• Сезонность.
Формат: план формируется помесячно по каждому наименованию и товарной номенклатуре.		Необходима автоматизация формирования плана продаж		Протокол встречи по МРК 25.09.2025		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать документ План продаж		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.4		Скидки		МРК.4.1		Формирование скидки		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.4.1.1		Скидки клиентам предоставляются по косметике за единоразовый объем в РТУ. По минеральной воде и грязи скидок нет.		Необходима автоматизация скидок только по группе Косметика за единоразовый объем в документе Реализация товаров и услуг.		Протокол встречи по МРК 25.09.2025		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Скидки (наценки)		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.1		Согласование прайс-листа		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.1.1		 Процедура согласование видов цен с согласованием в 1С: Документообороте и последующее 
приведение в соответствии с Приказом по установке цены на продукцию и последующей 
интеграцией цен с Бухгалтерией Предприятия.		 Процедура согласование видов цен с согласованием в 1С: Документообороте и последующее 
приведение в соответствии с Приказом по установке цены на продукцию и последующей 
интеграцией цен с Бухгалтерией Предприятия.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.2		ДО		Интеграция ERP. УХ с ДО в части согласования установки цен.
Ведение учетной системы Бухгалтерия предприятия не входит в контур целевых систем		да		Интеграция

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.2		Формирование прайс-листа		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.2.1		Процесс формирования цен на минеральную воду осуществляется посредством согласования с 
Управляющей Компанией. Экономический Отдел проводит тщательный анализ фактической себестоимости продукции. На основании данного анализа устанавливается наценка, которая 
применяется для формирования прайсовой цены.		Необходима автоматизация установки цен  на минеральную воду.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Цены (прайс-листы), настройка Видов цен		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.2		Формирование прайс-листа		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.2.2		Цены на лечебную грязь и косметическую продукцию устанавливает начальник отдела маркетинга, 
также согласовывая с Управляющей Компанией. Цена устанавливается наценкой относительно 
предыдущей установленной цены		Необходима автоматизация установки цен  на лечебную грязь и косметическую продукцию.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Цены (прайс-листы), настройка Видов цен		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.2		Формирование прайс-листа		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.2.3		На минеральную воду и лечебную грязь используется 3 вида цен: 
- для Санаторно-Курортных 
Учреждений;
- для Санаторно-Курортных Учреждений - поставщиков в бюветы общего посещения;
- для заводов розлива.		Необходима автоматизация установки цен на минеральную воду и лечебную грязь		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Цены (прайс-листы), настройка Видов цен		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.2		Формирование прайс-листа		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.2.4		Для косметической продукции используется 3 вида цен:
- базовая цена, 
- скидка 5% от 100 тысяч рублей
- скидка от 5 до 35% применяется при единоразовой закупке от 500 тысяч рублей в зависимости от товарной номенклатуры.		Необходима автоматизация установки цен для косметической продукции		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Цены (прайс-листы), настройка Видов цен		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.2		Формирование прайс-листа		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.2.5		Действие цены может быть ограничена сроком		Необходима автоматизация установки цен с ограничением срока действия цены.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Цены (прайс-листы)		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.5		Установка цен		МРК.5.3		Цены конкурентов		Бизнес-процесс		Батанова Е.В.		МРК.5.3.1		Отдел ведет конкурентные цены и ценовое позиционирование своего товара. 		Осуществление конкурентной разведки (конкурентного анализа), мониторинг ценовой политики и документирование ценовых предложений конкурентов.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.2		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ использовать функционал Цены конкурентов (прайс-листы)		нет		Настройка

		МРК		Маркетинг		МРК.6		Отчетность		МРК.6.1		Формирование отчетов		Отчетность		Батанова Е.В.		МРК.6.1.1		Формирование отчетов по маркетингу ведутся в Excel		Необходима автоматизация формирования отчетов.		Приложение №1 к ТЗ п. 8.1		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ необходимо настроить/разработать отчетные формы в соответствии с предоставленными данными Заказчиком		да		Разработка

		МРК		Маркетинг		МРК.6		Отчетность		МРК.6.2		Декларации		Методология		Батанова Е.В.		МРК.6.2.1		Необходимо иметь возможность вводить в системе Декларации о соответствии и отслеживать срок их действия. 		Необходимо иметь возможность вводить в системе Декларации о соответствии и отслеживать срок их действия. 		Протокол встречи по МРК 25.09.2025		1С: ERP.УХ		В 1С:ERP.УХ доработка функционала отслеживания действия Декларации о соответствии		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.1		Настройки разделов		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.1.1		В данный момент в 1С:ERP. УХ нет настроек в разделе "Продажи".		Необходимо настроить подсистему "Продажи" в 1С:ERP. УХ для отражения хозяйственных операций по реализации.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9 Реализация.		1С:ERP. УХ		Настройка раздела "Продажи", "РМК и оборудование", "Казначейство и взаиморасчеты" для ведения реализации с оптовыми и розничными клиентами.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.2		Введение НСИ		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.2.1		В данный момент нормативно-справочная информация ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Необходимо ввести Нормативно-справочную информацию в 1С:ERP. УХ для отражения хозяйственных операций по реализации.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9 Реализация.		1С:ERP. УХ		Ведение справочников: Договоры с клиентами, Соглашения об условиях продаж, Кассы, Кассы ККМ, Настройки РМК.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.2		Введение НСИ		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.2.2		В данный момент функционал отображения аналитики не используется		Моделирование возможностей мобильного приложения 1С Монитор ЕРП (приложение для отображения аналитики на мобильных устройствах) для принятия решения о необходимости внедрения. (Инициатива 3.2 Внедрение технологий ИИ в системе ERP)		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 16		1С:ERP. УХ		Отображение аналитики обеспечивается за счет функционала 1С:ERP.УХ Бюджетирование, отчетность, анализ раздел "Бизнес-анализ", на базе которого будут формироваться дашборды		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.3		Настройки процесса типового согласования Договора.		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.3.1		В данный момент процесс согласования договора происходит вне системы.		Настроить согласование договора на продажу, соглашений, протоколов разногласий и т.д.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 1		1С:ERP. УХ		Для заказчика  продемонстрирован типовой процесс согласования "Договора с контрагентом" внутри 1С:ERP. УХ, как альтернатива согласования договора в 1С: ДО.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.3		Настройки процесса типового согласования Договора.		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.3.2		В данный момент процесс согласования договора происходит вне системы.		Настроить согласование договора на аренду		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 2		1С:ERP. УХ		Настройки процесса согласования Договора аренды аналогичны настройкам процесса согласования Договора с контрагентами.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.3		Настройки процесса типового согласования Договора.		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.3.3		В данный момент процесс согласования договора происходит вне системы.		Настроить согласование договора на передачу интеллектуальной собственности		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 3		1С:ERP. УХ		Договор на передачу прав на интеллектуальную собственность оформляется карточкой "Договоры с контрагентами".		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.3		Настройки процесса типового согласования Договора.		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.3.4		В данный момент процесс согласования договора происходит вне системы.		Настроить при согласовании заместителей согласующих		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 4		1С:ERP. УХ		Для заказчика  продемонстрирован типовой процесс согласования "Договора с контрагентом" с возможностью участовать в процессе согласования замещающих лиц внутри 1С:ERP. УХ, как альтернатива согласования договора в 1С: ДО.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.4		Настройки запретов в Договоре.		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.4.1		В данный момент запреты на отгрузку ведутся в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика с контролем по договорам вне системы.		Запрет проведения реализации сверх суммы договора. Система 1С настроена таким образом, что сумма реализации не может превышать доступного остатка по соответствующему договору. Доступ на изменение суммы договора имеет только сотрудник, ответственный за изменение карточки договора в 1С.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 20		1С:ERP. УХ		В 1С:ERP. УХ не реализован типовой механизм контроля превышения суммы договора при реализации. Данный функионал необходимо доработать.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.4		Настройки запретов в Договоре.		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.4.2		В данный момент продажи оформляются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Запрет проведения реализации сверх кредитного лимита или при наличии просроченной
дебиторской задолженности. Система 1С настроена таким образом, что реализация не может быть проведена сверх кредитного лимита или при наличии просроченной дебиторской задолженности. Доступ на изменение кредитного лимита имеет только сотрудник, ответственный за изменение карточки договора / контрагента в 1С.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 22		1С:ERP. УХ		Сумма кредитного лимита и запрет на отгрузку при наличии просроченной задолженности по договору устанавливается в карточке Договора с контрагентом.
Права на внесение изменений в карточки Договора с контрагентами будет установлены для пользователей в соответствии с ролевыми бизнесс-ролями.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.5		Доработка договора		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.1		В 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика в карточке Договор доработана ТЧ для внесения данных по плановым отгрузкам МВ.		Доработать спецификацию к договору с планом ежемесячных поставок		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 5		1С:ERP. УХ		Необходимо доработать в карточке Договора с контрагентами табличную часть для внесения плана ежемесячных поставок.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.5		Доработка договора		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.2		В 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика в карточке Договор доработана ТЧ для внесения данных по плановым отгрузкам МВ.		Доработать печатную форму на спецификацию для договора продажи.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 6		1С:ERP. УХ		Необходимо разработать печатную форму спецификации из Договора клиента.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.5		Доработка договора		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.3		Данные доработки находятся в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом по договорам с покупателями и плановыми объемами с возможностью выгрузки		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 7		1С:ERP. УХ		Необходимо разработать отчет по объемам в разрезе договоров с возможностью сохранения в файл		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.5		Доработка договора		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.4		Данные доработки находятся в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить запрет отгрузки свыше установленной нормы в договоре.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 10		1С:ERP. УХ		Необходимо доработать проверку при проведении РТУ на превышение объема проданной продукции в договоре.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.5		Доработка договора		НСИ		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.5		Данные доработки не реализованы в 1С:ERP. УХ		Запрет проведения поступления сверх суммы договора. Система 1С настроена таким
образом, что документ "Поступление товаров и услуг" не может быть проведен на сумму,
превышающую остаток договора. Доступ на изменение суммы договора имеет только
сотрудник, ответственный за изменение карточки договора в 1С.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 19		1С:ERP. УХ		Необходимо доработать проверку при проведении ПТУ на превышение суммы закупки, указанной в договоре.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Настройки, НСИ 		РЛЗ.1.5		Доработка договора		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.6		Данные доработки находятся в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом о неиспользованном лимите по контрагенту с возможностью выгрузки.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 11		1С:ERP. УХ		Необходимо разработать отчет о неиспользованном лимите по контрагенту с возможностью выведения на печать и выгрузки в файл.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.1		Использование функционала  "Почтовый клиент".		РЛЗ.1.5		Использование функционала  "Почтовый клиент".		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.1.5.7		В данный момент функционал "Почтовый клиент" не включен.		Интеграция с почтовым клиентом, автоматический разбор входящих сообщений
(электронных писем) по трем направлениям, классификация по типам писем (Инициатива 3.1.Внедрение технологий ИИ в системе CRM)		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 17		1С:ERP. УХ 		Данный функционал будет продемонстрирован в блоке "ДО", после чего будут приняты решения о наличии функциональных разрывов.				Данный функционал будет реализован в блоке "ДО"

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Оптовые продажи с безордерного склада		РЛЗ.2.1		Оптовые продажи с безордерного склада		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.2.1.1		В данный момент продажи оформляются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Запрет изменения цены в документе реализации. Система настроена таким образом, что при проведении документа "Реализация товаров и услуг" цена автоматически подтягивается из действующего документа ценообразования и не может быть изменена в документе "Реализация товаров и услуг". Доступ на изменение документа ценообразования ограничен сотрудником, ответственным за внесение цен в систему.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 21		1С:ERP. УХ		При использовании Справочника "Соглашения с клиентами", в которых заполнен "Вид цен" для клиента система автоматически заполнит установленными ценами РТУ.
Права на внесени и изменение цен будет установлены для пользователей в соответствии с бизнесс-ролями и описаны в блоке "Маркетинг".		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Оптовые продажи с безордерного склада		РЛЗ.2.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.2.2.1		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом по продажам, включая розницу и производство в разрезе разных
периодов с возможностью выгрузки.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 8		1С:ERP. УХ		Использование типовых отчетов" "Ведомость по товарам на складах" и "Ведомость по товарам организаций" для контроля за движением ТМЦ при реализации. 
Использование типового отчета "Валовая прибыль предприятия"для формирования результатов продаж и оценки их прибыльности.
Использование типовых отчетов "Ведомость расчетов с клиентами" и "Задолженность клиентов по срокам" для контроля дебиторской задолженности.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Оптовые продажи с безордерного склада		РЛЗ.2.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.2.2.2		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом по продажам, включая розницу и производство в разрезе разных
периодов с возможностью выгрузки.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 8		1С:ERP. УХ		Разработать Отчет по продажам, включая розницу и производство с возможностью сохранения в файл.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Оптовые продажи с безордерного склада		РЛЗ.2.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.2.2.3		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом Продажи план/факт с возможностью выгрузки.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 9		1С:ERP. УХ		Разработать отчет "План/факт" для формирования объема продаж по контрагенту в разрезе договора и номенклатуры.		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Портал В2В		РЛЗ.2.3		Портал В2В		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.2.3.1		В данный момент интеграции с порталом В2В нет.		Реализовать функциональность самообслуживания клиентов, в рамках которой постоянным клиентам предоставляется возможность самостоятельно оформлять Заказы клиента, Акты о расхождениях, Заявки на возврат.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 13		1С:ERP. УХ, Портал В2В		Данный функционал будет промоделирован в блоке "В2В"				Данный функционал будет реализован в блоке "В2В"

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Отгрузка МВ со скважин		РЛЗ.2.4		Отгрузка МВ со скважин		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.2.4.1		В данный момент оператор записывает в журнал показания счетчиков при отгрузке МВ и передает их гидрогеологу, который формирует данные в Excel и передает их в бухгалтерию для отражения хозяйственных операций по отгрузке МВ.		Разработка и внедрение инфраструктуры для удаленной работы операторов,
осуществляющих процесс отгрузки минеральной воды в автоцистерны. Осуществление
подбора технического решения, соответствующего требованиям производственного
процесса, а также настройка программного обеспечения для обеспечения эффективной и
бесперебойной работы операторов.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 23		1С:ERP. УХ 		Данный функционал будет промоделирован в блоке "Отраслевая специфика".		да		Разработка		Данный функционал будет реализован в блоке "Отраслевая специфика".

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.2		Отгрузка МВ со скважин		РЛЗ.2.4		Отгрузка МВ со скважин		Методология				РЛЗ.2.4.1		В данный момент оператор записывает в журнал показания счетчиков при отгрузке МВ и передает их гидрогеологу, который формирует данные в Excel и передает их в бухгалтерию для отражения хозяйственных операций по отгрузке МВ.		Разработка и внедрение инфраструктуры для удаленной работы операторов,
осуществляющих процесс отгрузки минеральной воды в автоцистерны. Осуществление
подбора технического решения, соответствующего требованиям производственного
процесса, а также настройка учетных программ для обеспечения эффективной и
бесперебойной работы операторов.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4.23 Требования к автоматизации.		1С:ERP. УХ 		Сбор и передача данных по использованию минеральной воды		да		Разработка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.3		Оптовые продажи с ордерного склада		РЛЗ.3.1		Оптовые продажи с ордерного склада		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.3.1.1		Продажи ведутся с помощью документа РТУ в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Запрет изменения цены в документе реализации. Система настроена таким образом, что при проведении документа "Реализация товаров и услуг" цена автоматически подтягивается из действующего документа ценообразования и не может быть изменена в документе "Реализация товаров и услуг". Доступ на изменение документа ценообразования ограничен сотрудником, ответственным за внесение цен в систему.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 21		1С:ERP. УХ		При использовании Справочника "Соглашения с клиентами", в которых заполнен "Вид цен" для клиента система автоматически заполнит установленными ценами РТУ.
Права на внесени и изменение цен и на действия в РТУ будут установлены для пользователей в соответствии с бизнесс-ролями.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.3		Оптовые продажи с ордерного склада		РЛЗ.3.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.3.2.1		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом по продажам, включая розницу и производство в разрезе разных
периодов с возможностью выгрузки.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 8		1С:ERP. УХ		Использование типовых отчетов" "Ведомость по товарам на складах" и "Ведомость по товарам организаций" для контроля за движением ТМЦ при реализации. 
Использование типового отчета "Валовая прибыль предприятия"для формирования результатов продаж и оценки их прибыльности.
Использование типовых отчетов "Ведомость расчетов с клиентами" и "Задолженность клиентов по срокам" для контроля дебиторской задолженности.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.3		Оптовые продажи с ордерного склада		РЛЗ.3.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.3.2.1		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом Продажи план/факт с возможностью выгрузки.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 9		1С:ERP. УХ		Использование типового отчета "Исполнение плана продаж по подразделениям" для контроля за выполнением плана. В отчете существует типовой функционал для выведения на печать и сохранения данных отчета в файл.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.4		Розничные продажи		РЛЗ.4.1		Розничные продажи		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.4.1.1		Розничные продажи производятся в неавтоматизированных торговых точках. Для отражения розничных продажах продавец составляет вручную список проданных товаров, остатки товаров ведет в excel, заявка на пополнение составляется вручную.		Необходимо отражать операции по розничным продажам в неавтоматизированных торговых точках.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.1.1 Розничные продажи		1С:ERP. УХ		Для отражения продаж из неавтоматизированных торговых точек использовать типовые документы:
- "Отчет о розничных продажах" - для отражения розничных продаж;
- "Отчет о розничных возвратах" - для отражения возвратов в розничную точку вне текущей смены; 
- "Расходный кассовый ордер" - для выдачи разменного фонда 
- «Приходный кассовый ордер» с хоз.операцией «Поступление из кассы ККМ» - для отражения поступления выручки из розничной торговой точки;
- "Отчет банка по эквайрингу" - для регистрации отчета банка по эквайринговым платежам;
- Поступление безналичных денежных средств" - для отражения операции поступления денежных средств от банка-эквайера.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.4		Розничные продажи		РЛЗ.4.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.4.2.1		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом по продажам, включая розницу и производство в разрезе разных
периодов с возможностью выгрузки.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 8		1С:ERP. УХ		Для контроля использовать типовые отчеты: «Ведомость расчета с клиентами», «Задолженность клиентов», «Карточка расчетов с клиентами», «Задолженность клиентов по срокам», «Валовая прибыль предприятия», «Исполнение Плана продаж по подразделениям», «Контроль операций с денежными средствами», «Ведомость по денежным средствам организации».		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.4		Розничные продажи		РЛЗ.4.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.4.2.1		В данный момент отчеты формируются в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Обеспечить отчетом Продажи план/факт с возможностью выгрузки.		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 9		1С:ERP. УХ		Для контроля за выполнением плана использовать типовые отчеты:
- "Исполнение плана продаж по подразделениям"
- "Валовая прибыль розницы по подразделениям"
В отчетах существует типовой функционал для выведения на печать и сохранения данных отчета в файл.		нет		Настройка

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.5		1С: Прогнозирование продаж		РЛЗ.5.1		1С: Прогнозирование продаж		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.5.1.1		В данный момент подключения к сервину 1С: Прогнозирование продаж нет.		Интеграция с сервисом искусственного интеллекта 1С:Универсальное прогнозирование
продаж и распознавания первичных документов.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 12		1С:ERP. УХ, 1С: Прогнозирование продаж		Для подключения к серсису 1С:Прогнозирование продаж нобходимы: регистрация в 1С: ИТС и оплата коммерческого тарифа, при этом можно подключиться к бесплатному тестовому тарифу с определенной квотой запросов на 30 дней. 		да		Интеграция

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.5		1С: Прогнозирование продаж		РЛЗ.5.1		1С: Прогнозирование продаж		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.5.1.2		В данный момент подключения к сервису 1С: Прогнозирование продаж нет.		Требуется моделирование возможностей сервиса Прогнозирования продаж (используется искусственный интеллект и предиктивная аналитика) для принятия решения о необходимости внедрения. (Инициатива 3.2 Внедрение технологий ИИ в системе ERP)		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 14		1С:ERP. УХ, 1С: Прогнозирование продаж		Для получения прогноза необходимо в 1С:ERP. УХ загрузить исторические данные по продажам в виде документов  План продаж и План остатков за прошлые периодов.		да		Интеграция

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.6		Сервис Распознавание первичных документов		РЛЗ.6.1		Сервис Распознавание первичных документов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.6.1.1		В данный момент подключения к Сервису Распознавание первичных документов		Сервис по распознаванию первичных бумажных документов (Инициатива 3.2 Внедрение технологий ИИ в системе ERP)		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 15		1С:ERP. УХ, 1С: Распознавание первичных документов		При подключении к сервису РПД необходимо оплата коммерческого тарифа, при этом возможно подключение к бесплатному тестовому тарифу с балансом в 250 документов.  		да		Интеграция

		РЛЗ		Реализация		РЛЗ.7		База знаний		РЛЗ.7.1		База знаний		Методология		Литвинова Е.В., Батанова Е.В.		РЛЗ.7.1.1		В данный момент функционал формирования данных в Базу знаний не включено.		Формирование базы знаний на стороне внедряемого продукта (Инициатива 3.1. Внедрение технологий ИИ в системе CRM)		Приложение №1 к техническому заданию, п 9.4 Требования к автоматизации, требование № 18		ИТС		Данный функциона поддерживается в ИТС с помощью технологий Искусственного Интеллекта "1С: Напарник"		нет		Подключение к ИТС.

		ПРВ		Производство		ПРВ.1		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.1.1, СКЛ		Настройка раздела "Склад и доставка"		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.1.1.1		Для хранения данных используется отдельная база данных Acses.		Обеспечить сбор и хранение данных с коммерческих водомеров.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 1		1С: ERP.УХ		Для сбора и хранеия данных с комерческих водомеров будет создана отдельная подсистема "Добыча и использование полезных ресурсов"
Также отражено в приложении "ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И РАЗРЫВОВ" к отчёту омоделировании по Отраслевой специфике, в п. ОТР 1.2.1		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.1		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.1.2		НСИ		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.1.2.1		Ведение журналов добычи и реализации осуществляется на бумажном носителе.		Организовать ведение электронных журналов добычи и реализации, заменив бумажные носители, с возможностью ручного ввода корректировок и обязательным логированием (кто, когда, по какой причине).
		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Для ведение электронных журналов добычи и реализации воды будет создана отдельная подсистема "Добыча и использование полезных ресурсов"
Также отражено в приложении "ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И РАЗРЫВОВ" к отчёту омоделировании по Отраслевой специфике, в п. ОТР 1.2.1		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.1		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.1.3		Поступление ТМЦ от поставщика		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.1.3.1		Годовой план добычи минеральной воды формируется в Excel вручную.		Автоматизировать формирование годового плана добычи минеральной воды по месторождениям и типам воды с разбивкой по месяцам (среднесуточная добыча, суммарный объём), на основе актуальных данных о запасах и заключенных договорах.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 3		1С: ERP.УХ		Для автоматизации данной функции будет создана отдельная подсистема "Добыча и использование полезных ресурсов"
Также отражено в приложении "ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И РАЗРЫВОВ" к отчёту омоделировании по Отраслевой специфике, в п. ОТР 1.3.1		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.1		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.1.4		Реестр документов приемки ТМЦ на склад		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.1.4.1		В настоящий момент контроль за  фактически использованным объёмом минеральной воды по договорам, с расчётом «неиспользованного лимита» и «предполагаемого остатка лимита на конец месяца» происходит вручную с использованием таблиц Excel.		Реализовать автоматический контроль фактически использованных объёмов минеральной воды по договорам, с расчётом «неиспользованного лимита» и «предполагаемого остатка лимита на конец месяца», а также настройку уведомлений для оперативного заключения дополнительных соглашений.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 6		1С: ERP.УХ		Для автоматизации данной функции будет создана отдельная подсистема "Добыча и использование полезных ресурсов"
Также отражено в приложении "ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И РАЗРЫВОВ" к отчёту омоделировании по Отраслевой специфике, в п. ОТР 1.3.1		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.1		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.1.5		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		ПРВ.1.5.1		В настоящий момент подготовка регламентированных отчетов для РосТехНадзора, Роснедра и других контролирующих органов происходит вручную с использованием таблиц Excel.		Обеспечить автоматическую генерацию регламентированных отчетов для РосТехНадзора, Роснедра и других контролирующих органов на основе фактических и плановых показателей добычи и производства.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Для автоматизации данной функции будет создана отдельная подсистема "Добыча и использование полезных ресурсов". В ней предусмотренна автоматическая генерация следующих отчётов:
- Лицензии по месторождениям
- Добыча, свободный дебет МВ. Розлив, курорт
- Сведения об объемах добычи и реализации МВ
- Сведения о добыче МВ по месторождениям
- Реализация минеральной воды потребителям
- Реализация минеральной воды по водопунктам
- Показания водомеров по учету МВ
- План добычи
- Выполнение плана добычи
- Отчет по добыче и реализации лечебной грязи о.Тамбукан
- Контроль добычи МВ
- Затраты на ООС
- 2-ТП (водхоз)
- 3-ЛС
- 4-ОС

Также отражено в приложении "ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И РАЗРЫВОВ" к отчёту омоделировании по Отраслевой специфике, в п. ОТР 1.3.1 и ОТР 2.2.1		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.2		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.2.1, РЛЗ.2.4		Редактирование реализации реализации		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.2.1.1		Сотрудник бухгалтерии, вручную, корректирует ранее созданный документ реализации продукции в соответствии с данными собранными с водомеров.		Автоматизировать действия пользователя по корректировке документа реализации продукции.		Отчёт о моделировании 		1С: ERP.УХ		Для автоматической корректировки документов реализации требуется разработать нетиповой механизм автоматической корректировки документов реализации по данным подсистемы ДИПР		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.2		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.2.2		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.2.2.1		Сотрудник бухгалтерии, вручную, заполняет основные реквизиты документа выпуска продукции в соответствии с данными собранными с водомеров.		Исключить действия пользователя по заполнению основных реквизитов документа выпуска продукции.		Отчёт о моделировании 		1С: ERP.УХ		Для автоматической создания и заполнения основных реквизитов документа выпуска по данным подсистемы ДИПР требуется разработать нетиповое АРМ.		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.2		Отражение выпуска (добычи) минеральной воды		ПРВ.2.3		Корректировка выпуска		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.2.3.1		Сотрудник бухгалтерии, вручную, корректирует ранее созданный документ выпуска продукции в соответствии с данными собранными с водомеров.		Исключить действия пользователя по корректировке документа выпуска продукции.		Отчёт о моделировании 		1С: ERP.УХ		Для исключения операции по корректировки документов выпуска продукции требуется изменить порядок создания документов на следующий: сначала реализация (предполагается реализация "в минус") потом выпуск.		Нет

		ПРВ		Производство		ПРВ.3		Отражение выпуска грязи (лечебная грязь, фасованная грязь)		ПРВ.3.1		План добычи		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.3.1.1		План добычи и переработки лечебной грязи формируется в Excel вручную.		Обеспечить автоматизацию формирования плана добычи и переработки лечебной грязи с учётом утверждённого максимального объёма и данных предыдущих периодов, а также интеграцию с договорной базой.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 4		1С: ERP.УХ		Требование признано утратившим актуальность		нет

		ПРВ		Производство		ПРВ.4		Отражение выпуска косметики (аппликаторы, мыло, контрактная косметика)		ПРВ.4.1		Поступление ТМЦ  через подотчетное лицо		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.4.1.1		Созданием планов производства занимаются сотрудники отдела маркетинга,создавая планы в Excel.		Автоматизировать планирование производства косметической продукции и мыла, основываясь на остатках сырья, среднемесячных продажах и заказах клиентов.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 5		1С: ERP.УХ		Данную функцию обеспечивает типовой сервис "1С:Прогнозирование продаж" описанный в отчёте по моделированию разделла Реализация.		нет		Настройка

		ПРВ		Производство		ПРВ.3,ПРВ.4,
ПРВ.5		Отражение выпуска грязи (лечебная грязь, фасованная грязь), Отражение выпуска косметики (аппликаторы, мыло, контрактная косметика), Отражение выпуска бутилированной мин. воды		ПРВ.4.2		Отгрузка ТМЦ клиентам		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.4.2.1		Сотрудник бухгалтерии вносит данные о  израсходованных на выпуск продукции материалах вручную без контроля за привышением количества указанных материалов над номативами указанными в спецификациях выпускаемой номенклатуры.		Автоматизировать контроль за нормами для производства продукции, не допускающий использование (списание) материалов сверх установленных норм		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		Для ограничения возможности пользователя списывать при производстве продукции ТМЦ сверх нормативов установенных в спецификации необходимо разработать нетиповой механизм.		да		Разработка

		ПРВ		Производство		ПРВ.6		Отчетность		ПРВ.6.1		Отчетность		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.6.1.1		В настоящий момент подготовка управленческих и аналитических отчетов происходит вручную с использованием таблиц Excel.		Организовать формирование управленческих и аналитических отчетов (сводные таблицы, графики, диаграммы) для внутреннего использования, с возможностью анализа данных по месяцам, скважинам и типам продукции.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 8		1С: ERP.УХ		В рамках отчета по моделированию НСИ предусмотрена реализация управленческих отчетов в формате монитора руководителя. В рамках ДИПР предусмотрена реализация управленческих отчетов по анализу информации по добыче полезных ископаемых. Также в 1С: ERP.УХ присутсвуют типовые отчеты предоставляющие основную аналитическую и управленчискую информацию пользователю.		нет

		ПРВ		Производство		ПРВ.7		Интеграция с другими системами		ПРВ.7.1		Документооборот с 1С:БП		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.7.1.1		В настоящий момент часть документов формируется вручную с использованием таблиц Excel.		Автоматизировать документооборот по перемещению сырья и готовой продукции (документы перемещения в 1С Бухгалтерия, акты переработки, спецификации, бланки заказа).		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 9		1С: ERP.УХ		Документы 1С.Бухгалтерия предприятия не планируются к использованию в связи с переходом на 1С: ERP.УХ. Остальной документооборот покрывается типовым функционалом  взаимосвязанных документов в 1С: ERP.УХ.		нет		Настройка

		ПРВ		Производство		ПРВ.7		Интеграция с другими системами		ПРВ.7.2		Интеграция с 1С:БП		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.7.2.1		Весь учёт ведётся в одной системе 1С:Бухгалтерия предприятия.		Обеспечить интеграцию с существующими системами предприятия (1С Бухгалтерия) для обмена данными по договорам, поставкам и отчетности через стандартные форматы.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Требование утратило актуальность в связи с решеним не эсплуатировать одновременно целевую и текущию системы.		нет		Настройка

		ПРВ		Производство		ПРВ.8		Установка ролей пользователей		ПРВ.8.1, СКЛ		Реестр документов приемки ТМЦ на склад		НСИ		Литвинова Е.В.		ПРВ.8.1.1		В текущей системе права пользователей определяются в соответсвии с группами доступа, в которые включены пользователи. Изменения вносимые пользователями в объекты системы отслеживаются с помощью функции записи истории изменений.		Реализовать ролевую модель доступа с разграничением прав пользователей (операторы, гидрогеологи, руководители, бухгалтерия) и полное логирование всех операций для аудита.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 12		1С: ERP.УХ		Для реализации ролевой модели доступа к данным требуется настройка типового механизма целевой системы.		Нет		Настройка

		ПРВ		Производство		ПРВ.9		Интеграция с ГИС МТ		ПРВ.9.1, НСИ.1.3, БНУ.5.2		Интеграция с ГИС МТ		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ПРВ.9.1.1		Интеграция с личного кабинета ГИС МТ с 1С не настроена.		Интеграция с ГИСМТ.		Приложение №1 к техническому заданию, п 6.8 Требования к автоматизации, требование № 13		1С: ERP.УХ		Типовой функционал целевой системы поддерживает работу с типичными сценариями учёта маркированной продукции.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.1		Настройки, НСИ		СКЛ.1.1		Настройка раздела "Склад и доставка"		Настройка		Литвинова Е.В.		СКЛ.1.1.1		В данный момент в 1С:ERP. УХ нет настроек в разделе "Склад и доставка"		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Общие настройки системы для блоков Склады и магазины, Закупки, Продажи для ведения скалдского учета в 1С:ERP. УХ.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.1		Настройки, НСИ		СКЛ.1.2		НСИ		НСИ		Литвинова Е.В.		СКЛ.1.2.1		НСИ ведется в системе заказчика.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		
Настройка и ведение НСИ: 
 Склады и магазины, Номенклатура, Виды номенклатуры, Характеристики номенклатуры, Серии номенклатуры, Упаковки, Складские группы номенклатуры, Складские группы упаковок, Типоразмеры упаковок, ОКВД2, Категории эксплуатации, Сегменты номенклатуры, Топология склада (для ведения ордерной схемы).
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.1		Поступление ТМЦ от поставщика		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.1.1		Приемка товаров на центральные склады ведется через создание ПТУ в системе, приемка и отслеживание остатков товаров на складах ЭУ ведется в Excel. Поступление ТМЦ с переработки оформляется аналогично поступлению от поставщиков.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Заказ поставщику", "Приобретение товаров и услуг".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.1		Поступление ТМЦ  через подотчетное лицо		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.1.2		Приемка товаров через подотчетное лицо ведется через создание ПТУ в системе, первичное оформление Авансового отчета ведется вне системы.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Приобретение товаров и услуг" с операцией "Закупка через подотчетное лица" и "Авансовый отчет".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.1		Поступление ТМЦ  через подотчетное лицо		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.1.2		Приемка товаров через подотчетное лицо ведется через создание ПТУ в системе, первичное оформление Авансового отчета ведется вне системы.		
Поступление на склад товара по заявке от подотчетного лица формировать непосредственно на складе получателе, а не через склад №1, сразу после чего ответственный должен сформировать  авансовый отчет.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 14		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Приобретение товаров и услуг" с операцией "Закупка через подотчетное лица" и "Авансовый отчет".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.1		Реестр документов приемки ТМЦ на склад		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.1.3		Кладовщик создает Реестр принятых документов и предоставляет его в бухгалтерию. Реестр документов составляется в Excel.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета "Реестр торговых документов" с отбором по "Приобретению товаров и услуг" за период.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения.

		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах", "Остатки и доступность товаров", "Ведомость по товарам организаций" для получения данных по движению и остаткам ТМЦ.
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения.

		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		
Использование типовых отчетов "Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц" для получения данных по движению и остаткам денежных средств у подотчетных лиц.
Использование отчета "Контроль операций с денежными средствами" для получения данных по незавершенным операциям с денежными средствами.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.2		Приемка ТМЦ на безордерный склад		СКЛ.2.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.2.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Формирование оборотно-сальдовой ведомости.


		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах", "Ведомость по товарам организаций" для получения данных по движению и остаткам ТМЦ.
Использование типовых отчетов "Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц" для получения данных по движению и остаткам денежных средств у подотчетных лиц.
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.1		Отгрузка ТМЦ клиентам		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.1.1		Документ реализации создает бухгалтер. Факт выдачи товара кладовщиком фиксируется вне системы. Учет частичной отгрузки ведется вне системы: частичная отгрузка фиксируется на обратной стороне бумажного документа ТОРГ-12. 		 Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Заказ клиенту", "Реализация товаров и услуг" для отражения хозяйственных операций по продаже продукции.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.1		Отгрузка ТМЦ на переработку		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.1.2		Кладовщик оформляет акт по форме М-15 (Накладная на отпуск материалов на сторону).		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Заказ на переработку", "Передача сырья на переработку", с выведением на печать формы М-15.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.1		Перемещение ТМЦ между складами		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.1.3		Перемещение тмц между отражает в БП только кладовщик центрального склада. Товародвижение по складам ЭУ отражает бухгалтер.		Формирования документов для перемещения ТМЦ между подразделениями (местами хранения), физическими лицами в эксплуатации.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 4		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Перемещение товаров" с возможностью устанавливать статус "Отгружено" ответственным по складу-отправителю и устанавливать статус "Принято" ответственным по складу-получателю.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.1		Реестр документов отгрузки ТМЦ со склада		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.1.4		Кладовщик создает заполняет Реестр отгруженных документом и предоставляет его в бухгалтерию.Реестр документов составляется в Excel.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета "Реестр торговых документов" с отбором по документам: "Реализация товаров и услуг", "Перемещение товаров".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах", "Остатки и доступность товаров", "Ведомость по товарам организаций" для получения данных по движению и остаткам ТМЦ.
Использование типового отчета «Контроль оформления документов товародвижения» для контроля отражения полноты (обнаружения недооформленных операций) и корректности отражения операций по товародвижению. 
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		
Формирование отчета о перемещении ТМЦ. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 9		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах", "Остатки и доступность товаров", "Ведомость по товарам организаций" для получения данных по движению и остаткам ТМЦ.
Использование типового отчета «Контроль оформления документов товародвижения» для контроля отражения полноты (обнаружения недооформленных операций) и корректности отражения операций по товародвижению. 
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		 
Формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах", "Остатки и доступность товаров", "Ведомость по товарам организаций" для получения данных по движению и остаткам ТМЦ.
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.3		Отгрузка ТМЦ с безордерного склада		СКЛ.3.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.3.2.1		Формирование отчетов ведется в 1С:Бухгалтерия предприятия заказчика.		Формирование оборотно-сальдовой ведомости.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах",  "Ведомость по товарам организаций" для получения данных по движению и остаткам ТМЦ.
		нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.4		Внутреннее потребление товаров (безордерная схема документооборота)		СКЛ.4.1		Передача ТМЦ в эксплуатацию		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.4.1.1		Товар, который не превышает стоимостной лимит ОС, находится в использовании или его использование предполагается свыше одного года приходуется, а дальше отпускается на собственные
нужды с оформлением первичных документов, подписывается комиссией и утверждается руководством		
Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Списание на расходы / активы" для отражения выдачи ТМЦ для производственных потребностей.
Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Передача в эксплуатацию" для выдачи ТМЦ в эксплуатацию.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.4		Внутреннее потребление товаров (безордерная схема документооборота)		СКЛ.4.1		Передача ТМЦ в эксплуатацию		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.4.1.1		Товар, который не превышает стоимостной лимит ОС, находится в использовании или его использование предполагается свыше одного года приходуется, а дальше отпускается на собственные
нужды с оформлением первичных документов, подписывается комиссией и утверждается руководством		Формирование документов для передачи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в эксплуатацию.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 3		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Списание на расходы / активы" для отражения выдачи ТМЦ для производственных потребностей.
Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Передача в эксплуатацию" для выдачи ТМЦ в эксплуатацию.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.4		Внутреннее потребление товаров (безордерная схема документооборота)		СКЛ.4.1		Передача ТМЦ в эксплуатацию		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.4.1.1		Товар, который не превышает стоимостной лимит ОС, находится в использовании или его использование предполагается свыше одного года приходуется, а дальше отпускается на собственные
нужды с оформлением первичных документов, подписывается комиссией и утверждается руководством		Формирование документов для списания ТМЦ в эксплуатации.		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 5		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Списание на расходы / активы" для отражения выдачи ТМЦ для производственных потребностей.
Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Передача в эксплуатацию" для выдачи ТМЦ в эксплуатацию.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.4		Внутреннее потребление товаров (безордерная схема документооборота)		СКЛ.4.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.4.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование остатков ТМЦ в эксплуатации. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 8		1С: ERP.УХ		
Использование типовых отчетов "Ведомость по ТМЦ в эксплуатации" и "Остатки ТМЦ в эксплуатации" для формирования движений и остатков ТМЦ в эксплуатации у ответственных лиц (участков).		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.1		Пересчет товаров		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.1.1		Бухгалтер создает черновые описи для подсчета и комментариев и чистовые
описи для подписи инвентаризационной комиссии в двух экземплярах , распечатывает и передает кладовщику. Кладовщик вносит данные по пересчету и предоставляет заполненный документ пересчет товаров в бухгалтерию. 		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Пересчет товаров" для выведения печатной формы "Задания на пересчет товаров" и как вспомогательного документа для создания складских актов.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.1		Оприходование излишков		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.1.2		При обнаружении излишков ТМЦ по результатам инвентаризации бухгалетр создает акты на оприходование товаров.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Оприходование излишков товаров" для отражения результатов инвентаризциии в складском и финансовом учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.1		Списание недотач		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.1.3		При обнаружении недостач ТМЦ по результатам инвентаризации бухгалтер создает акты на списание недостач.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Списание недостач товаров" для отражения результатов инвентаризциии в складском и финансовом учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.1		Пересортица		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.1.4		При обнаружении пересортицы по результатам инвентаризации бухгалтер создает акты по пересортице товаров.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Пересортица товаров" для отражения результатов инвентаризциии в складском и финансовом учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.1		Инвентаризационные ведомости		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.1.5		Бухгалтер оформляет "Сличительную ведомость (ИНВ-19)".		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Инвентаризационная опись" для выведения печатных форм "Инвентаризационная опись (ИНВ-3)", "Сличительная ведомость (ИНВ-19)".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах" и "Ведомость по товарам организаций" для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ после отражения хозяйственных операций.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		
Формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах" и "Ведомость по товарам организаций" для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ после отражения хозяйственных операций.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.5		Инвертаризация на безордерном складе		СКЛ.5.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.5.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование оборотно-сальдовой ведомости.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Использование типовых отчетов "Ведомость по товарам на складах" и "Ведомость по товарам организаций" для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ после отражения хозяйственных операций.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.1		Учет наркотических и психотропных средств		НСИ		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.1.1		Учет наркотических и психотропных средств ведется в специальном Журнале учета, вне системы.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового справочника "Виды номенклатуры" для классификации и группировки наркотических средств и психотропных веществ.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.1		Поступление наркотических и психотропных средств		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.1.2		Оформляется документом поступления в системе заказчика.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Поступление наркотических средств и психотропных веществ оформляется с использованием типового документа "Приобретение товаров и услуг".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.1		Перемещение наркотических и психотропных средств		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.1.3		Оформояется документом перемещения в системе заказчика.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Перемещение наркотических средств и психотропных веществ оформляется с использованием типового документа "Перемещение товаров".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.1		Списание наркотических и психотропных средств		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.1.4		Оформляется документом списания в системе заказчика.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Списание наркотических средств и психотропных веществ оформляется с использованием типового документа "Внутреннее потребелние" с операций "Списание на расходы".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.2.1		Формирование отчетов ведется в БП.		Формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Контроль ведения учета наркологических и психотропных средств с помощью типовых отчетов: "Ведомость по товарам на складах", "Ведомость по товарам организаций".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.2.1		Формирование отчетов ведется в БП.		Формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		Контроль ведения учета наркологических и психотропных средств с помощью типовых отчетов: "Ведомость по товарам на складах", "Ведомость по товарам организаций".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.6		Учет наркотических и психотропных средств на безордерном складе		СКЛ.6.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.6.2.1		Формирование отчетов ведется в БП.		Формирование оборотно-сальдовой ведомости.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Контроль ведения учета наркологических и психотропных средств с помощью типовых отчетов: "Ведомость по товарам на складах", "Ведомость по товарам организаций".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.1		Учет спецодежды и СИЗ		НСИ		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.1.1		 Учет выданной спец одежды ведется на бумажных носителях вне системы.		Формирование карточек учета ТМЦ, спецодежды и средств индивидуальной защиты.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 6		1С: ERP.УХ		Для внесения и хранения данных в 1С:ERP.УХ по нормативам для сотрудников согласно должностям по типам спецодежды и СИЗ с периодичностью выдачи и количеством выдачи на период необходимо разработать Регистр сведений «Нормативы выдачи спецодежды».
Для определения потребности в спецодежде по сотрудникам в разрезе размеров спецодежды и СИЗ необходимо в 1С:ERP.УХ разработать Регистр сведений «Личная карточка сотрудника по спецодежде».		да		Разработка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.1		Учет спецодежды и СИЗ		НСИ		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.1.1		 Учет выданной спец одежды ведется на бумажных носителях вне системы.		
Обеспечить необходимыми печатными формами процесс ввода в эксплуатацию и передачу спецодежды (Формы Акт о списании материальных запасов и Ведомость учета выдачи СО и предохранительных приспособлений).
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 13		1С: ERP.УХ		
Для учета выданной сотрудникам спецодежды и СИЗ необходимо в 1С:ERP.УХ разработать печатную форму «Личная карточка сотрудника по спецодежде».		да		Разработка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.1		Передача спецодежды и СИЗ в эксплуатацию		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.1.2		При выдаче спец одежды и СИЗ создаются Акт ввода в эксплуатацию и Ведомость учета выдачи спец одежды.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Передача в эксплуатацию" и ведением Справочника "Категории эксплуатации".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.1		Передача спецодежды и СИЗ в эксплуатацию		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.1.2		При выдаче спец одежды и СИЗ создаются Акт ввода в эксплуатацию и Ведомость учета выдачи спец одежды.		
Формирование документов для передачи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в эксплуатацию.
(Приложение №1 к техническому заданию, п.5.14 Требования к автоматизации).
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 3		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Внутреннее потребление" с хозяйственной операцией "Передача в эксплуатацию" и ведением Справочника "Категории эксплуатации".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.1		Списание спецодежды и СИЗ из эксплуатации		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.1.3		Списание материалов из эксплуатации происходит по форме МЦ 04		Формирование документов для списания ТМЦ в эксплуатации.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 5		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Списание из эксплуатации".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование остатков ТМЦ в эксплуатации. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 8		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Ведомость ТМЦ в эксплуатации» для анализа товародвижения ТМЦ, переданных в эксплуатацию.
Использование типового отчета «Остатки ТМЦ в эксплуатации для анализа и контроля остатков товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию.
		да		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.7		Учет спец одежды и СИЗ (безордерная схема документооборота)		СКЛ.7.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.7.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование остатков ТМЦ в эксплуатации. 
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 8		1С: ERP.УХ		Для формирования отчета по потребности и срокам выдачи спецодежды и СИЗ сотрудникам согласно нормативам по должностям, количеству, периодам выдачи и срокам выдачи в разрезе подразделений необходимо в 1С:ERP.УХ разработать соответствующий отчет «Ведомость по спецодежде и СИЗ».		да		Разработка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.1		Учет топлива		НСИ		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.1.1		Нормативы расхода ГСМ не внесены в систему.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Для внесения и хранения данных в 1С:ERP.УХ по нормативам расхода ГСМ в разрезе каждого автомобиля необходимо разработать Регистр сведений «Нормы расхода ГСМ». Информация, внесенная в Регистр сведений «Нормы расхода ГСМ» будет использоваться для формирования данных в отчете по расходу ГСМ сверх норм. Так же необходимо доработать связь склада-автомобиля с основным средством.		да		Разработка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.1		Поступление ГСМ		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.1.2		Приобретенное топливо приходуется на склад АТЦ документом поступления.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Заказ поставщику", "Приобретение товаров и услуг".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.1		Перемещение ГСМ на склад (автомобиль)		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.1.3		 ГСМ распределяется (через документ «Перемещение товаров») бухгалтерией по топливным картам автомобилей и участков, которые в системе отражаются
как отдельные склады. 		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Перемещение товаров".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.1		Перемещение ГСМ на склад (автомобиль)		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.1.3		 ГСМ распределяется (через документ «Перемещение товаров») бухгалтерией по топливным картам автомобилей и участков, которые в системе отражаются
как отдельные склады. 		Формирования документов для перемещения ТМЦ между подразделениями (местами хранения), физическими лицами в эксплуатации.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 4		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Перемещение товаров".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.1		Списание ГСМ со склада (автомобиля)		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.1.4		В месяце, следующим за отчетным, топливо списывается с топливных карт через документ «Расход материалов (требования-накладные)»		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Внутреннее потребление" с операцией "Списание на расходы".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Ведомость ТМЦ в эксплуатации» для анализа товародвижения ТМЦ, переданных в эксплуатацию.
Использование типового отчета «Остатки ТМЦ в эксплуатации Для анализа и контроля остатков товарно-материальных ценностей, переданных в эксплуатацию, используется».
Для формирования данных по превышению расхода ГСМ по нормативам в разрезе каждого автомобиля за определенный период (помесячно) в 1С:ERP.УХ необходимо разработать соответствующий отчет «Расход ГСМ по нормам».		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Ведомость ТМЦ в эксплуатации» для анализа товародвижения ТМЦ, переданных в эксплуатацию.

		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.8		Учет топлива (безордерная схема документооборота)		СКЛ.8.2		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.8.2.1		Формирование отчетов ведется в системе заказчика.		Формирование оборотно-сальдовой ведомости.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Ведомость ТМЦ в эксплуатации» для анализа товародвижения ТМЦ, переданных в эксплуатацию.
		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.1		Настройки, НСИ		НСИ		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.1.1		Учет с использованием ордерной схемы не ведется		Необходимо ведение учета косметической продукции по срокам годности. 
		Протокол встреч_Складской учет_24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового справочника "Виды номенклатуры" для классификации номенклатур, по которым будет вестись серийный учет (учет по срокам годности), введение НСИ по группировке номенклатуры по складским группам и складским упаковкам. Выполнить настройки ордерного склада с помощью Справочников "Складсккие ячейки", "Области хранения, Регистра сведений "Правила размещения товаров в ячейки".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.2		Приемка на ордерный склад		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.2.1		Ордерная схема документооборота не ведется.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Ипользование типоых документов "Приобретение товаров и услуг" для отражения поступления ТМЦ в фин учете, и "Приходный ордер на товары" для отражения поступления в складском учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.2		Отгрузка с ордерного склада		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.2.2		Ордерная схема документооборота не ведется.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типовых документов "Реализация товаров и услуг" и "Перемещение товаров" для отражения отгрузки в фин учете, документа "Расходный ордер на товары" для отражения отгрузки в складском учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.2		Инвентаризация на ордерном складе		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.2.3		Ордерная схема документооборота не ведется.		Ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ERP.УХ		Использование типового документа "Пересчет товаров" для выведения печатной формы "Задания на пересчет товаров". Использование документов "Списание недостач товаров", "Пересортица товаров", "Оприходование излишков товаров" для отражения расхождений в складском и финансовом учете. Использование документа "Инвентаризационная опись" для выведения на печать форм "Инвентаризационная ведомость (ИНВ-3)", "Сличительная ведомость (ИНС-19)".		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.3		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.3.1		Ордерная схема документооборота не ведется.		Формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 7		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Движение товаров на адресных складах" для формирования данных по движению остатков на складах с ордерной схемой документооборота и детализацией мест хранений .
Использование типового отчета «Остатки товаров по срокам годности» для формирования остатков товаров на складах по срокам годности. 
Использование типового отчета «Ведомость по товарам на складах» для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ на складах. 
Использование типового отчета «Ведомость по товарам организаций для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ в финансовом учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.3		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.3.1		Ордерная схема документооборота не ведется.		Формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Движение товаров на адресных складах" для формирования данных по движению остатков на складах с ордерной схемой документооборота и детализацией мест хранений .
Использование типового отчета «Ведомость по товарам на складах» для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ на складах. 
Использование типового отчета «Ведомость по товарам организаций для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ в финансовом учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.9		Ордерная схема документооброта		СКЛ.9.3		Отчеты		Отчетность		Литвинова Е.В.		СКЛ.9.3.1		Ордерная схема документооборота не ведется.		Формирование оборотно-сальдовой ведомости.
(Приложение №1 к техническому заданию, п.5.14 Требования к автоматизации).		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ERP.УХ		Использование типового отчета «Движение товаров на адресных складах" для формирования данных по движению остатков на складах с ордерной схемой документооборота и детализацией мест хранений .
Использование типового отчета «Ведомость по товарам на складах» для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ на складах. 
Использование типового отчета «Ведомость по товарам организаций для формирования данных по движению и остаткам ТМЦ в финансовом учете.		Нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.10		Формирование счета со сроками производства		СКЛ.10.1		Фомирование счета со сроками производства.		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		СКЛ.10.1.1		В данный момент ведение учета проиходит в 1С:Бухгалтерия предприяти заказчика.		Необходимо, чтобы данные о сроках производства были интегрированы в процесс формирования счета.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 1		1С: ERP.УХ		Данный функционал будет реализован в блоке Производство.		да		Разработка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.11		Логистика		СКЛ.11.1		Логистика		Методология		Литвинова Е.В.		СКЛ.11.1.1		В настоящее время ответственное лицо с ЭУ приезжает в офис для получения доверенности на получение ТМЦ.		Забор товара с использованием электронной доверенности.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 16				Использование типового функционала позволяет выводить на печать документ "Доверенность" с дальнейшим заверением подписи руководителя и печатью организации. Так же возможно использование ЭДО с поставщиком. Данный функционал не подходит заказчику.
Заказчик передумал реализовывать данный функционал.

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.12		Формирование потребности		СКЛ.12.1		Формирование потребности.		Методология		Литвинова Е.В.		СКЛ.12.1.1		Формирование потребности ведется вне системы.		Механизм формирование потребности для склада.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 12		1С: ERP.УХ		Механизм формирования потребности для склада отражен в блоке Бюджетирование (планирование закупок). С целью анализа текущих остатков в разрезе складов и номенклатуры могут использоваться типовые отчеты: Ведомость по товарам на складах", "Остатки и доступность товаров".		нет		Настройка

		СКЛ		Складской учет		СКЛ.13		Сверка факта отгрузки МВ с реализацией.		СКЛ.13.1		Сверка факта отгрузки МВ с реализацией.		Методология		Литвинова Е.В.		СКЛ.13.1.1		Факт отгрузки МВ регистрируется на бумажном формате РТУ.		Необходим механизм сверки, отгруженной МВ с актами реализации в 1с бухгалтерия.
		Приложение №1 к техническому заданию, п 5.14 Требования к автоматизации, требование № 15		1С: ERP.УХ		Данный механизм будет реализован в системе после реализации функционала в блоке "Отраслевая специфика", так как для сверки данных реализации необходимы введенные данные по отгрузке МВ со скважин.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.1		Учет добычи и использования полезных ресурсов		ОТР.1.1		Создание НСИ		НСИ		Петрушин М.В.		ОТР.1.1.1		В данный момент учет добычи и использования МВ ведется  в  Access/ExceI. 		Требуется создание единого центра учёта гидрогеологических и метеорологических данных:
- Объединить все источники данных в 1С:ERP, исключив дублирование и ручной ввод.		Приложение №1 к техническому заданию, п 14 Отраслевая специфика, п 14.2.2.1 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Разработка в 1С:ERP. УХ НСИ для хранения и дальнейшего использования данных при отражении добычи, технологических потерь и использованию МВ.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.1		Учет добычи и использования полезных ресурсов		ОТР.1.2		Создание документов по добыче и использованию минеральной воды		Бизнес-процесс		Петрушин М.В.		ОТР.1.2.1		В данный момент учет добычи и использования МВ ведется  в  Access/ExceI. 		Требуется создание единого центра учёта гидрогеологических и метеорологических данных:
- Объединить все источники данных в 1С:ERP, исключив дублирование и ручной ввод.
-  Необходимо предусмотреть возможность вставки отредактированных по концу месяца
массивов данных за текущий месяц из табличного документа Excel в 1С:ERP вместо «ручного
ввода».
- Иметь возможность вывода данных из 1С:ERP для анализа в формате Excel.		Приложение №1 к техническому заданию, п 14 Отраслевая специфика, п 14.2.2.1 Требование к автоматизации.
Приложение №1 к техническому заданию, п 6 Производство, пп 6.8.1-6.8.2 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Разработка документов учета:
- планирования добычи МВ (документ "План добычи");
- отражения добычи, технологических потерь и использованию МВ (документ "Учет использования МВ"); 
- распределения смесей МВ (документ "Распределение смеси МВ").
На формах документов должна быть возможность формирования требуемых отчетов и печатных форм.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.1		Учет добычи и использования полезных ресурсов		ОТР.1.3		Формирование отчетов 		Отчетность		Петрушин М.В.		ОТР.1.3.1		Низкая автоматизация отчётности.
Внешние отчёты для Роснедр готовятся вручную с копированием данных из Excel, что занимает много времени и потенциально может привести к ошибкам.		Необходимо упрощение и стандартизация отчётности
- Разработать типовые формы для Роснедр и внутренних нужд; ускорить подготовку аналитики.
- Интегрировать в 1С ежедневный отчет о реализации минеральной воды в разрезе скважин и
потребителей с возможностью корректировки (обязательно)
- Разработать механизм ежедневного контроля за оставшимися лимитами договоров и контроля
перспективной выборки до конца месяца , (если это невозможно то ежедневный отчет о реализации
минеральной воды в разрезе скважин автоматически подливать из формата Excel в 1С, т.к. в формате
Excel идет дополнительная проверка с данными договоров чтобы не было превышения ежемесячных
лимитов).		Приложение №1 к техническому заданию, п 14 Отраслевая специфика, п 14.2.2.3 Требование к автоматизации.
Приложение №1 к техническому заданию, п 6 Производство, п 6.8.3, п.6.8.7, п. Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Разработка в 1С:ERP. УХ отчетов:
- для контроля использования МВ в разрезе водопукнтов
- с возможностью предзаполненных статстических отчетных форм, в том числе и внутренних форм компании.
 - для контроля оставшихся лимитов МВ по договорам в разрезе водопунктов и потребителей.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.2		Учет расходов по экологии		ОТР.2.1		Оформление первичного документа поставщика с учетом номенклатуры услуг и подразделения-получателя		Отчетность		Литвинова Е.В.		ОТР 2.1.1		Первичный документ (ПТиУ) оформляется с использование общих статей затрат, эколог вручную выбирает расходы по целям для заполнения отчетов и статистических форм		Требуется отразить в типовом документе учетной системы «Приобретение товаров и услуг»  услуги на расходы по экологии по-номенклатурно, что позволит получать данные для заполнения отчета «Затраты на ООС» и статистической формы «4-ОС».		Протокол встречи по Отраслевой специфике. Добыча минеральной воды от 24.09.2025		1С:ERP. УХ 		Использование типового документа «Приобретение товаров и услуг» с использованием номенклатуры услуг по экологии и статей расходов, определяющих правила списания расходов и бухгалтерские счета.		нет		Настройка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.2		Учет расходов по экологии		ОТР.2.2		Формирование отчетов с данными о затратах на экологию (охрану окружающей среды)		Отчетность		Петрушин М.В.		ОТР.2.2.1		На основании вручную выбранных данных эколог, используя электронные таблицы, заполняет отчеты "Затраты на ООС" и "4-ОС"		Требуется формирование:
1. Для служебных целей контроля расходов на охрану окружающей среды - отчет «Затраты на ООС»;
2. Для уведомления Росстата о затратах на экологические мероприятия, которые были проведены за год - статическая форма «4-ОС».		Приложение №1 к техническому заданию, п 14 Отраслевая специфика, п 14.2.2.3 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ 		Разработка отчетов (документов) "Затраты на ООС" и "4-ОС" с выведением предзаполненной отчетной формы и возможностью ручной корректировки.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.3		Оформление продажи справок по природным явлениям		ОТР.3.1		Создание заказа клиента		Бизнес-процесс		Петрушин М.В.		ОТР.3.1.1		В имеющихся ПО единый объект для фиксации данных по платным услугам не предусмотрен. Заявитель пишет письмо/заявление на выдачи справки о явлении природы с указанием места, даты и времени природного события, в заявлении указывает свои данные, ИНН и контакты. В приемной директора фиксируется письмо/заявление, рассмотрение в течение 3-5 рабочих дней. Руководитель рассматривает письмо/заявление, в случае согласования руководителем, документ направляется метеорологу. В 1C:Бухгалтерия первичные документы оформляются с использованием общей котловой номенклатуры - Метеоуслуги		Требуется создать документ в системе - Заказ клиента, содержащий данные по клиенту и договору, платным услугам, стоимости платных услуг. Каждая услуга прайс-листа в системе будет соответствовать номенклатурной позиции услуг с характеристиками, что обеспечит фиксацию отдельной услуги в учете и соответствие цены на каждую услугу. На основании Заказа клиента будут формироваться счет на оплату и пакет первичных документов по реализации услуг. Кроме того, требуетсяа автоматизация формирования и печати справки по явлениям природы.		Протокол встречи по Отраслевой специфике. Добыча минеральной воды от 24.09.2025		1С:ERP. УХ 		Использование типового документа "Заказ клиента", формирование на основаниии него полного пакета сопровождающих сделку документов.		да		Настройка, разработка, интеграция

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.3		Оформление продажи справок по природным явлениям		ОТР.3.2		Заведение контрагента и/или договора		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ОТР.3.2.1		В 1С:Бухгалтерия наряду с договорами по метеоуслугам, для физических лиц используется счет-оферта		Требуется разработать новый вид договора - Метеоуслуги, в котором система заполнит максимальное количество реквизитов. В системе для оформления платных услуг будут использоваться договоры с видом Метеоуслуги, независимо от статуса клиента		Для обеспечения требований согласно Протокола встречи по отраслевой специфике. Добыча МВ. От 24.09.2025г, п.20 "Справки и счет по платным услугам метеорологии"		1С:ERP. УХ 		Разработка печатной формы из Заказа клиента в соответствием с требованиями ФЗ.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.3		Оформление продажи справок по природным явлениям		ОТР.3.3		Оформление оферты и первичных документов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ОТР.3.3.1		Бухгалтерия формирует счет на предоплату и первичные документы в 1С:Бухгалтерия		Требуется формирование первичных документов из Заказа клиента. Требуется получение печатной формы счета на предоплату с заполнением основания - реквизитов договора		Для обеспечения требований согласно Протокола встречи по отраслевой специфике. Добыча МВ. От 24.09.2025г, п.20 "Справки и счет по платным услугам метеорологии"		1С:ERP. УХ 		Использование типового механизма формирования первичных документов по реализации услуг. Счет на оплату из Заказа клиента не содержит договор в качестве основания, счет на оплату со ссылкой на договор печается из договора, но не содержит наименование услуги		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.3		Оформление продажи справок по природным явлениям		ОТР.3.4		Печать справки о явлениях природы клиенту		Отчетность		Петрушин М.В.		ОТР.3.4.1		Справка набирается и распечатывается с использованием файла Word вручную		Требуется реализовать возможность печати справки о явлениях природы в установленном формате из системы, необходимо минимизировать ручное заполнение формы.		Протокол встречи по Отраслевой специфике. Добыча минеральной воды от 24.09.2025		1С:ERP. УХ 		Разработка печатной формы из Заказа клиента в соответствием с требованиями ФЗ.		да		Разработка

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.5		Организация сквозного учета добычи и использования полезных ресурсов в системе.		ОТР.5.1		Организация сквозного учета добычи и использования полезных ресурсов в системе.		Бизнес-процесс		Петрушин М.В.		ОТР.5.1.1		В данный момент гидрогеологи, метеорологи и др службы не работают в системе 1С:ERP. УХ.		Требуется интеграция с другими модулями ERP и ПО 1С
• Синхронизировать данные с бухгалтерией, производством, логистикой, чтобы иметь сквозной
учёт и единый источник информации.		Приложение №1 к техническому заданию, п 14 Отраслевая специфика, п 14.2.2.4 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ 		1. В рамках функционального блока ТОиР разработка интеграции между системами 1С:ERP. УХ и ТОиР объекта РС "Данные об установленных счетчиках".
Данные в 1С:ERP. УХ имеют сквозные аналитики при реализации МВ, выпуске, передаче переработчику (будут разработаны НСИ и служебные регистры). Ряд отчетов используют данные из типовых подсистем, в том числе "Продажа", "Производство". Данный функционал учтен в описании базнес-процесс ОТР.1.2.1;
2. Интеграция с ДО в части передачи заявления от клиента об оказании платных услуг по природным явлениям.		да		Разработка, интеграция

		ОТР		Отраслевая специфика		ОТР.6		Безопасность и контроль.		ОТР.6.1		Безопасность и контроль.		Методология		Петрушин М.В.		ОТР.6.1.1		В данный момент гидрогеологи, метеорологи и др службы не работают в системе 1С:ERP. УХ.		Необходимы безопасность и контроль:
• Внедрить ролевые модели доступа, историю изменений, регулярное резервное копирование.		Приложение №1 к техническому заданию, п 14 Отраслевая специфика, п 14.2.2.5 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ 		Ролевые модели будут разработаны в соответствии с Приложением 4.6 "Соответствие функций и бизнес-ролей". Окончательное предоставление ролей пользователеям будет определено на этапе внедрения.		да		Разработка

		ЗУП		ЗУП		ЗУП.1		Отражение заработной платы и отчислений от заработной платы		ЗУП.1.1		Информационная система для БП		Методология		Мельников С.		ЗУП.1.1		Учет ведется в 1С:ЗУП, настроена Синхронизация с 1С:БП		Выбор решения и реализация по настройке синхронизации базы 1С: ЗУП с базой 1С: ERP. Управление холдингом или перенос 1С: ЗУП в 1С: ERP Управление холдингом. 		Приложение №1 к техническому заданию		1С: ERP.УХ		Рекомендановно сохранить ведение учета по ЗУП в 1С:ЗУП с настройкой интеграцией между 1С:ЗУП и 1С:ERP.УХ		да		Интеграция

		ЗУП		ЗУП		ЗУП.1		Отражение заработной платы и отчислений от заработной платы		ЗУП.1.2		Отражение заработной платы		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ЗУП.1.2.1		Начисленная зарплата отражается сводно в 1С:БП путем синхронизации с 1С:ЗУП		Формирование документа "Отражение зарплаты в финансовом учете" в 1С:ERP. УХ путем синхронизации с 1С:ЗУП		Протокол встречи по ЗУП 18.09.2025		1С: ERP.УХ		Формирование документа описано в п.2.1 Отчета о моделировании.
Требуется настройка Синхронизации с ЗУП. Перечень интеграционных потоков описан в приложении 2 к Отчету о моделировании		да		Интеграция

		ЗУП		ЗУП		ЗУП.2		Начисление резервов		ЗУП.2.1		Отражение начисления резервов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ЗУП.2.1.1		Резервы по заработной плате рассчитываются в 1С:ЗУП и синхронизацией передаются в 1С:БП		Формирование документа "Начисление резервов" в 1С:ERP. УХ путем синхронизации с 1С:ЗУП		Протокол встречи по ЗУП 18.09.2025		1С: ERP.УХ		Формирование документа описано в п.2.1 Отчета о моделировании.
Требуется настройка Синхронизации с ЗУП. Перечень интеграционных потоков описан в приложении 2 к Отчету о моделировании		да		Интеграция

		ЗУП		ЗУП		ЗУП.3		Начисление ЕНП		ЗУП.3.1		Начисление ЕНП		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ЗУП.3.1.1		Начисление ЕНП отражается ручными проводками		Формирование документа "Начисление ЕНП" на основании данных полученных из ЗУП		Протокол встречи по ЗУП 18.09.2025		1С: ERP.УХ		Формирование документа описано в п.2.1 Отчета о моделировании.
Требуется настройка Синхронизации с ЗУП. Перечень интеграционных потоков описан в приложении 2 к Отчету о моделировании		да		Интеграция

		ЗУП		ЗУП		ЗУП.4, НСИ		Актуализация справочника Физические лица		ЗУП.4.1		Актуализация справочника Физические лица		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		ЗУП.4.1.1		справочник ведется в 1С:БП, передается в 1С:ЗУП		справочник ведется в 1С:ERP.УХ, передается в 1С:ЗУП		Протокол встречи по ЗУП 18.09.2025		1С: ERP.УХ		Формирование документа описано в п.2.1 Отчета о моделировании.
Требуется настройка Синхронизации с ЗУП. Перечень интеграционных потоков описан в приложении 2 к Отчету о моделировании		да		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.1		Проверка документов первичного учета		БНУ.1.1		Визуализация		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.1.1.1		Контроль за корректным отражанием данных первичных документов в 1С:БП		Контроль за корректным отражением данных первичного документа в 1С:ERP УХ		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Настройка 1С-ЭДО.
Ручной ввод документов контрагентов, не работающих по ЭДО		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.2		Капитальные вложения		БНУ.2.1		Учет капитальных вложений		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.2.1.1		Капитальные затраты аккумулируются на сч.08, используются субсчета 08.03, 08.04, 08.05		Необходимо обеспечить возможность аналитического учета капитальных вложений с учетом используемых субсчетов 08.03, 08.04, 08.05		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Внеоборотные активы", "Закупки", "Регламентированный учет", документ "Отражение зарплаты в финансовом учете"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.3		Основные средства		БНУ.3.1		Учет основных средств		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.3.1.1		Учет ОС ведется на сч.01, используется счет 01 с субсчетами - 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.08, 01.09.
Амортизация учитывается на сч.02		Необходимо обеспечить возможность аналитического учета движения ОС с учетом используемых субсчетов 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.08, 01.09.
Настроить расчет и учет амортизации.
Система должна контролировать стоимостной лимит для признания актива в качестве ОС и НМА в БУ и амортизируемым имуществом в НУ. 		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Внеоборотные активы", "Закупки", "Регламентированный учет"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.4		Нематериальные активы		БНУ.4.1		Учет нематериальных активов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.4.1.1		Учет НМА ведется на сч.04 с отражением НМА по счету 04.01
Амортизация учитывается на сч.05, используются два нетиповых субсчета 05.01 и 05.02		Необходимо обеспечить возможность аналитического учета НМА на сч.04.01. Учет амортизации вести на сч.05		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Внеоборотные активы", "Закупки", "Регламентированный учет"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.5		Запасы		БНУ.5.1		Учет запасов (ТМЦ, ГП)		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.5.1.1		Оприходование ТМЦ осуществляется по фактической себестоимости без использования счетов 15 и 16.
Учет по срокам годности не ведется.
Некоторая номенклатура может иметь несколько единиц измерения.
Учет выпуска продукции и услуг ведется на бух.счетах 40 и 43.
Создается резерв под обесценение ТМЦ на бухгалтерском счете 14.		 1С:ERP УХ должна обеспечить возможность:
- ведение количественно-суммового учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ) с детализацией по номенклатурным позициям;
- формирование ведомости учета остатков ТМЦ в местах хранения;
- формирование отчета о перемещении ТМЦ;
- формирование отчета о движении ТМЦ в местах хранения;
- формирование оборотно-сальдовой ведомость.		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 5.14, пп.2, 7, 9-11		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Закупки", "Склады и доставка", "Регламентированный учет"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.5		Запасы		БНУ.5.2, НСИ.1.13, ПРВ.9.1		Интеграция с системой "Честный знак"		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.5.2.1		Интеграция с Честным знаком имеет специфику. Нет прямой настройки на выгрузку поступлений из переработки. Создаются ПТиУ на продукцию, затем данные передаются в Честный знак, далее ПТиУ помечаются на удаление		 1С:ERP УХ должна обеспечить интеграцию с Честным знаком с возможностью передачи данных из документов товара от переработки		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 6.8, п.13		1С: ERP.УХ		Настройка прямой передачи данных в личный кабинет "Честгый знак"
		Да		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.6		Спецодежда и инвентарь		БНУ.6.1		Учет спецодежды и инвентаря на забалансовых счетах		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.6.1.1		Бухгалтер оформляет в 1С:БП документы по приходу и списанию на основании данных кладовщика.
Учет ведется на нескольких счетах учета, в том числе на счете 10.21		Необходимо наличие нормативов в учете, расчет потребности,  аналитический учет движения.
Необходимо обеспечить формирование документов:
- для передачи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в эксплуатацию;
- для перемещения ТМЦ между подразделениями (местами хранения), физическими лицами в эксплуатации;
- для списания ТМЦ в эксплуатации;
- формирование остатков ТМЦ в эксплуатации;
- формирование ОСВ 		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 5.14, пп.3-4, 8, 11		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Склады и доставка", "Регламентированный учет"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.7		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		БНУ.7.1		Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.7.1.1		Для учета взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками используются счета 60 и 76. 
Для управленческих целей бухгалтерия формирует расшифровку долгов, комментирует причины задолженности, отражает срок по долгам.
		Необходимо обеспечить:
- аналитический учет взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками на счетах 60 и 76 с используемыми субсчетами;
- формирование актов сверки;
- отчеты и расшифровки по расчетам с поставщиками и подрядчиками.

		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Закупка", "Регламентированный учет", "Казначество", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.7		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		БНУ.7.2		Учет обеспечительных платежей на забалансовом счете		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.7.2.1		Для обеспечения гарантий исполнения договороов применяются обеспечительные платежи, учет обеспечительных платежей ведется с применением счетов 76.05 и 008 на забалансе 		Необходимо обеспечить фиксацию получения/возврата обеспечительного платежа на счете 76.05 и забалансовый учет движения обеспечительных платежей на счете 008		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Закупка", "Казначейство" "Регламентированный учет", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.7		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		БНУ.7.3		Учет расчетов с самозанятыми		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.7.3.1		Учет самозанятых ведется в полном объеме: регистрация как контрагента, договор, оплата и приобретение услуг, прикрепление чека. Учет ведется с применением счета расчетов 76.16		Необходимо обеспечить отражение всех операцией по расчету с самозанятами с возможностью прикрепления чека к документу поступления услуг:  дополнить план счетов счетом 76.16, настроить расчеты и формирование документов с реквизитом расчетов с самозанятыми.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Закупка", "Казначейство", "Регламентированный учет", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.7		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		БНУ.7.4		Учет аренды по ФСБУ 25/2018		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.7.4.1		Учет аренды по ФСБУ 25/2018 в системе не ведется		Обеспечить учет по аренде в соответствии с ФСБУ 25/2018. Добавить в план счетов счет учета 76.Д		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Внеоборотные активы", "Закупка", "Казначейство", "Регламентированный учет", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.7		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		БНУ.7.5		Интеграция с сервисом 1С-ЭДО		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.7.5.1		Для получения юридически значимых документов от поставщиков используется сервис электронного документооборота 1С-ЭДО		Требуется настройка с 1С-ЭДО		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 12		1С: ERP.УХ		Подключение к сервису		Нет		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.8		Расчеты с покупателями и заказчиками		БНУ.8.1		Учет расчетов с покупателями и заказчиками		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.8.1.1		Учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62, по субсчетам 62.01 и 62.02, под розничных продажи используется 62.Р.
Для управленческих целей бухгалтерия формирует расшифровку дебиторской задолженности, комментирует причины задолженности, отражает срок по долгам.		Необходимо обеспечить:
- аналитический учет взаиморасчетов с покупателями и заказчиками на счете 62 с используемыми субсчетами;
- формирование актов сверки;
- отчеты и расшифровки по задолженности контрагентов с информацией о сроках задолженности.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Продажи", "Регламентированный учет", "Казначество", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.8		Расчеты с покупателями и заказчиками		БНУ.8.2		Интеграция с сервисом 1С-ЭДО		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.8.2.1		Для получения юридически значимых документов от клиентов используется сервис электронного документооборота 1С-ЭДО		Требуется настройка с 1С-ЭДО		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 12		1С: ERP.УХ		Подключение к сервису		Нет		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.9		Расчеты с контрагентами		БНУ.9.1		Резерв сомнительных долгов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.9.1.1		Формируется резерв сомнительных долгов ежеквартально,  учитывается на счете 63		Необходимо обеспечить системный ежеквартальный расчет и учет резерва сомнительных долгов, исходя из принятых в учетной политике сроков задолженности.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Автоматическое формирование в рамках процедуры "Закрытие месяца" в соответствии с установленными настройками в системе		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.10		Выручка и прочие доходы (компенсация за невыбранный объем)		БНУ.10.1		Учет выручки		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.10.1.1		Учет выручки и прочих доходов ведется, соответственно,  на сч.90.01 и сч.91.01.
Реализация в зависимости от вида продукции может оформляться "день в день", может оформляться в конце месяца с учетом объема отпуска ГП в течение отчетного месяца.
Есть продажи на экспорт (в Молдову), расчеты в рублях.		Необходимо обеспечить фиксацию выручки с учетом самого глубокого уровня детализации - скважины/источника по номенклатуре  выпускаемой продукции.
Сохранить в 1С:ERP УХ специфику учета выпуска и реализации ГП (в течение отчетного периода, раз в месяц).
Обеспечить отражение объемов и стоимости ГП в документах реализации из производственных отчетов и прайсов, введенных в 1С:ERP УХ.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Продажи", "Регламентированный учет", "Казначество", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.10		Выручка и прочие доходы (компенсация за невыбранный объем)		БНУ.10.2		Отражение компенсации за невыбранный объем		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.10.2.1		На предприятии действует система "бери и плати", согласно которой за невыбранный объем, установленный в договоре, покупатель оплачивает компенсацию.
Сумма компенсации за невыбранный объем рассчитывается, исходя из остатка, фактически не выбранного покупателем (установленный объем продажа в адрес покупателя согласно договору минус фактически реализованный объем данному покупателю), умноженного на установленную договором/действующим прайсом цену. Компенсация не облагается НДС, учитывается на счете 76.02, в 1С:БП оформляется документом-доработкой.		Для оформления компенсации за невыбранный объем будет использоваться специально разработанный системный документ, отражающий автоматически рассчитанный невыбранный объем, стоимость согласно договору/прайсу и сумму компенсации.
Важно: в доработке учесть тип документа по невыбранному объему, позволяющий отражать в документе оплаты с операцией поступления "Поступление оплаты от клиента" и оплату по реализации и оплату по выбранному объеме по договору.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Разрабока в системе документа учета компенсации за невыбранный объем с расчетом невыбранного объема и его стоимости.
Разработка печатной формы счета покупателю по компенсации за невыбранный объем.
Необходимо учесть, что данный документ не должен входить в контроль 5% по НДС.
		Да		Разработка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.11		Внереализационные доходы и расходы		БНУ.11.1		Учет прочих доходов и расходов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.11.1.1		Ведется на субсчетах счета 91. Используется типовой механизм учетной 1С:БП		Обеспечить учет прочих доходов и расходов на субсчетах счета 91, формирование ОСВ		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала "Продажи", " Закупки", "Регламентированный учет", "Казначейство", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.12		Расчеты по заработной плате и страховых взносов		БНУ.12.1		Интеграция с 1С:ЗУП		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.12.1.1		Проводки по заработной плате и страховым взносам формируются по данным загружаемым из 1С:ЗУП.		Выбор решения и реализация по настройке синхронизации базы 1С: ЗУП с базой 1С: ERP Управление холдингом или перенос 1С: ЗУП в 1С: ERP Управление холдингом.
Настройка синхронизации 1С: ЗУП или в случае переноса 1С: ERP Управление холдингом с КЭДО Saby.		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 13.1		1С: ERP.УХ		Настройка автоматического обмена данными между двумя конфигурациями 1С.		Нет		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.13		Расходы будущих периодов		БНУ.13.1		Отражение в учете РБП		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.13.1.1		Ведется учет РБП - страхование ОСАГО, страхование гражданской ответственности, страхование имущества, ДМС. Применяется счет 97.21		Обеспечить полноценный учет РБП в 1С:ERP УХ на счете 97		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала  " Закупки", "Регламентированный учет", "Казначейство", "Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.13		Расходы будущих периодов		БНУ.13.2		Ввод и контроль сумм ДМС		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.13.2.1		Данные по ДМС заводятся по спискам сотрудников вручную		В части ДМС необходимо учесть распределение ДМС по подразделениям пропорционально числу работников.
Разработать внесение данных по ДМС сотрудником из шаблона, обеспечить контроль и проверку суммы ДМС на не превышение 6% от суммы расходов на оплату труда.
Обеспечить фозможность формирования в системе бухгалтерской справки.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка загрузки данных, разработка отчета по контролю сумм ДМС (не превышение 6% от ФОТ), разработка бухгалтерской справки по итогам учета ДМС		Да		Разработка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.14		Банковские операции		БНУ.14.1		Учет банковских операций		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.14.1.1		Учет движения безналичных денежных средств осуществляется путем выгрузки в 1С:БП выписок банков.
Счет учета по имеюшимся банковским счетам - 51.
Валютных счетов нет		Обеспечить учет безналичных платежей с применением типовых инструментов функционала Казначейство: оформление и согласование заявок на оплату, создание на основании заявки на оплату Списание базналичных денежных средств, формирование платежного календаря и реестра оплат и пр.
		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.14		Банковские операции		БНУ.14.2		Интеграция с 1С:Директ-банк		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.14.2.1		Выписки банка загружаются бухгалтером, ответственным за банковские операции		Обеспечить выгрузку платежных поручений и загрузку банковских выписок через 1С:Директ-банк с банками-партнерами, поддерживающими прямое взаимодействие
		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", настройка прямого обмена данными с банком через защищённый канал		Нет		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.14		Банковские операции		БНУ.14.3		Учет эквайринговых операций		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.14.3.1		Оплата по эквайрингу распределяется по нескольким статьям движения денежных средств		Обеспечить заполнение документа поступления оплаты по эквайрингу с учетом нескольким статей движения денежных средств
		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Доработка документа "Поступление безналичных ДС" по эквайрингу табличной частью расшифровки платежа для разнесения оплат по нескольким статьям движения денежных средств		Да		Разработка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.15		Кассовые операции		БНУ.15.1		Учет кассовых операций		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.15.1.1		Счет учета по имеюшимся кассам - 50. Формируются унифицированные формы учет движения в кассах		Обеспечить учет кассовых операций, инвентаризацию денежных средств в кассах, ведение кассовой книги.

		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", "Регламентированный учет"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.15		Кассовые операции		БНУ.15.2		Учет разменного фонда для касс ККМ		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.15.2.1		Выдача и возврат разменного фонда в кассы ККМ операциями Выдача ДС в кассу ККМ и Поступление ДС из кассы ККМ с заполнением ответственного лица и паспорта		Обеспечить формирование кассовых документов и отчетов по движению наличных средств. Требуется обеспечить выбор физических лиц из справочника и автоматическим отображением документа физического лица		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Добработка формы кассовых документов: в расходном кассовом ордере добавить доп.реквизит с выбором физического лица из справочника и заполнением строки данными паспорта физического лица		Да		Разработка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.16		Расчеты с подотчетными лицами		БНУ.16.1		Учет расчетов с подотчетными лицами		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.16.1.1		Операции с подотчетными лицами учитываются на счете 71.01. Оформляется выдача денежных средств, авансовый отчет, возврат остатка денежных средств в кассу, удержание из заработной платы работника перерасхода		Обеспечить полноценный учет расчетов с подотчетными лицами с применением счета 71 типовыми инструментами системы: выдача денежных средств под отчет, формирование авансовых отчтетов, операции по возврату денежных средств подотчетным лицом		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.17		Кредиты, займы, депозиты, НСО (МНО)		БНУ.17.1		Учет депозитов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.17.1.1		Используют размещение денежных средств на депозитах, счет учета - 55.03, а так же размещают НСО и МНО
Кредиты не используют.
Займы не выдают и не получают.		Обеспечить:
- ведение расчетов по депозитам на счете учета 55.03;
- отражение поступления (сч.51) и начисления процентов по депозитам (сч.91.01), НСО (МНО);
- корректное отражение краткосрочных депозитов в отчете движения денежных средств бух.баланса (как денежные эквиваленты).
		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.17		Кредиты, займы, депозиты, НСО (МНО)		БНУ.17.2		Формирование отчетов по эффективности размещения денежных средств		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.17.2.1		Формируют отчеты по эффективности размещения денежных средств с указанием ставки процентной ставки, сумм размещения, доходов от размещения и т.д. в элекронных таблицах
		Обеспечить формирование отчетов по депозитам, НСО (МНО) с данными в течение месяца (дата размещения, дата возврата, сумма депозита, % по депозиту, сумма процентов по депозиту) и данными по месяцу (сумма депозита, доход по депозиту, сумма депозита+доход по депозиту). 
В целях отражения доходов по НСО (МНО) и по депозитам в одном отчете необходимо разработать комплексный отчет по шаблону, представленному заказчиком		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка ежемесячных отчетов по доходности депозитов и размещения на НСО - с перечнем по депозитам, НСО и сводный		Да		Разработка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.18		Финансовые вложения		БНУ.18.1		Учет финансовых вложений		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.18.1.1		В учете зафиксирована сумма на счете учета 58.01.1, соответственно, Заказчик осуществляет и учитывает финансовые вложения.
Счет 59 не используется.		Обеспечить учет движения финансовых вложений типовым механизмом 1С:ERP УХ		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.19		Дивиденды		БНУ.19.1		Начисление дивидендов,
Начисление налога с дивидендов,
Выплата дивидендов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.19.1.1		Расчеты по причитающимся дивидендам ведутся на счете 76.03		Обеспечить учет по получаемым и выплачиваемым дивидендам, начисление налога с выплачиваемых дивидендов.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала   "Казначейство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.20		Себестоимость		БНУ.20.1		Учет себестоимости		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.20.1.1		Учет затрат ведется на счете учета 20, он разбит на субсчета по видам деятельности.
Фиксируется НЗП на начало и конец отчетного периода по некоторой выпускаемой продукции.
Полуфабрикаты учитываются на счете 21, например, лечебная грязь на аппликаторы (счет 10 для целей учета полуфабрикатов не используется).
Для учета затрат Испытательного центра используется счет 23.
Для учета затрат Медпункта используется счет 29.
Для регистрации общепроизводственных затрат используется счет 25.
Для фиксации общехозяйственных, административных расходов используется счет 26.
Метод учета себестоимости в бухгалтерском учете - директ-костинг.
		Обеспечить регистрацию затрат в соответствии с установленным учетом, согласно учетным политикам по бухгалтерскому и налоговому учету.
Не применять при регистрации затрат на счете 20 нетиповые субсчета, при регистрации затрат использовать типовой план счетов и субсчетов		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала  "Производство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.20		Себестоимость		БНУ.20.2		Производство		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.20.2.1		Документы производства в 1С:БП вносит бухгалтер вручную из электронных таблиц и бумажных носителей от производственных подразделений		Необходимо автоматизировать документооборот по перемещению сырья и готовой продукции (документы перемещения в 1С Бухгалтерия, акты переработки, спецификации, бланки заказа).		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 6.8, п.9				Использование типового функционала  "Производство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.20		Себестоимость		БНУ.20.3		Ведение нормативной базы на производство продукции - спецификации		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.20.3.1		На продукцию в 1С:БП ведутся спецификации, имеются рецептуры, которые ведутся в электронных таблицах		Необходим перенос спецификаций и заведение новых в 1С:ERP УХ		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала  "Производство", перенос данных с помощью excel-таблиц		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.20		Себестоимость		БНУ.20.4		Учет производства на стороне (давальческая схема)		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.20.4.1		По давальческой схеме производится минеральная вода розлив и косметические средства, кроме мыла, аппликаторов и термокомпрессов.
Товары, произведенные по давальческой схеме, храняться на складах переработчика, на собственном складе косметических средств и складах воды розлив (склад Тандер и склад КМКРД).
В 1С:БП оформляются два документа по производству на стороне: передача сырья и поступление продукции.		Необходим учет по давальческой схеме, отчет переработчика и наличие в структуре складов с ответственным хранением продукции на складах переработчика.
В учете будет использоваться типовой механизм учета, предусматривающий оформление трех документов: передача сырья, поступление продукции и отчет переработчика.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование типового функционала  "Производство", "Регламентированный учет","Финансовый результат и контроллинг"		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.21		Временные и постоянные разницы		БНУ.21.1		Учет временных и постоянных разниц в учете		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.21.1.1		Учет ведется по ПБУ 18/02. Используются механизмы расчета и настроек в 1С:БП, бухгалтер проставляет в документе отметку принятия к налоговому учету вручную		Автоматический учет ВР и ПР в системе обеспечат начальные настройки в соответствию с ПБУ 18/02, а так же контроль за флагом "Принимается в налоговом учете" в статьях доходов и расходов		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.22		Результативность деятельности в отчетном периоде		БНУ.22.1		Закрытие периода		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.22.1.1		Закрывается период в 1С:БП в установленный срок, формируется стандартная бух.отчетность, за исключением ОДДС. ОДДС главный бухгалтер формирует вручную в excel в связи с некооректным сбором в системе потоков НДС		Необходимо обеспечить закрытие отчетных периодов, корректное формирование бухгалтерского баланса и бухгалтерских отчетов в его составе, в частности ОДДС		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.1		Учет имущественных налогов		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.1.1		Ведется начисление прочих налогов и сборов, за исключением начисления НДФЛ (ведется в 1С:ЗУП), на соответствующих субсчетах счета учета 68:
- земельный налог;
- налог на имущество (формируются декларации по разным налоговым инспекциям);
- транспортный налог;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду		Обеспечить: 
- начисление прочих налогов и сборов на соответствующих субсчетах счета учета 68;
- ввод парметров начисления налогов, в том числе для формирования деклараций с разными ОКТМО и на разные налоговые инспекции;
- включение в состав единого налогового платежа.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.2		Учет НДС		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.2.1		Применяется ОСНО, ведется расчет по ФСБУ 18/02 с фиксацией ОНО и ОНА.
Ведется учет входящего и исходящего НДС. Раздельный учет НДС не ведется.
Расчитывается налог на прибыль и НДС к уплате.
		Обеспечить полноценный учет НДС с контролем правила 5%, формирование отчетов по контролю и расшифровкам НДС, декларации по НДС. 		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.3		НДС по хозспособу		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.3.1		Начисляется и принимается к вычету НДС по строительно-монтажным работам, произведенными собственными силами, с использованием системного документа Начисление НДС
		Начисляется и принимается НДС по строительно-монтажным работам, произведенными собственными силами, путем формирования записи книги продаж и выставлением счет-фактуры для начисления НДС и созданием записи книги покупок для НДС к вычету.
		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.4		Расчет налога на прибыль		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.4.1		Применяется ОСНО, ведется расчет по ФСБУ 18/02 с фиксацией ОНО и ОНА.
		Обеспечить расчет и начисление налога на прибыль в 1С:ERP УХ , формирование отчетов по контролю и расшифровкам расчета налога на прибыль, декларации по налогу на прибыль. 		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.5		Учет НДПИ		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.5.1		Расчет НДПИ ведется вручную главным бухгалтером в в excel		Обеспечить расчет НДПИ в 1С:ERP УХ, учет на соответствующем субсчете счета 68, включение в список начисленных налогов для включения в единый налоговый платеж.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Разработка расчета налога в системе, разработка отчета "Расчет НДПИ", настройка декларации по НДПИ		Да		Разработка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.6		Единый налоговый счет		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.6.1		Для формирования единого налогового платежа  используется типовой счет учета 68.90, оплата производится на ЕНС		Обеспечить:
- отражение сумм единого налогового платежа на счете 68.90 путем выбора начисленных налогов и сборов по субсчетам счета 68; 
- формирование уведомлений налоговой службе;
- оплату на единый налоговый счет.		Протокол встречи по БНУ 24.09.2025		1С: ERP.УХ		Использование настроек системы и типового функционала  Регламентированный учет		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.23		Налоговый учет		БНУ.23.7		Интеграция с личным кабинетом ЕНС		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.23.7.1		1C:БП оснащена личным кабинетом ЕНС		Получение с помощью интеграции сведений об уплате налогов напрямую из личного кабинета налогоплательщика без ручного ввода		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 12.1		1С: ERP.УХ		Настройка сервиса обмена с ФНС		Нет		Интеграция

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.24		Обеспечение регламентированного учета		БНУ.24.1		Перенос остатков.
Формирование бухгалтерской отчетности		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.24.1.1		Многолетнее использование 1С:БП обеспечивает непрерывный регламентированный учет в одной системе.
Формирование бухгалтерской отчетности производится с использованием функционала 1С:БП в соответствии с требования законодательства		Необходимо обеспечить перенос остатков, справочников, регламентированных отчетов из базы 1С:Бухгалтерия 
предприятия 3.0 в 1С:ERP Управление холдингом, сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности		ТЗ, Приложение № 1, Раздел 12.1, п.1		1С: ERP.УХ		Данные будут выгружены с помощью excel-таблиц из 1С:БП, приведены к формату 1C:ERP.УХ, дообогащены аналитиками, далее загружены в 1C:ERP.УХ		Нет		Настройка

		БНУ		Бухгалтерский учет		БНУ.25, ЗУП.3.1		Получение данных об удержанном НДФЛ из 1С:ЗУП		БНУ.25.1		Отражение НДФЛ		Бизнес-процесс		Литвинова Е.В.		БНУ.25.1.1		НДФЛ рассчитываются в 1С:ЗУП и синхронизацией передаются в 1С:БП		НДФЛ передается в 1С:ERP. УХ путем синхронизации с 1С:ЗУП		Протокол встречи по ЗУП 18.09.2025		1С: ERP.УХ		Формирование документа описано в п.2.1 Отчета о моделировании.
Требуется настройка Синхронизации с ЗУП. Перечень интеграционных потоков описан в приложении 2 к Отчету о моделировании		да		Интеграция

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.1		Материальное обеспечение ремонтов		ТОИР.1.1		Списание и оприходование материалов		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.1.1.1		Частичный учет в 1С:БП, часть служебной информации собирается в электронных таблицах, оформляются служебные документы на бумажных носителях		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри основного продукта (Инициатива 1.5. Внедрение системы планирования ресурсов предприятия). Определение варианта внедрения по результату моделирования		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6 Требования к автоматизации, требование № 6		1С:ТОиР		Обмен данными с системой 1С:ERP УХ в части НСИ и движения номенклатурой		да		Интеграция

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.2		Внеплановые ремонты		ТОИР.2.1		Формирование отчетности 		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.2.1.1		Документация ведется в excel		Ведение журналов в электронном формате в единой базе данных, обеспечивающей доступ 
всем сотрудникам в соответствии с их уровнем полномочий. 		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6 Требования к автоматизации, требование № 1		1С:ТОиР		Использование типовых документов "Дефектный акт", "Смета на ремонт",  "Наряд-заказ", "Акт о выполнении этапа работ" и "План-график ППР"		нет		Настройка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.2		Внеплановые ремонты		ТОИР.2.2		Планирование потребности в ТМЦ		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.2.2.1		Учет запчастей ведется в 1C:ERP УХ		Организация учета запасных частей и материалов в рамках единой информационной системы		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6 Требования к автоматизации, требование № 3		1С:ТОиР		Использование типовых документов "Поступление товаров и услуг", "Внутренее потребление". Обмен остатками будет осуществляться с системой 1C:ERP УХ		да		Интеграция

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.2		Внеплановые ремонты		ТОИР.2.3		Формирование отчетности 		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.2.3.1		Учет ведется на бумажных носителях		Разработка печатной формы "Акт о выполнении этапа работ"		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.4		1С:ТОиР		Разработка объектов конфигурации в 1С:ТОиР		да		Разработка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.3		Плановые ремонты		ТОИР.3.1		Формирование отчетности 		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.3.1.1		Документация ведется в excel		Упрощение контроля, анализ и быстрая доступность информации о выполненных работах, техническом состоянии оборудования		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6 Требования к автоматизации, требование № 5		1С:ТОиР		Используются типовые отчеты "Плановые и внеплановые ремонты", "Состояние объектов ремонта", "История замены запчастей"		нет		Настройка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.3		Плановые ремонты		ТОИР.3.2		Формирование отчетности 		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.3.2.1		Учет ведется на бумажных носителях		Разработка печатной формы "Дефектный акт"		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.3		1С:ТОиР		Разработка объектов конфигурации в 1С:ТОиР		да		Разработка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.3		Плановые ремонты		ТОИР.3.3		Формирование отчетности 		Отчетность		Харичкин С.П.		ТОИР.3.3.1		Учет ведется на бумажных носителях		Разработка отчета "Реестр проведения ремонтных работ"		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.5		1С:ТОиР		Разработка объектов конфигурации в 1С:ТОиР		да		Разработка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.3		Плановые ремонты		ТОИР.3.4		Формирование отчетности 		Отчетность		Харичкин С.П.		ТОИР.3.4.1		Учет ведется на бумажных носителях		Разработка отчета "Журнал эксплуатации"		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6		1С:ТОиР		Разработка объектов конфигурации в 1С:ТОиР		да		Разработка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.3		Плановые ремонты		ТОИР.3.5		Плановые ремонты		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.3.5.1		Документация ведется в excel		Создание прозрачной системы планирования ТОиР		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6 Требования к автоматизации, требование № 2		1С:ТОиР		Использование типового документа "План-график ППР"		нет		Настройка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.3		Плановые ремонты		ТОИР.3.6		Плановые ремонты		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.3.6.1		Документация ведется в excel		Автоматизация учета затрат, формирование бюджета и контроль исполнения бюджетных показателей		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6 Требования к автоматизации, требование № 4		1С:ТОиР		Использование типового документа "План-график ППР"		нет		Настройка

		ТОИР		Техническое обслуживание и ремонт		ТОИР.4		Установка и замена приборов учета		ТОИР.4.1		Отражение выполненных работ		Бизнес-процесс		Харичкин С.П.		ТОИР.4.1.1		Учет ведется на бумажных носителях		Разработка печатной формы "Акт замены приборов учета"		Приложение №1 к техническому заданию, п 7.6		1С:ТОиР		Разработка объектов конфигурации в 1С:ТОиР		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.1		Настройки, НСИ		УЗ.1.1		Настройки		Методология		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.1.1.1		В данный момент закупочные процедуре не ведутся в 1С:ERP. УХ		Требуется настроить 1С:ERP. УХ  для отражения закупочных процедур.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Настройки блока "Корпоративные закупки".		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.1		Настройки, НСИ		УЗ.1.2		НСИ		НСИ		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.1.2.1		В данный момент закупочные процедуре не ведутся в 1С:ERP. УХ		Требуется ввести в 1С:ERP. УХ необходимые НСИ для отражения закупочных процедур.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Введение требуемых НСИ по блоку "Корпоративные закупки" в систему.		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.2		Планирование закупок		УЗ.2.1		Планирование закупок		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.2.1.1		В данный момент планирование закупок в 1С:ERP. УХ не ведется.		Потребности на закупку должны формироваться инициатором закупки и утверждаться отделом бюджетирования. К закупщику должна попадать согласованная потребность.		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ		Для отражения планирования потребности в разрезе ЦФО в системе требуется доработать документ «Экземпляр отчета». 
Детальное описание формирования и согласования документов планирования потребностей на закупку будет реализовано в блоке Бюджетирование.		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.3		Служебная записка и согласование		УЗ.3.1		Служебная записка и согласование		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.3.1.1		Служебная записка оформляется вне системы. Документ согласовывается на бумажном носителе при этом используются подтверждения намерения
согласования по корпоративной электронной почте. 		3. Процесс подачи служебной записки должен обладать возможностью прикрепления файлов, где
можно будет указать, например, Техническое задание, уставные документы, проект договора
поставщика и прочие данные. Также служебная записка должна обладать контролем заполнения
дополнительных реквизитов в зависимости от наличия договора. П.1.5 Регламента документооборота.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (3) Требование к автоматизации.		1С:ДО		Служебная записка будет разработана с возможностью прикрепления файлов и прохождения маршрута согласования в 1С:ДО. Решение по автоматизации данной функции описано в отчете о моделировании по блоку Документооборот.		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.3		Служебная записка и согласование		УЗ.3.1		Служебная записка и согласование		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.3.1.2		Служебная записка оформляется вне системы и согласовывается в 1С:ДО. Файлы закупочных процедур не прикрепляются к Служебной записке. Связь Служебной записки с закупками в системе отсутствует.		5. Корреляция служебной записки со способом проведения закупки, который устанавливается
руководителем отдела закупок. Метод проведения закупки подлежит отражению в отчетной
документации по закупкам. Необходимо предусмотреть возможность дальнейшего связывания
служебной записки с заключенным контрактом, как в случае сделок на сумму до 100 тысяч рублей, так
и в случае сделок свыше указанной суммы, после завершения закупочной процедуры на этапе
заключения договора.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (5) Требование к автоматизации.		1С:ДО		Использование поля "Комментарий "в карточке договора с контрагентом для связи Служебной записки. 		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.4		Заявка от подотчетного лица и согласование		УЗ.4.1		Заявка от подотчетного лица и согласование		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.4.1.1		Заявка на закупку подотчетным лицом согласовывается вне системы. Подотчетное лицо получает денежные средства, приобретает ТМЦ, сдает на склад и отчитывается через бумажный документ "Авансовый отчет".		Требуется отражать закупку через подотчетное лицо в системе.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.4 Заявка от подотчетного лица и согласование.		1С:ДО, 1С:ERP. УХ		Для отражения в системе закупки через подотчетное лицо будут использоваться типовые документы системы ПТУ, Расходный кассовый ордер, Списание безналичный денежных средств, Авансовый отчет.		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.5		Вид закупки до 100 тыс. рублей		УЗ.5.1		Вид закупки до 50 тыс. рублей		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.5.1.1		Данный вид используют для закупок без заключения договора.
Инициатор готовит Служебную Записку и запрашивает счет у поставщика. Также заключаются прямые договоры с поставщиками без проведения закупочной процедуры. Инициатор контролирует исполнение договора самостоятельно. 		Требуется отражать закупку до 50 тыс. руб. системе.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.5 Вид закупки до 50 тыс. рублей.		 1С:ERP. УХ		Использование типовых документов системы: служебный Договор (оферта), Приобретение товаров и услуг, Заявка на оплату, Списание безналичных денежных средств.		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.5		Вид закупки до 100 тыс. рублей		УЗ.5.2		Вид закупки до 100 тыс. рублей		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.5.2.1		Данный вид используют для закупок с заключением договора.
Инициатор готовит Служебную Записку и Договор, которые согласовывает вне системы. Для этого вид закупки заключаются прямые договоры с поставщиками без проведения закупочной процедуры. Инициатор контролирует исполнение договора самостоятельно. 		Требуется отражать закупку до 100 тыс. руб. в системе.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.6 Вид закупки до 100 тыс. руб.		1С:ERP. УХ		Использование типовых документов системы: Договор, Приобретение товаров и услуг, Заявка на оплату, Списание безналичных денежных средств.		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.1		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.1.1		В данный момент закупочные процедуре ведутся вне системы.		Требуется отражать ведение закупок свыше 100 тыс. руб. в системе.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.7 Вид закупки свыше 100 тыс. руб..		1С:ERP. УХ		 Отражение закупок свыше 100 тыс. руб. с помощью типовых объектов системы: Экземпляр отчета, СПЗ, План закупок 223-ФЗ, Закупочная процедура, Лот, Предложение участника, Протокол отмены, Протокол выбора победителя, Договор, Заказ поставщику, ПТУ, Заявка на оплату, Списание безналичных ДС.		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.1		Формирование СПЗ		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.1.2		Связь потребности и закупочной позиции контролируется вне системы.		Требуется связь потребности через документы «Экземпляр отчета», «СПЗ», «Лот».		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Требуется разработать Регистр Сведений «Данные строк Экземпляров отчетов», в котором будут храниться записи соответствия «GUID строки» документом «Экземпляр отчета», «СПЗ», «Лот».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.1		Формирование СПЗ		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.1.3		Корректировки потребности происходят вне системы.		Требуется отслеживать изменения потребности в документе "Экземпляр отчета" и возможность внесения соответствующей корректировки в СПЗ.		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Требуется доработать в документах «Экземпляр отчета», «СПЗ» скрытый реквизит «GUID строки», по которому будет возможно отслеживать изменения потребности в «Экземпляре отчета» по тем позициям (строкам ТЧ), которые уже входят в состав документа «СПЗ». Заказчик может изменять данные (номенклатуру и/или количество, и/или цену), удалять существующие /добавлять новые строки ТЧ документа «Экземпляр отчета». 		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.1		Формирование СПЗ		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.1.4		Контроль за корректировкой потребности происходит вне системы.		Требуется запрещать инициатору вносить корректировки  в позиции потребности, если по данным позициям начаты закупочные процедуры.		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Требуется доработать запрет на изменение/удаление данных по строке в документе «Экземпляр отчета», если по данной строке был создан и проведен документ «Лот» (используя данные РС «Данные строк экземпляров отчета».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.1		Формирование СПЗ		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.1.5		В данный момент  строки Плана закупок формируется вне системы вручную.		Требуется автоматическое создание СПЗ для формирования Плана закупок по 223-ФЗ по потребности, утвержденной отделом бюджетирования.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.2 Планирование закупок		1С:ERP. УХ		Требуется разработать АРМ "Формирование строк плана закупок" для создания и корректировок СПЗ.		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.2		Формирование Плана закупок 223-ФЗ		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.2.1		В данный момент План закупок формируется вне системы вручную.		Требуется формирование Плана закупок по 223-ФЗ по потребности, утвержденной отделом бюджетирования.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.2 Планирование закупок		1С:ERP. УХ		Использование типового функционала 1С:ERP. УХ по созданию Плана закупок		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.2		Формирование Плана закупок 223-ФЗ		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.2.2		В данный момент План закупок формируется вне системы вручную.		Требуется перед началом запуска функционала по блоку "Закупки" создать «План закупок 223-ФЗ» с закупками, ранее размещенными в ЕИС, по которым проводятся либо еще не начаты закупочные процедуры. Это требуется для сохранения преемственности строк Плана закупок из ЕИС в 1С:ERP. УХ. 		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Требуется разработать обработку по загрузке файла Excel с возможностью создания документов «СПЗ».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.3		Выгрузка Плана закупок 223-ФЗ в ЕИС		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.3.1		В данный момент План закупок формируется в ЕИС вручную.		Требуется выгрузка Плана закупок в ЕИС.		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ, ЕИС		Требуется адаптировать интеграцию документа "План закупок 223-ФЗ" из 1С:ERP. УХ в ЕИС.		да		Интеграция

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.4		Отражение проведения закупочных процедур в системе		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.4.1		В данный момент закупочные процедуре не ведутся в 1С:ERP. УХ и предложения поставщиков в системе не фиксируются.		1. Требуется осуществлять документальную фиксацию коммерческих предложений, поступающих от
поставщиков. 		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (1) Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Для автоматизации данной функции требуется разработать обработку по загрузке выгруженного закупщиком с ЭТП файла (архива) с автоматическим созданием в 1С:ERP. УХ документа "Предложение участника".		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Вид закупки свыше100 тыс. рублей		УЗ.6.5		Отражение проведения закупочных процедур в системе		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.5.1		Требуется отражение всей цепочки документов в 1С:ERP. УХ при проведении закупочных процедур на ЭТП.		Закупочные процедуры проводятся на ЭТП. Документы с ЭТП закупщик выгружает вручную в виде файла (архива) и с помощью разработанного обработчика загружает в 1С:ERP. УХ. При загрузке система автоматически создает соответствующие объекты. Перечень объектов описан в Таблице 4 отчета о моделировании по блоку Закупки.		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ		Для автоматизации данной функции требуется разработать обработку по загрузке выгруженного закупщиком с ЭТП файла (архива) с автоматическим созданием в 1С:ERP. УХ соответствующего объекта в системе.		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.6		Создание договора и документов по исполнению договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.6.1		В данный момент Договор с поставщиком и спецификация создаются в 1С:БП заказчика.		2. Иметь механизм обязательной фиксации спецификации к договору.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (2) Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Использование типового документа "Версия коммерческого договора".		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.6		Создание договора и документов по исполнению договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.6.2		В данный момент закупочные процедуре не ведутся в 1С:ERP. УХ .		Требуется доработать признак, по которому система сможет различать договоры, созданные при проведении закупочных процедур.		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Требуется доработать в документе «Версия коммерческого договора» и Справочнике «Договоры с контрагентами» автоматическое заполнение реквизита " Регистрационный номер ЕИС" при условии, что договор создан на основании документа «Протокол выбора победителя».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.6		Создание договора и документов по исполнению договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.6.3		В данный момент закупочные процедуре не ведутся в 1С:ERP. УХ .		Требуется автоматизировать функцию создания документа "Заказ поставщику" на основании утвержденного договора.		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Для создания непрерывной цепочки по закупкам требуется доработать автоматическое создание документа «Заказ поставщику» при установке в документе «Версия коммерческого соглашения» статуса «Утвержден».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.6		Создание договора и документов по исполнению договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.6.4		В данный момент документы по поступлению ТРУ и взаиморасчетам с поставщиком ведутся в 1С:БП.		Требуется отражать поступление и оплаты по договорам, заключенным при проведении закупочных процедур.		Требование возникло у ООО "Градум" на этапе составления отчета о моделировании по блоку Закупки.		1С:ERP. УХ		Использование типового функционала 1С:ERP. УХ по созданию ПТУ и документов на оплату.		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.7		Формирование сведений об исполнении договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.7.1		В данный момент сведения об исполнении договора передаются закупщику вне системы.		Требуется доработать создание задачи закупщику по размещению сведений об исполнении договора в ЕИС на основании документа ПТУ.		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ		Требуется доработать создание задачи закупщику по размещению сведений об исполнении договора в ЕИС на основании документа ПТУ, задачу требуется создавать, если в ПТУ выбран договор с признаком «создан по закупочной процедуре».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.7		Формирование сведений об исполнении договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.7.2		В данный момент сведения об исполнении договора передаются закупщику вне системы.		Требуется доработать создание задачи об исполнении договора на основании документа «Списание безналичных денежных средств».		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ		Требуется доработать создание задачи об исполнении договора на основании документа «Списание безналичных денежных средств» с признаком «Проведено банком» для документов, у которых в договоре установлен признак «создан по закупочной процедуре».		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.7		Формирование сведений об исполнении договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.7.3		В данный момент сведения об исполнении договора передаются закупщику вне системы.		Требуется получать данные об исполнении договора для автоматизированной выгрузки в ЕИС.		Встреча от 09.06.2027		1С:ERP. УХ		Использование документа "Сведения об исполнении договора"		нет		Настройка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.7		Формирование сведений об исполнении договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.7.4		Ответственный работник отдела закупок подготавливает информацию об исполнении договора (по произведенным оплатам) для размещения в ЕИС на основании документов, полученных от Бухгалтерии.		Требуется получать данные по произведенным оплатам для автоматизированной выгрузки в ЕИС.		Встреча от 09.06.2027		1С:ERP. УХ		Для автоматического заполнения сведений об оплате требуется доработать возможность автоматического заполнения данных из документов «Списание безналичных денежных средств», созданных по выбранному договору, по кнопке «заполнить данные по оплатам». 		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.7		Формирование сведений об исполнении договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.7.5		Ответственный работник отдела закупок подготавливает информацию об исполнении договора (по поступлениям ТРУ) для размещения в ЕИС на основании документов, полученных от Бухгалтерии.		Требуется получать данные по поступлению ТРУ для автоматизированной выгрузки в ЕИС.		Встреча от 09.06.2028		1С:ERP. УХ		Для автоматического заполнения сведений о поступлении ТРУ требуется доработать возможность автоматического заполнения данных из документов «Приобретение товаров и услуг», созданных по выбранному договору, по кнопке «заполнить данные по поступлениям». 		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.8		Выгрузка сведений об исполнении договора		Бизнес-процесс		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.8.1		Вся первичная документация размещается в ЕИС.		4. Интеграция с Единой информационной системой (ЕИС). Синхронизация платежных поручений и
первичных учетных документов о приемке в ЕИС.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (4) Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ, ЕИС		Для автоматизации выгрузки данных по исполнению договора из 1С:ERP. УХ в ЕИС требуется адаптировать обмен документа «Сведения об исполнении договора» между системой и ЕИС.		да		Интеграция

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.9		Отчетность		Отчетность		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.9.1		Реестр закупок заполняется отделом закупок для удобства работы отдела и формирования
различных отчетностей. Форма изменяется в соответствии с изменением закона 223-ФЗ и других
потребностей работы отдела закупок. Также отдел закупок ведет реестр протоколов и закупок вне системы.		6. Иметь механизм формирования реестра протоколов и закупок в форме итогового отчета.		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (6) Требование к автоматизации.		1С:ERP. УХ		Разработка отчетов "Реестр закупок" и "Реестр протоколов и закупок".		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.9		Отчетность		Отчетность		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.9.2		В данный момент типовые отчеты по блоку "Корпоративные закупки" системы 1С:ERP. УХ не используются.		Требуется использовать типовые отчеты блока "Корпоративные закупки" по необходимости.		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ		Адаптация типовых отчетов "Доля закупок товаров РФ", "Исполнение плана обеспечения потребности по срокам поставки", "Годовой отчет о закупках у МСП", "Отчет о заключенных договорах", "Экономия по результатам торгов".		да		Разработка

		УЗ		Закупки		УЗ.6		Ведение закупок в системе		УЗ.6.10		Выгрузка отчетности в ЕИС		Отчетность		Макаренко Ю.В., Фадеенко Л.А.		УЗ.6.10.1		В данный момент отчетность выгружается в ЕИС вручную.		Требуется выгружать отчетность в ЕИС.		Встреча от 09.06.2026		1С:ERP. УХ, ЕИС		Требуется адаптировать выгрузку отчетов в ЕИС:
 * Годовой отчет о закупках у МСП
  * Отчет о заключенных договорах		да		Интеграция

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.1		Миграция системы		ЭДО.1.1		Миграция данных		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.1.1.1		В данный момент используется версия 1С Документооборот КОРП 2.		Миграция с версии 1С Документооборот КОРП 2 на версию КОРП 3.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 1		1С: ДО		Общая настройка системы.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.2		Настройки, НСИ		ЭДО.2.1		НСИ		НСИ		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.2.1.1		Часть документов согласовывается в системе 1С Документооборот КОРП 2, часть документов согласуется в распечатанном виде.		Произвести настройку маршрутов согласования в системе "1С: Документооборот" в соответствии с табличными данными, представленными в разделе "Документооборот" для 44 типов документов.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 2		1С: ДО		Создать 44 вида документов, настроить маршруты обработки.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.3		Управление доступом		ЭДО.3.1		Грифы доступа		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.3.1.1		Данная настройка не используется.		Обеспечить гриф доступа в документах и настроить роли доступа.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 3		1С: ДО		Создать грифы доступа, правила присваивания. Создать и определить роли. Настроить доступы. 		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.4		Хранение файлов		ЭДО.4.1		Размещение файлов на сервере		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.4.1.1		Данная настройка не используется.		Файлы, прилагаемые к документам, будут размещаться на сервере в папках с общим доступом. Необходимо настроить соответствие прав доступа к документу в системе электронного документооборота (СЭД) и к файлу на сервере.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 4		1С: ДО		Организовать хранение файлов в сетевых папках с разграничением доступа (по подразделениям/ролям). Настроить в СЭД привязку документа к пути файла на сервере. Синхронизировать роли/группы СЭД с группами доступа к папкам.  		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.5		Подписание документов		ЭДО.5.1		Электронная подпись		Бизнес-процесс		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.5.1.1		Электронная подпись не используется пользователями, только собственноручная.		Обеспечить уполномоченным пользователям доступ к применению электронной подписи.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 5		1С: ДО		Необходима установка программы КриптоПро и тестовые ЭП.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.6		Обработка документов		ЭДО.6.1		Оцифровка документов		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.6.1.1		Данная настройка не используется.		Для отдела делопроизводства требуются функции потокового сканирования, оптического распознавания символов (OCR) с использованием полнотекстового поиска, ведения номенклатуры дел, журналов учета передачи документов, журналов передачи дел в архив, а также отслеживания статуса уничтожения дел.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 6, №7		1С: ДО		Настроить рабочие места сканирования. Подключить модуль OCR к процедуре сканирования. Вести справочник «Номенклатура дел». Вести журнал «Передача документов».		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.7		Электронная почта		ЭДО.7.1		Обработка корреспонденции		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.7.1.1		Данная настройка не используется.		Настройка электронной почты для обработки входящей и исходящей корреспонденции.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 8		1С: ДО		Настроить учетные записи e‑mail в 1С:ДО (SMTP/IMAP/POP3) для общих ящиков. Добавить учетную запись в 1С:ДО  		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.7		Электронная почта		ЭДО.7.2		Регистрация документов		Бизнес-процесс		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.7.2.1		Данная настройка не используется.		Требуется разработать автоматизированную систему регистрации документов, поступающих по электронной почте, с использованием интерфейса для взаимодействия с секретарем. Обеспечить автоматический разбор входящих почтовых сообщений для формирования задач. С возможностью маршрутизация задач как в автоматическом, так и ручном режиме (Инициатива 3.3 Внедрение технологий ИИ в СЭД).		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 9, №26		1С: ДО		Создание интеграции с почтовым сервером и веб-интерфейса секретаря для регистрации входящих электронных писем как документов с возможностью корректировки. Настройка автоматического парсинга содержимого писем и вложений с формированием задач на основе выделенных параметров (отправитель, тема, тип обращения и т.п.). Реализация механизма маршрутизации сформированных задач с поддержкой автоматического и ручного выбора получателей и маршрутов согласования с интеграцией ИИ-сервисов для анализа содержания писем и интеллектуальной маршрутизации.		да		Разработка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.8		Мероприятия		ЭДО.8.1		Планирование мероприятий		Бизнес-процесс		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.8.1.1		Данная настройка не используется.		Настройка работы с мероприятиями (совещания), календарем и бронированием помещений.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 10		1С: ДО		Включить подсистему «Мероприятия» и общий календарь пользователей. Настроить типы мероприятий, участников, оповещения и напоминания. Вести личные и групповые календари (вид: день/неделя/месяц, занятость сотрудников). Заполнить справочник помещений и ресурсов, включить бронирование через карточку мероприятия.  		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.6		Обработка документов		ЭДО.6.2		Штрихкодирование		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.6.2.0		Данная настройка не используется.		Необходимо настроить функцию штрихкодирования документов для поиска соответствующего электронного образца документа в базе данных.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 11		1С: ДО		Настройка обеспечивается типовым функционалом, не требует доработок. Будет осуществлена при настройке системы.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.9		Учет по проектам		ЭДО.9.1		Ведение документов		НСИ		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.9.1.1		Данная настройка не используется.		Ведение документов в разрезе проектов.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 12		1С: ДО		Включить в настройках системы учет по проектам.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.10		Удаленный доступ		ЭДО.10.1		Мобильный клиент		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.10.1.1		Данная настройка не используется.		Настройка мобильного клиента для входа пользователей.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 13		1С: ДО		Настроить подключение мобильного клиента к серверу. Организовать аутентификацию (при необходимости — двухфакторная). Ограничить мобильный доступ правами с учетом ролей		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.10		Удаленный доступ		ЭДО.10.2		Веб-интерфейс		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.10.2.1		Данная настройка не используется.		Функционирование системы посредством веб-интерфейса.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 14		1С: ДО		Обеспечить работу системы через веб-интерфейс без установки толстого клиента. Настроить доступ по защищенному протоколу (https), с аутентификацией и разграничением прав, аналогичным основному клиенту.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.1		Интеграция с "1С:ERP УХ"		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.1.1		Системы не синхронизированы.		Синхронизация системы "1С: Документооборот" с системой "1С:ERP УХ" в рамках исполнения согласованных договоров.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 15		1С: ДО		Настройка обмена сведениями о согласованных договорах и связанных документах (приложения, допсоглашения) между 1С:ДО и 1С:ERP. УХ. Уточнение и унификация реквизитов договоров (контрагент, предмет, суммы, лимиты, сроки, статьи затрат) для корректного отражения в учетных контурах ERP УХ.		да		Интеграция

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.2		Интеграция с "1С: Зарплата и управление персоналом"		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.2.1		Системы не синхронизированы.		Синхронизация системы "1С: Документооборот" с системой "1С: Зарплата и управление персоналом" по учету плановых отсутствий сотрудников.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 16		1С: ДО		Расширение типового обмена для передачи плановых отсутствий сотрудников. Расширение реквизитного состава объектов для корректной настройки синхронизации на стороне обеих систем. Шаблоны процессов согласования отсутствий с автоматической передачей статусов и изменений (перенос/отмена).		да		Интеграция

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.3		Интеграция с PERCo		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.3.1		Системы не синхронизированы.		Интеграция системы "1С: Документооборот" с системой контроля доступа PERCo для автоматического обмена данными об отсутствии сотрудников на рабочем месте.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 17		1С: ДО		Настройка интеграции 1С:ДО с системой контроля доступа PERCo для API-обмена событиями проходов/отсутствия сотрудников с обновлением статусов и двусторонней синхронизацией прав доступа. Определение и расширение состава регистрируемых данных (идентификатор сотрудника, время входа/выхода, причина отсутствия, зона доступа) для корректного учета в 1С:ДО. Реализация механизмов автоматического формирования и маршрутизации уведомлений/задач по фактам длительного или нестандартного отсутствия сотрудников.		да		Интеграция

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.4		Интеграция с "1С:ERP"		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.4.1		Системы не синхронизированы.		Синхронизация 1С:Документооборот с 1С:ERP для согласования заявок на расходование денежных средств, договоров и служебных записок.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 18		1С: ДО		Расширение типового обмена для заявок на расходование, договоров и служебных записок. Расширение реквизитного состава объектов для корректной настройки синхронизации на стороне 1С:Документооборот. Шаблоны процессов с автоматической передачей статусов.		да		Интеграция

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.5		Интеграция с программой гидрогеологов		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.5.1		Системы не синхронизированы.		Синхронизация с программой гидрогеологов.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 19		1С: ДО		Настройка обмена данными между 1С: Документооборот и специализированной программой гидрогеологов (результаты исследований, отчеты, графические материалы). Унификация и расширение реквизитов документов/объектов (скважины, участки, горизонты, периоды наблюдений) для корректного сопоставления данных в обеих системах. Настройка маршрутов согласования и хранения гидрогеологических материалов в 1С: ДО с автоматической передачей финальных версий и ключевых параметров в отраслевую систему.		да		Интеграция

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.7		Электронная почта		ЭДО.7.3		Уведомления		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.7.3.0		Уведомления по электронной почте не поступают.		Уведомления о по электронной почте о поступивших задачах.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 20		1С: ДО		Настроить учетные записи e‑mail в 1С:ДО. Настроить уведомления для каждого пользователя.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.20		Учет времени		ЭДО.20.1		Хронометраж времени по задачам		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.20.1.1		Данная настройка не используется.		Ведение хронометража времени по задачам.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 21		1С: ДО		Включить в настройках системы хронометраж времени по задачам.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.3		Управление доступом		ЭДО.3.2		Права доступа		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.3.2.1		Данная настройка не используется.		При настройке прав доступа использовать ограничения по папкам файлов хранения, по видам документов, по грифам доступа, по вопросам деятельности (Проектам), а также личным документам.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 22		1С: ДО		Определить группы доступа пользователей. Провести настройку в соотвествии с уровнем доступа.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.6		Обработка документов		ЭДО.6.3		Печать документов		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.6.3.0		Данная настройка не используется.		При печати согласованного документа необходимо выводить таблицу согласовавших.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 23		1С: ДО		Настройка обеспечивается типовым функционалом, не требует доработок. Будет осуществлена при настройке системы.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.6		Обработка документов		ЭДО.6.4		Приложение файлов		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.6.4.0		Данная настройка не используется.		Обеспечить возможность приложения файлов (сканов) к документам согласования. Согласование должно учитывать заместителей. Заместители согласующих указаны в Приложении 3 к Регламенту документооборота.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 24		1С: ДО		Настройка обеспечивается типовым функционалом, не требует доработок. Будет осуществлена при настройке системы.		Нет		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.6		Интеграция с основным програмным продуктом		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.6.1		Интеграция не осуществлялась.		Интеграция основного программного продукта с СЭД или настройка процессов документооборота внутри основного продукта (Инициатива 1.5. Внедрение системы планирования ресурсов предприятия). Определение варианта внедрения по результату моделирования. Необходимо, чтобы данные о сроках производства были интегрированы в процесс формирования счета.		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 25		1С: ДО		Предусмотрены интеграционные потоки между СЭД и ЕРП.УХ в части процессов согласования для тех случаев, когда в перечень согласующих лиц входят сотрудники, не работающие в 1С:ERP.УХ		да		Настройка

		ЭДО		ЭДО		ЭДО.11		Интеграция		ЭДО.11.7		Интеграция с электронным календарем		Методология		Камышова Т.С. Мельников С.С.		ЭДО.11.7.1		Интеграция не осуществлялась.		Интеграция с электронным календарем для планирования встреч на основании входящей корреспонденции режиме (Инициатива 3.3 Внедрение технологий ИИ в СЭД).		Приложение №1 к техническому заданию, п 10.2 Требования к автоматизации, требование № 27		1С: ДО		Настройка интеграции 1С:ДО с электронным календарем для создания и обновления событий. Автоматический анализ входящей корреспонденции (дата, время, участники, место встречи) для формирования предложений по созданию мероприятий. Реализация механизма автоматического и ручного планирования встреч (создание/изменение/отмена событий) с синхронизацией статусов.		да		Настройка
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Лист1

		№		Блок		Функция системы		Код требования		Функциональное требование		База - источник		База - приемник		Объект в базе - источнике		Объект в базе - приемнике		Способ интеграции		Периодичность интеграции

		1		НСИ		Синхронизация		НСИ.1.1.6		Актуализация справочника Должности		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Справочник Должности		Справочник Должности		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Один раз в месяц/или по необходимости

		2		НСИ		Синхронизация		НСИ.1.1.6		Получение данных о Должности и Подразделении физического лица с указанием даты актуальности		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Справочник Штатное расписание		Справочник Штатное расписание		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Один раз в месяц/или по необходимости

		3		НСИ		Синхронизация		НСИ.1.1.6		Запись и хранение данных о Должности и Подразделении физического лица с указанием даты актуальности		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Регистр накопления "Кадровая история"		Регистр накопления "Кадровая история"		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Один раз в месяц/или по необходимости

		4		БДЖ		Передача и прием данных		БДЖ.3.3.1, БНУ		Автоматическое отражение факта по БДДС из банковских выписок		1С: ERP.УХ		Система банка-партнера		Платежные поручения		Переводы денежных счетов в соответствии с платежными поручениями		Настройка прямого обмена данными между 1С и банком-партнером, поддерживающих стандарт DirectBank		Ежедневно

												Система банка-партнера		1С: ERP.УХ		Выписки с банковских счетов		Платежные поручения

		5		БДЖ		Передача данных		БДЖ.1.2.10,-1.2.11, БДЖ.1.2.15, УЗ.3		Автоматическое формирование плана закупок на основе бюджета.
Создание плана закупок на основании Бюджета. В план закупок необходимо интегрировать данные из бюджета, которые должны быть отражены в соответствующих статьях плана закупок.
Интеграция бюджета в План закупок ЕИС по утвержденной форме.		1С: ERP.УХ		ЕИС		План закупок		План закупок		Настройка прямого обмена данными между 1С и ЕИС		По потребности

		6		БУ		Передача данных в общегосударственную систему маркировки товаров		БНУ.5.2.1, НСИ.1.13.1, ПРВ.9.1.1		 1С:ERP УХ должна обеспечить интеграцию с Честным знаком с возможностью передачи данных из документов товара от переработки		1С: ERP.УХ		ЛК "Честный знак"		Выпуск продукции		Уникальный цифровой код — Data Matrix		Первичное подключение и настройка прямого обмена данными личного кабинета "Честный знак"		Ежемесячно

		7		БУ		Прием и передача первичных документов		БНУ.7.5.1,
БНУ.8.2.1		Требуется настройка с 1С-ЭДО		1С: ERP.УХ		1С контрагентов		Юридически значимые документы Организации		Юридически значимые документы контрагентов		Первичное подключение к информационной базе 1С		Ежедневно

												1С контрагентов		1С: ERP.УХ		Юридически значимые документы контрагентов		Юридически значимые документы Организации

		8		БУ		Учет расходов расчетов с персоналом и отчислений от оплаты труда		БНУ.12.1.1		Выбор решения и реализация по настройке синхронизации базы 1С: ЗУП с базой 1С: ERP Управление холдингом или перенос 1С: ЗУП в 1С: ERP Управление холдингом.
Настройка синхронизации 1С: ЗУП или в случае переноса 1С: ERP Управление холдингом с КЭДО Saby.		1С:ЗУП		1С: ERP.УХ		Расчеты по заработной плате и отчисления от заработной платы		Отражение зарплаты в финансовом учете		Прямая интеграция посредством программных интерфейсов		Ежемесячно

		9		БУ		Казначейство, учет банковских операций		БНУ.14.2.1, Бюджетирование		Обеспечить выгрузку платежных поручений и загрузку банковских выписок через 1С:Директ-банк с банками-партнерами, поддерживающими прямое взаимодействие
		1С: ERP.УХ		Система банка-партнера		Платежные поручения		Переводы денежных счетов в соответствии с платежными поручениями		Настройка прямого обмена данными между 1С и банком-партнером, поддерживающих стандарт DirectBank		Ежедневно

												Система банка-партнера		1С: ERP.УХ		Выписки с банковских счетов		Платежные поручения

		10		БУ		Регламентированный учет, взаимодействие с ФНС		БНУ.23.7.1		Получение с помощью интеграции сведений об уплате налогов напрямую из личного кабинета налогоплательщика без ручного ввода		1С: ERP.УХ		ЛК "ЕНС"		Декларации по налогам и сборам,
Уведомления		Декларации по налогам и сборам,
Уведомления		Первичное подключение и настройка прямого обмена данными личного кабинета "ЕНС" (к информационной базе ИФНС)		Ежемесячно

												ЛК "ЕНС"		1С: ERP.УХ		Расчет налогов и сборов		Сверки по налогам

		11		БУ		Учет запчастей и материалов, взаимодействие с ТОиР		БНУ, ТОиР.2.2.1		Организация учета запасных частей и материалов в рамках единой информационной системы		1С: ERP.УХ		1С:ТОиР		Поступление  запчастей и материалов на склад		Наличие запчастей и материалов на складе		Бесшорвная интерация 1С:ERP. УХ с 1С:ДО		Ежемесячно

												1С:ТОиР		1С: ERP.УХ		Данные о движении запчастей		Данные о движении запчастей

		12		БУ		Синхронизация		БНУ.25.1.1, ЗУП3.1.1		Получение данных об удержанном НДФЛ из 1С:ЗУП		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Отражение удержанного НДФЛ в бухучете		Начисление ЕНП		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Два раза в месяц/или по необходимости

		13		Маркетинг		Маркетинг,
взаимодействие с ЭДО		МРК.2.2		Интеграция процесса обработки претензий в 1С: ERP.УХ с системой документооборота		1С:ДО		1C:ERP.УХ		Претензия		Справочник.Претензии.Форма.ФормаЭлемента		Первичное подключене и настройка, далее бесшовная интеграция		При изменении статуса в 1С:ERP.УХ

		14		Маркетинг		Маркетинг,
взаимодействие с ЭДО		МРК.5.1.1		Интеграция процесса обработки претензий в 1С: ERP.УХ с системой документооборота		1С:ДО		1C:ERP.УХ		Согласование прайс-листа		Статус согласования прайс-листа		Первичное подключене и настройка, далее бесшовная интеграция		При изменении статуса в 1С:ERP.УХ

		15		Реализация		Прогнозирование продаж		РЛЗ.5.1.1-5.1.2		Интеграция с сервисом искусственного интеллекта 1С:Универсальное прогнозирование
продаж и распознавания первичных документов.		1С: ERP. УХ, Облачный сервис 1С: Прогнозирование продаж		1С: ERP. УХ, Облачный сервис 1С: Прогнозирование продаж		На выход - План продаж, План остатков.
На вход -План продаж		На вход - данные для расчета прогноза продаж,
На выход - рассчитанные данные для формирования Плана продаж.		Интеграция 1С		По требованию пользователя

		16		Реализация		Сервис Распознавание первичных документов		РЛЗ.6.1.1		Сервис по распознаванию первичных бумажных документов (Инициатива 3.2 Внедрение технологий ИИ в системе ERP)		1С: ERP. УХ		Сервис Распознавание первичных документов		Сканы первичных документов		Документы, отражающие хозяйственные операции, по обработанным сканам.		Интернет		По требованию пользователя

		17		Закупки		Закупочные процедуры		УЗ.2.5, ЭДО		Необходимо учесть в документообороте в части технических требований данный вид согласований
п.2 Регламента документооборота.		1С: ERP. УХ, 1С:ДО		1С:ДО, 1С:ERP. УХ		Протокол выбора победителей		Протокол выбора победителей,
Протокол отмены,
Квалификация участника,
Договор		Бесшорвная интерация 1С:ERP. УХ с 1С:ДО		По требованию пользователя

		18		Отраслевая специфика		Организация сквозного учета добычи и использования полезных ресурсов в системе.		ОТР.5.1.1, ТОиР		Интеграция с другими модулями ERP с целью синхронизации данных с бухгалтерией, производством, логистикой, чтобы иметь сквозной учёт и единый источник информации.		1С: ТОиР		1С: ERP. УХ		Регистр Сведений "Данные по установленным счетчикам".		Регистр Сведений "Данные по установленным счетчикам".		Интеграция 1С		По настроенному расписанию в регламентном задании

		19		Отраслевая специфика		Оформление продажи справок по природным явлениям		ОТР.3.1.1, ЭДО.11.5.1		Интеграция с другими модулями ERP с целью синхронизации данных с бухгалтерией, производством, логистикой, чтобы иметь сквозной учёт и единый источник информации.		1С: Документооборот		1С: ERP. УХ		Заявление клиента/Заказ клиента		Заказ клиента		Интеграция 1С		По настроенному расписанию в регламентном задании

		20		ЗУП		Синхронизация		ЗУП.1.2.1		Формирование документа "Отражение зарплаты в финансовом учете" в 1С:ERP. УХ путем синхронизации с 1С:ЗУП		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Отражение зарплаты в бухгалтерском учете		Отражение зарплаты в финансовом учете		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Один раз в месяц

		21		ЗУП		Синхронизация		ЗУП.2.1.1		Формирование документа "Начисление резервов" в 1С:ERP. УХ путем синхронизации с 1С:ЗУП		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Резервы по оплате труда		Резервы по оплате труда		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Один раз в месяц

		22		ЗУП		Синхронизация		ЗУП.4.1.1, НСИ		Актуализация справочника Физические лица		1С:ЗУП		1С:ERP. УХ		Справочник Физические лица		Справочник Физические лица		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Один раз в месяц/или по необходимости

		23		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Основные средства
		Объкты ремонта
		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		24		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Контрагенты		Контрагенты		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		25		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Договора с контрагентами		Договора с контрагентами		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		26		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Организации		Организации		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		27		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Подразделение		Подразделение		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		28		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Поступление товаров на склад		Поступление товаров и услуг		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		29		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Перемещение товаров		Поступление товаров и услуг		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		30		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ERP. УХ		1С: ТОиР		Списание товаров		Списание материалов		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		31		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ТОиР		1С: ERP. УХ		Заказы на внутреннее потребление		Заказы на внутреннее потребление		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		32		ТОиР		НСИ		ТОиР.1.1.1		Интеграция основного программного продукта с ТОиР или настройка процессов внутри 
основного продукта		1С: ТОиР		1С: ERP. УХ		Внутреннее потребление		Внутреннее потребление		Синхронизация (по расписанию или по запросу)		Каждые 15 минут

		33		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию видов договоров аренды (лизинга) из 1С:ERP УХ в справочник "Договор аренды (лизинга)" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники. Договоры аренды (лизинга)		Справочник.ВидыДокументов.Договор аренды (лизинга)		Бесшовная интеграция		1 час

		34		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию видов договоров кредитов и депозитов из 1С:ERP УХ в справочник "Договор кредитов и депозитов" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники. Договоры кредитов и депозитов		Справочник.ВидыДокументов.Договор кредитов и депозитов		Бесшовная интеграция		1 час

		35		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию видов договоров подключения к платежным системам из 1С:ERP УХ в справочник "Договор подключения к платежным системам" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники. Договоры подключения к платежным системам		Справочник.ВидыДокументов.Договор подключения к платежным системам		Бесшовная интеграция		1 час

		36		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию видов договоров с контрагентами из 1С:ERP УХ в справочник "Договор с контрагентами" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники. Договоры с контрагентами		Справочник.ВидыДокументов.Договор с контрагентами		Бесшовная интеграция		1 час

		37		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую передачу версий документов "Договор банковской гарантии" из 1С:ERP УХ в справочник "ВерсииФайлов" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Документы. Версия договора банковской гарантии		Справочник.ВерсииФайлов		Бесшовная интеграция		1 час

		38		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую передачу версий документов "Договор депозита, МНО" из 1С:ERP УХ в справочник "ВерсииФайлов" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Документы. Версия договора депозита, МНО		Справочник.ВерсииФайлов		Бесшовная интеграция		1 час

		39		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую передачу версий документов "Договор кредита, займа" из 1С:ERP УХ в справочник "ВерсииФайлов" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Документы. Версия договора кредита, займа		Справочник.ВерсииФайлов		Бесшовная интеграция		1 час

		40		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую передачу версий коммерческих договоров из 1С:ERP УХ в справочник "ВерсииФайлов" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Документы. Версия коммерческого договора		Справочник.ВерсииФайлов		Бесшовная интеграция		1 час

		41		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию справочника "Контрагенты" между 1С:ERP УХ и 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники.Контрагенты		Справочники.Контрагенты		Бесшовная интеграция		1 час

		42		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию справочника "Организации" между 1С:ERP УХ и 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники.Организации		Справочники.Организации		Бесшовная интеграция		1 час

		43		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию справочника "Структура предприятия" между 1С:ERP УХ и 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники.Структура предприятия		Справочники.Структура предприятия		Бесшовная интеграция		1 час

		44		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию справочника "Контактные лица контрагентов" из 1С:ERP УХ в справочник "Контактные лица" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники.Контактные лица контрагентов		Справочники.Контактные лица		Бесшовная интеграция		1 час

		45		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую синхронизацию справочника "Банковские счета контрагентов" из 1С:ERP УХ в справочник "Банковские счета" системы 1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Справочники.Банковские счета контрагентов		Справочники.Банковские счета		Бесшовная интеграция		1 час

		46		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.1.1		Система должна обеспечивать автоматическую передачу заявлений клиента по метеоуслугам из 1С:ДО 3.0 (вид документа "Заявление от клиента") в элемент "Заказ клиента" системы 1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		1С:ERP УХ		Справочник.ВидыДокументов.Заявление от клиента		Справочники.Заказ клиента		Бесшовная интеграция		1 час

		47		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.2.1		Синхронизация системы "1С: Документооборот" с системой "1С: Зарплата и управление персоналом" по учету плановых отсутствий сотрудников.		1С:ЗУП		1С:ДО 3.0		Данные от отсутствии сотрудника		Данные от отсутствии сотрудника		Бесшовная интеграция		1 час

		48		ЭДО		Интеграция		ЭДО.11.4.1		Синхронизация 1С:Документооборот с 1С:ERP для согласования заявок на расходование денежных средств, договоров и служебных записок.		1С:ERP УХ		1С:ДО 3.0		Заявка на оплату		Заявка на оплату		Бесшовная интеграция		1 час

		49		Закупки		Выгрузка Плана закупок 223-ФЗ в ЕИС		Встреча от 09.06.2026		Требуется выгрузка Плана закупок в ЕИС.		1С:ERP. УХ		ЕИС		План закупок 223-ФЗ		План закупок		Интеграция 1С:ERP. УХ - ЕИС		По требованию пользователя

		50		Закупки		Выгрузка сведений об исполнении договора		Приложение №1 к техническому заданию, п 4 Закупки, п 4.8 (4) Требование к автоматизации.		Интеграция с Единой информационной системой (ЕИС) в части сведений об исполнении договора.		1С:ERP. УХ		ЕИС		Сведения об исполнении договора		Сведения об исполнении договора		Интеграция 1С:ERP. УХ - ЕИС		По требованию пользователя

		51		Закупки		Выгрузка отчетности в ЕИС		Встреча от 09.06.2026		Требуется выгружать отченость в ЕИС.		1С:ERP. УХ		ЕИС		
Годовой отчет о закупках у МСП
 		Годовой отчет о закупках у МСП
		Интеграция 1С:ERP. УХ - ЕИС		По требованию пользователя

		52		Закупки		Выгрузка отчетности в ЕИС		Встреча от 09.06.2026		Требуется выгружать отченость в ЕИС.		1С:ERP. УХ		ЕИС		Отчет о заключенных договорах		Отчет о заключенных договорах		Интеграция 1С:ERP. УХ - ЕИС		По требованию пользователя
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Реестр доработок

		№ п/п		Функциональный блок		Учетная система		Работы/ Разработка		Краткое описание, что включается в доработку		Очередь		Комментарий

		1		НСИ

		1.1		НСИ		1С:ERP.УХ		Разработка монитора руководителя и его расшифровок		Доработка типовых инструментов "Монитор ключевых показателей", "Аналитические панели". Формирование РС по данным бюджетирования и РЗ для его заполнения. 		Р1

		1.2		НСИ		1С:ERP.УХ		Разработка индикативного планирования		Разработка механизма индикативного планирования на основании данных стратегического бюджетирования		Р1

		1.3		НСИ		1С:ERP.УХ		Разработка ретроспективного анализа		Разработка Регистра для хранения ретроспективных данных по добыче ресурсов. Отчетная форма для сопоставления ретроспективных данных и плановых/текущих		Р1

		1.4		НСИ		1С:ERP.УХ		Разработка НСИ по персоналу		Разработка нетипового справочника "Штатное расписание" (или доработка типового), регистра сведений "Кадровая история сотрудников"		Р1

		1.5		НСИ		1С:ERP.УХ		Интеграция ЗУП - ERPУХ по нетиповым НСИ		Получение данных из ЗУП
- Штатное расписание;
- Должности;
-Кадровая история.		Р1

		2		Бюджетирование

		2.1		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка запроса для правила расчета. Формирование БДР на основе БДДС.
Поддержка БДДС (первичный), БДР, инвестиционного бюджета, бюджета закупок		Р1

		2.2		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка новых объектов метаданных. Разработка запроса для правила расчета. Мэппинг статей БДР и БДДС, алгоритмы расчета форм бюджетов.
Перенос алгоритмов формирования БДР на основании БДДС 		Р1

		2.3		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Интеграция		Разработка алгоритмов заполнения форм. Автоматическое отражение факта по БДДС из банковских выписок, по БДР из бухучета		Р1

		2.4		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Отчеты план/факт, платежный календарь, аналитика по скважинам.
Разработка запроса для правила расчета. Детализация по подразделениям, объектам, статьям		Р1

		2.5		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка запроса для правила расчета. Аналитика по натуральным показателям (объем воды).
Учет затрат и доходов по скважинам (1 скважина = 1 тип воды).		Р1

		2.6		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Платежный календарь по графикам оплат для контроля кассовых разрывов (включая незаключенные договоры)
Разработка запроса для правила расчета. Планирование поступлений и выплат.		Р1

		2.7		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Алгоритм автоматического заполнения аналитик в банковских выписках
Доработка механизмов системы. Сопоставление по контрагентам, договорам, статьям		Р1

		2.8		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Изменение алгоритма работы документа корректировка лимита: блокирование возможности переноса лимита по статьям.		Р2

		2.9		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработанные дашборды для визуализации бюджетных данных.
Разработка запросов для правила расчета. Настройка интерактивных отчетов с фильтрами		Р1

		2.10		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Необходимо разработать механизм, который позволял бы формировать документ
«Корректировка бюджета» на основе данных об отклонениях.
Разработка запроса для правила расчета. На основании заявки на корректировку лимита автоматически формировать корректировку бюджета		Р1

		2.11		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка алгоритмов расчета форм планового Бух. Баланса. Настройка формы.
На основании БДДС и БДР должно быть предусмотрено формирование планового баланса (по форме бух. Баланса).		Р1

		2.12		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка алгоритмов расчета форм по сценарию Факт.
Подсчет бюджета должен вестись автоматически на основании оплаты счетов.		Р2

		2.13		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка алгоритма актуализации. Неизрасходованные суммы по статьям в рамках года должны иметь возможность переноса на следующий период (месяц).		Р2

		2.14		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка алгоритмов расчета форм. Распределение себестоимости в БДР.		Р1

		2.15		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка правил расчёта на основании данных штатного расписания.
Структура бюджета по ЗП. Операционный бюджет, должен учитывать текущую кадровую численность, уровень ЗП, резервы отпусков, индексацию, оплату за работу в праздничные и выходные дни.		Р2

		2.16		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Операционный бюджет, должен учитывать Амортизацию.
Разработка запроса для правила расчета. Учет периодизации (амортизация)		Р2

		2.17		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка правил проверки вводимых данных.
Требуется реализовать механизм контроля ввода пользователем информации в формы ввода бюджетных данных на основании алгоритмов, определяемых на этапе внедрения системы		Р2

		2.18		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Требуется механизм сквозного учёта примечаний, вносимых в заявки на расходование средств – возможность увидеть текст примечания в формах бюджетов, формируемых из заявок. 
Разработка регистра - "Примечания к бюджетным формам". Доработка механизма представления бюджетных форм и сводных отчетов. При детализации данных должна быть возможность получить текст комментария из регистра. В форме заполнения предусмотреть возможность для показателя настройки алгоритма получения текста комментария.		Р2

		2.19		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Разработка алгоритмов расчета сводных форм.
Требуется реализовать возможность отклонения заявок – консолидация только тех, у которых установлен признак включения в бюджет.
2 варианта: 1 - через бюджетные формы
2 - через новый документ бюджетная заявка + регистр		Р2

		2.20		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Интеграция		Автоматическое формирование плана закупок на основе бюджета		Р1

		2.21		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Автоматическая корректировка плана закупок при изменении бюджета		Р1

		2.22		Бюджетирование		1С:ERP.УХ		Разработка		Требуется разработать механизм мониторинга соответствия запланированных закупок с текущими складскими остатками, а также с анализом предыдущего опыта использования аналогичных ресурсов за прошедшие отчетные периоды.		Р2

		3		Закупки

		3.1		Закупки		1С:ERP.УХ		Разработка АРМа "Корпоративные закупки" для автоматического создания документов СПЗ.		Разработка АРМа "Корпоративные закупки" для получения утвержденной потребности (Обработке 5 вкладок с формами, здесь форма обработки "СПЗ").
Доработка документа «Строка плана закупок» будет доработан 1С:ERP. УХ: 
   * будет доработана возможность использования СПЗ с суммой менее суммы малой закупки в «Плане закупок 223-ФЗ» (с выгрузкой на ЕИС), при условии, что в реквизите «Не размещается на ЕИС» не установлен флаг		Р1

		3.2		Закупки		1С:ERP.УХ		Адаптировать типовые отчеты «Годовой отчет по закупкам у МСП» и «Отчет о заключенных договорах».		Адаптировать (доработать) типовые отчеты «Годовой отчет по закупкам у МСП» и «Отчет о заключенных договорах».		Р1

		3.3		Закупки		1С:ERP.УХ		Разработать обработку для получения и выгрузки присоединённых файлов в ЕИС: 
  		Разработать обработку для получения и выгрузки присоединённых файлов в ЕИС: 
   * Обработка «Выгрузка файлов в ЕИС»
   * Журнал обмена с ЕИС (служебный)
   * Служебный Справочник «Присоединенные файлы для выгрузки в ЕИС».		Р1

		4		Складской учет

		4.1		Складской учет		1С:ERP.УХ		1. Для внесения и хранения данных в 1С:ERP.УХ по нормативам для сотрудников согласно должностям по типам спецодежды и СИЗ с периодичностью выдачи и количеством выдачи на период необходимо разработать независимый, периодический Регистр сведений «Нормативы выдачи спецодежды».
2. Для определения потребности в спецодежде по сотрудникам в разрезе размеров спецодежды и СИЗ необходимо в 1С:ERP.УХ разработать независимый периодический Регистр сведений «Личная карточка сотрудника по спецодежде».
3. Требуется разработать печатную форму «Личная карточка учета выданной спецодежды и СИЗ» на основании документов "Внутреннее потребление "с операцией "Передача в эксплуатацию".		1. Независимый, периодический Регистр сведений «Нормативы выдачи спецодежды».
2. Независимый периодический Регистр сведений «Личная карточка сотрудника по спецодежде».
3. Печатная форма «Личная карточка учета выданной спецодежды и СИЗ» на основании документов "Внутреннее потребление "с операцией "Передача в эксплуатацию".
		Р1

		4.2		Складской учет		1С:ERP.УХ		Необходимо разработать формы Акт о списании материальных запасов и Ведомость учета выдачи СО и предохранительных приспособлений на основании документа  "Внутреннее потребление "с операцией "Передача в эксплуатацию".		Печатная форма "Акт о списании материальных запасов".
Печатная форма "Ведомость учета выдачи СО и предохранительных приспособлений"		Р1

		4.3		Складской учет		1С:ERP.УХ		Разработать отчет «Ведомость по спецодежде и СИЗ» для формирования отчета по потребности и срокам выдачи спецодежды и СИЗ сотрудникам согласно нормативам по должностям, количеству, периодам выдачи и срокам выдачи в разрезе подразделений.		Отчет «Ведомость по спецодежде и СИЗ».		Р1

		4.4		Складской учет		1С:ERP.УХ		Для внесения и хранения данных в 1С:ERP.УХ по нормативам расхода ГСМ в разрезе каждого автомобиля необходимо разработать независимый периодический Регистр сведений «Нормы расхода ГСМ».		Независимый периодический Регистр сведений «Нормы расхода ГСМ».		Р1

		4.5		Складской учет		1С:ERP.УХ		Для формирования данных по превышению расхода ГСМ по нормативам в разрезе каждого автомобиля за определенный период (помесячно) в 1С:ERP.УХ необходимо разработать соответствующий отчет «Расход ГСМ по нормам».		Отчет «Расход ГСМ по нормам».		Р1

		5		Производство

		 5.1		Производство		1С:ERP.УХ		АРМ Оформление производства без заказов (нетиповое)		Создать АРМ по функционалу схожий с типовой обработкой ОформлениеПроизводстваБезЗаказов (обработка отрицательных остатков на складах). С добавлением механизмов получения дополнительных данных, необходимых для заполнения реквизитов ПБЗ, из подсистемы ДИПР (остатки, потери, состав смеси)		Р1

		 5.2		Производство		1С:ERP.УХ		Контроль за заполнением вкладки Материалы и работы в ПБЗ		Разработать механизм контроля за вводом данных о количестве на вкладке Материалы и работы в ПБЗ ,  не допускающий использование (списание) материалов сверх установленных, в Ресурсной спецификации, норм		Р1

		 5.3		Производство		1С:ERP.УХ		Распределение расходов накопленных в период не добычи лечебной грязи		1. Необходимо разработать механизм заполнения полей ТЧ формы документа ПрочиеДоходыРасходы(Реклассификация расходов)
- Статья расходов
- Аналитика расходов
В соответствии с тем, какие значения указаны в полях 
- Кор. статья расходов
- Кор. аналитика расходов
Порядок соответствия можно хранить в нетиповом регистре сведений.
2. Разработать механизм  групповой обработки строк (создание документов), на форме РаспределениеРасходовБудущихПериодов.Форма.ФормаСпискаДокументов, с автоматическим заполнением (по скрипту) всех необходимых реквизитов в создаваемых документах. Для исполнения этого механизма создать отдельную команду на форме.		Р1

		6		ТОиР

		6.1		ТОиР		1С:ТОиР		Интеграция с 1С:ERP		Получение данных об остатках материалов. Планирование потребностей по графикам ППР		Р1

		6.2		ТОиР		1С:ТОиР		Разработка печатной формы		Печатная форма "Дефектный акт"		Р1

		6.3		ТОиР		1С:ТОиР		Разработка печатной формы		Печатная форма "Акт о выполнении этапа работ"		Р1

		6.4		ТОиР		1С:ТОиР		Разработка отчета		Отчет "Реестр проведения ремонтных работ"		Р1

		6.5		ТОиР		1С:ТОиР		Разработка отчета		Отчет "Журнал эксплуатации"		Р1

		6.6		ТОиР		1С:ТОиР		Разработка печатной формы		Печатная форма "Акт замены приборов учета"		Р1

		7		Маркетинг

		7.1		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе номенклатуры".		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе номенклатуры".
Для формирования отчета необходима разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		7.2		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе контрагентов (косметика)".		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе контрагентов (косметика)".
Для формирования отчета необходима разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		7.3		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе контрагентов (лечебная грязь)".		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе контрагентов (лечебная грязь)".
Для формирования отчета необходима разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		7.4		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Разработать "Анализ продаж в разрезе контрагентов (грязь фасованная)".		Разработать "Анализ продаж в разрезе контрагентов (грязь фасованная)".
Для формирования отчета необходима разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		7.5		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе контрагентов (Аппликаторы и термокомпрессы)".		Разработать отчет "Анализ продаж в разрезе контрагентов (Аппликаторы и термокомпрессы)".Для формирования отчета необходима разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		7.6		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Итоговый".		Разработать отчет "Итоговый". Для формирования отчета необходима разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		7.7		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Согласование Справочника "Претензии в ДО".		Разработка (донастройка) согласования Справочника "Претензии в ДО".		Р1

		7.8		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Согласование документа "Установка цен номенклатуры" в ДО.		Разработка (донастройка) согласования документа "Установка цен номенклатуры" в ДО.		Р1

		7.9		Маркетинг		1С:ERP.УХ		Хранение и использование деклараций о соответствии.		Адаптация Справочника "Сертификаты номенклатуры".		Р1

		8		Реализация

		8.1		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать механизм запрета проведения реализации сверх суммы договора. Система 1С должна быть настроена таким образом, что сумма реализации не может превышать доступного остатка по соответствующему договору. Доступ на изменение суммы договора имеет только сотрудник, ответственный за изменение карточки договора в 1С.		1. Разработать механизм запрета проведения документов "Реализация товаров и услуг" свыше суммы реализации в документе "Версия коммерческого договора" (свыше значения реквизита Сумма реализации" в документе "Версия коммерческого договора"). При этом механизм контроля должен учитывать общую сумму всех РТУ по одному договору (документу "Версия коммерческого договора").

2. Доработать реквизит "Сумма реализации" в документе "Версия коммерческого договора" с Видом договора = "С покупателем".

3. Создать роли для возможности проведения РТУ без ограничений по запрету.		Р1

		8.2		Реализация		1С:ERP.УХ		Доработать в договоре спецификацию (план поставок).		Доработать в документе "Версия коммерческого договора" вкладку "Спецификация" с ТЧ.ГрафикОтгрузок. Данная вкладка должна быть визуализирована только для Вида договора = С покупателем.		Р1

		8.3		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать печатную форму Спецификации для договора продажи.		Разработать печатную форму Спецификации для договора продажи.		Р1

		8.4		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать запрет отгрузки свыше установленной нормы в договоре.		1. Разработать механизм запрета проведения РТУ по количеству свыше количества в ТЧ.ГрафикОтгрузок в документе "Версия коммерческого договора".При этом механизм контроля должен учитывать сумму общего количества в РТУ по одному договору (документу "Версия коммерческого договора").
Возможна разработка Регистра Накопления (остатки).

2. Создать роли для возможности проведения РТУ без ограничений по запрету.		Р1

		8.5		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать запрет проведения поступления сверх суммы договора. Система 1С настроена таким
образом, что документ "Поступление товаров и услуг" не может быть проведен на сумму,
превышающую остаток договора. Доступ на изменение суммы договора имеет только
сотрудник, ответственный за изменение карточки договора в 1С.		1. Разработать механизм запрета проведения документов "Приобретение товаров и услуг" свыше значения реквизита "Сумма договора" в документе "Версия коммерческого договора". При этом механизм контроля должен учитывать общую сумму всех ПТУ по одному договору (документу "Версия коммерческого договора").

2. Создать роли для возможности проведения РТУ без ограничений по запрету.		Р1

		8.6		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "План/факт".		Разработать отчет "План/факт".
Возможна разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		8.7		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Неиспользованный лимит".		Разработать отчет "Неиспользованный лимит".		Р1

		8.8		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Отчет по продажам, включая розницу и производство".		Разработать отчет "Отчет по продажам, включая розницу и производство".
Возможна разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		8.9		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать отчет "Отчет по объемам в разрезе договоров".		Разработать отчет "Отчет по объемам в разрезе договоров".
Возможна разработка Регистра Накопления (остатки).		Р1

		8.10		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать печатную форму " Спецификация к договору" на основании документа "Версия коммерческого договора".		Разработать печатную форму " Спецификация к договору" на основании документа "Версия коммерческого договора".		Р1

		8.11		Реализация		1С:ERP.УХ		Разработать и внедрить инфраструктуру для удаленной работы операторов,
осуществляющих процесс отгрузки минеральной воды в автоцистерны
бесперебойной работы операторов.		Разработать и внедрить инфраструктуру для удаленной работы операторов (ТСД), осуществляющих процесс отгрузки минеральной воды в автоцистерны. 
Осуществление подбора технического решения, соответствующего требованиям производственного процесса, а также настройка учетных программ для обеспечения эффективной и бесперебойной работы операторов.		Р1

		8.12		Реализация		1С:ERP.УХ		АРМ Актуализация РТУ (мин. вода и смеси)		Создать АРМ для группового изменения (обновления) документов РТУ, с данными о реализации мин. воды и смесей, в соответствии с данными полученными из подсистемы ДИПР. С возможностью отбора необходимых документов. 		Р1

		8.13		Реализация		1С:ERP.УХ		Доработать договоры с покупателями реквизитами "Бери и плати" и целью использования минеральной воды		Доработать договоры с покупателями реквизитами "Бери и плати" и целью использования минеральной воды		Р1

		9		Бухгалтерский учет

		9.1		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Отражение компенсации за невыбранный объем		Разработать документ, отражающий автоматически рассчитанный невыбранный объем (планируемый объем отгрузки имеется в договоре, факт - в документе реализации), стоимость согласно договору/прайсу и сумму компенсации.
Важно: в доработке учесть тип документа по невыбранному объему, позволяющий отражать в документе оплаты с операцией поступления "Поступление оплаты от клиента" и оплату по реализации и оплату по выбранному объеме по договору.		Р1

		9.2		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Ввод и контроль сумм ДМС		Разработать внесение данных по ДМС из шаблона (кнопка Заполнить) в документ списания РБП с учетом распределения ДМС по подразделениям пропорционально числу работников. Разработать механизм контроля и проверки суммы ДМС на не превышение 6% от суммы расходов на оплату труда.		Р1

		9.3		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Ввод и контроль сумм ДМС		Разработка справки (отчет) по суммам ДМС		Р1

		9.4		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Оплата по эквайрингу, распределенная по статья ДДС		Дополнение документа поступления оплаты по эквайрингу  табличной частью для учета нескольких статей движения денежных средств
		Р1

		9.5		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Кассовые документы с выбором физ лица		Доработать кассовые документы и отчеты по движению наличных средств выбором физических лиц из справочника и автоматическим отображением документа физического лица		Р1

		9.6		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Бухгалтерские отчеты		Разработать 2 отчета: один - по депозитам, НСО (МНО) с данными в течение месяца (дата размещения, дата возврата, сумма депозита, % по депозиту, сумма процентов по депозиту) и второй - с данными по месяцу (сумма депозита, доход по депозиту, сумма депозита+доход по депозиту), отчеты должны соответствовать шаблону заказчика.		Р1

		9.7		Бухгалтерский учет		1С:ERP.УХ		Расчет налог на добычу полезных ископаемых		Разработать расчет НДПИ с использование данных подсистем Добыча полезных ресурсов (не типовая) и Производство, обеспечить учет на соответствующем субсчете счета 68, включение в список начисленных налогов для включения в единый налоговый платеж 		Р1

		10		ЗУП

		10.1		ЗУП		1С:ЗУП		Интеграция с рег.учетом				Р1

		10.2		ЗУП		1С:ЗУП		Интеграция ЗУП - ERPУХ по нетиповым НСИ				Р1

		11		Отраслевая специфика

		11.1		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовая подсистема  "Добыча полезных ресурсов"		Создание новой подсистемы "Добыча полезных ресурсов"		Р1

		11.2		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Месторождения»		Создание справочника, содержащего код и наименование месторождения		Р1

		11.3		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Участки недр»		Создание справочника, содержащего 8 полей на заполнение вручную путем выбора из поля или внесением текста в поле		Р1

		11.4		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Водопункты»		Создание справочника, содержащего 15 полей на заполнение вручную путем выбора из поля или внесением текста в поле и ТЧ. Плюс функциональная опция и разработка служебного справочника «Присоединенные файлы (Водопункты)»		Р1

		11.5		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Типы минеральных вод»		Создание справочника, содержащего код и наименование		Р1

		11.6		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Тип скважины»		Создание справочника, содержащего код и наименование		Р1

		11.7		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Цель использования»		Создание справочника, содержащего код и наименование		Р1

		11.8		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой справочник «Место установки водомера» 		Создание справочника, содержащего код, наименование и реквизит		Р1

		11.9		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой документ «Лицензии по месторождениям» 		Разработка документа с полями и табличной частью.  Плюс функциональная опция и разработка служебного справочника «Присоединенные файлы (Лицензии на месторождения)»		Р1

		11.10		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РС «Лицензии на месторождения» 		Разработка РС периодического и зависимого. Регистратор - документ «Лицензии по месторождениям» 		Р1

		11.11		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой документ «Запасы и нормативные потери» 		Разработка документа с полями, табличной частью, кнопкой Скрепка.
Документ полем выбора операций - три вида хоз.операций, каждому виду операции соответствует своя ТЧ. Плюс функциональная опция и разработка служебного справочника «Присоединенные файлы (Запасы и нормативные потери)»		Р1

		11.12		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РС «Запасы и нормативные потери МВ»		Разработка РС периодического и зависимого. Регистратор - документ «Запасы и нормативные потери» 		Р1

		11.13		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РС "Счетчики учета МВ"		Разработка РС периодического и зависимого. Источник данных - объект из ТОиР (интеграция оценена отдельно)		Р1

		11.14		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РС «Соответствие номенклатуры водопунктам». 		Разработка РС с полями выбора из справочников Номенклатура и Водопункт (не периодический)		Р1

		11.15		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РС «Соответствие: Водопункт, Договор, Потребитель, Цель, Номенклатура». 		Разработка РС периодического и зависимого с заполнением полей из справочников		Р1

		11.16		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РС «Даты смены типа скважины»		Разработка РС (периодический, независимый): период, водопункт, тип скважины		Р1

		11.17		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Доработка справочника Договоры		Добавление в ТЧ в договоры продажи цель использования		Р1

		11.18		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Доработка справочника Номенклатура		Добавление реквизитов к номенклатуре мин.воды (Продукция): Происхождение – значения Перечислений: Природная, Смесь вод, Месторождение – ссылка на Справочник «Месторождения», Водопункт – ссылка на Справочник «Водопункт», Тип воды – Справочник "Типы МВ", Цели использования – Справочник Цели использования МВ		Р1

		11.19		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой документ «Учет использования МВ»		Разработка документа «Учет использования МВ» с тремя табличными частями: выбор из справочников, внесение данных за месяц.
Общий список документов «Учет использования МВ» (Журнал).		Р1

		11.20		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РН оборотов «Обороты МВ»		РН периодический, зависимый, регистратор - документ «Учет использования МВ»		Р1

		11.21		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РН накопления остатков «Остатки МВ»		РН периодический, зависимый, регистратор - документ «Учет использования МВ»		Р1

		11.22		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой документ «Распределение смеси МВ»		Разработка документа с табличной частью: выбор из справочников, внесение данных за месяц. Плюс алгоритмы расчета и подвал с контролем данных.
Общий список документов «Распределение смеси МВ» (Журнал).		Р1

		11.23		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РН оборотов «Остатки смеси МВ»		РН периодический, зависимый, регистратор - документ «Распределение смеси МВ»		Р1

		11.24		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РН накопления остатков «Обороты смеси МВ»		РН периодический, зависимый, регистратор - документ «Распределение смеси МВ»		Р1

		11.25		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой документ «План добычи»		Разработка документа «План добычи» с тремя табличными частями: выбор из справочников, внесение данных за месяц, расчет итогов. Одна из ТЧ расчетная с запретом редактирования.
Общий список документов «План добычи» (Журнал).		Р1

		11.26		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Не типовой РН накопления остатков «План добычи»		РН периодический, зависимый, регистратор - документ «План добычи»		Р1

		11.27		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка не типового вида Договора - Метеоуслуги		Не типовой вид договора с покупателем - Метеоуслуги с автоматическим заполнением полей вкладок "Основное", "Условия" и БУ, НУ"		Р1

		11.28		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Доработка Заказа клиента		Для метеоуслуг Заказ клиента должен сохраняться с незаполненными (в типовом решении система - обязательные) полями контрагента, договора и ТЧ.		Р1

		11.29		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Доработка/разработка печатной формы счета на предоплату		ПФ счета на оплату из Заказа клиента должен содержать поле Основание, в котором отображается договор на метеоуслуги		Р2

		11.30		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Лицензии по месторождениям" за период: данные из одноименного справочника		Р1

		11.31		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Добыча, свободный дебет МВ. Розлив, курорт" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.32		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Сведения об объемах добычи и реализации МВ" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов и остатков		Р1

		11.33		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		ПФ "Сведения о добыче МВ" 		Р1

		11.34		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		Отчет "Сведения о добыче МВ по месторождениям" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов и остатков		Р1

		11.35		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Реализация минеральной воды потребителям" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.36		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Реализация минеральной воды по водопунктам" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.37		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Показания водомеров по учету МВ" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов и остатков		Р1

		11.38		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "План добычи" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.39		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		ПФ "План добычи" 		Р1

		11.40		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Выполнение плана добычи" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов, расчет средних показателей		Р1

		11.41		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		ПФ "Выполнение плана добычи"		Р1

		11.42		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Отчет по добыче и реализации лечебной грязи о.Тамбукан" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов, расчет итога		Р1

		11.43		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Контроль добычи МВ" за период: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.44		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка статистического отчета отчета		Статистический отчет 2-ТП (водохоз) за год: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.45		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		ПФ статистического отчета 2-ТП (водохоз)		Р1

		11.46		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка статистического отчета		Статистический отчет 3-ЛС за год: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.47		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		ПФ статистического отчета 3-ЛС		Р1

		11.48		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка отчета		Отчет "Затраты на ООС" за год: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.49		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка статистического отчета		Отчет "4-ОС" за год: ссылки на справочники, данные из РН оборотов		Р1

		11.50		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		ПФ статистического отчета 4-ОС		Р1

		11.51		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка печатной формы		Справка по явлениям природы: данные из Заказа клиента и ссылки на справочники, поля для ручного ввода		Р1

		11.52		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Интеграция с ТОиР		Получение данных в нетиповую подсистему "Добыча полезных ресурсов" из ТОиР		Р1

		11.53		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Разработка шаблонов		8 справочников и 11 регистров		Р1

		11.54		Отраслевая специфика		1С:ERP.УХ		Интеграция с  1С:ДО		Получение данных в нетиповую подсистему "Добыча полезных ресурсов" из 1С:ДО		Р1		Интеграция в части заявления на предоставление метеоуслуг
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		ЛОГОТИП ЗАКАЗЧИКА

		ЛОГОТИП ИСПОЛНИТЕЛЯ







СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

И НЕРАЗГЛАШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ №_________

г. Ессентуки                                                                                                                               «____» ________ 20___ г.

<Организационно-правовая форма и полное название Заказчика>, в лице <должность, ФИО>, действующего на основании <Устава или доверенности №___ от___>, и <Организационно-правовая форма и полное название Исполнителя>, в лице <должность, ФИО>, действующего на основании <Устава или доверенности №___ от___>,, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона» или «Раскрывающая / Принимающая Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения являются обязательства Сторон по обеспечению конфиденциальности и неразглашению сведений конфиденциального характера, к которым Стороны получают или могут получить доступ при взаимодействии в ходе предварительных переговоров (работ), заключения договоров и выполнения обязательств по ним. 

1.2. Под обеспечением конфиденциальности понимается введение и поддержание особых мер по охране сведений конфиденциального характера, исключающих их раскрытие третьим лицам.

1.3. Применительно к настоящему Соглашению термин «Конфиденциальная информация» означает информацию в письменной или электронной форме, которая передается Раскрывающей Стороной Принимающей Стороне с грифом «Конфиденциально» и / или «Коммерческая тайна». Информация на материальном носителе или в электронной форме, переданная без данного грифа конфиденциальной не является.

Исключение составляют защищаемые действующим законодательством РФ персональные данные, к которым Стороны получают или могут получить доступ в целях, необходимых для исполнения заключенных Сторонами договоров (соглашений). Все сведения, содержащие персональные данные, являются Конфиденциальной информацией вне зависимости от наличия на них или их носителях грифа «Конфиденциально» и / или «Коммерческая тайна».

1.4. К Конфиденциальной информации также относятся любые документы и их копии, изготовленные с использованием или на основе оригинальных документов, содержащих Конфиденциальную информацию.

1.5. Информация не будет считаться конфиденциальной, и Принимающая Сторона не будет нести обязательств в соответствии с настоящим Соглашением в случае, если такая информация:

· Относилась в момент раскрытия к разряду общедоступной или стала таковой впоследствии без нарушения условий настоящего Соглашения;

· Была известна Принимающей Стороне до момента раскрытия Раскрывающей Стороной, из иных источников;

· Была передана Раскрывающей Стороной третьему лицу без ограничений на ее дальнейшее раскрытие или использование;

· Получена Принимающей Стороной самостоятельно или передана ей третьими лицами без нарушения имеющихся у них обязательств по обеспечению конфиденциальности информации;

· Согласована Сторонами для использования в маркетинговых материалах и публикациях, предусмотренных обязательствами по заключенным Сторонами договорам (соглашениям).

1.6. Под разглашением сведений конфиденциального характера понимается деяние (действие или бездействие) одной из Сторон, в результате чего эти сведения стали известны третьим лицам без согласия правообладателя таких сведений. 

1.7. Под третьими лицами понимаются представители Третьей стороны – юридического или физического лица, не состоящего со Стороной настоящего Соглашения в аффилированных отношениях, не являющегося государственной структурой, наделенной по действующему законодательству РФ правом получения от Сторон настоящего Соглашения информации, содержащей сведения конфиденциального характера.

1.8. Сторона, располагающая сведениями конфиденциального характера (Раскрывающая Сторона), предоставляет доступ к этим сведениям другой Стороне (Принимающей Стороне) в соответствии с условиями данного Соглашения. Если в гражданско-правовом договоре Стороны предусмотрят специальные условия, изменяющие или дополняющие условия настоящего Соглашения, то преимущественную силу имеют специальные условия. 

1.9. Отсутствие правовых, организационных, технических и иных мер по охране сведений конфиденциального характера в отношении используемой в деятельности Сторон Конфиденциальной информации, не является обстоятельством, освобождающим другую Сторону от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

1.10. При передаче Конфиденциальной информации Сторонами составляется Акт приема-передачи Конфиденциальной информации по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны будут использовать Конфиденциальную информацию исключительно в целях наиболее полного и качественного исполнения обязательств по заключенным Сторонами договорам (соглашениям).

2.2. Стороны примут все необходимые меры по защите Конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, распространения и использования, в том числе:

· Ограничат доступ к Конфиденциальной информации минимально необходимым кругом лиц из числа своих сотрудников, которым такая информация действительно необходима для исполнения обязательств по заключенным договорам (соглашениям);

· Обеспечат принятие лицами, допущенными к работе с Конфиденциальной информацией, обязательств по ее неразглашению, аналогичных обязательствам, предусматриваемых настоящим Соглашением. Стороны будут нести ответственность за действия лиц, допущенных к работе с Конфиденциальной информацией;

· Исключат передачу такой информации, полностью или частично, третьим лицам, в том числе ее публичное раскрытие в средствах массовой информации или иным образом без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

· Выполнят необходимые дополнительные требования по использованию и обращению с Конфиденциальной информацией, которые Раскрывающая Сторона приложит в письменной форме в момент передачи (раскрытия) информации;

· Исключат самостоятельное использование получаемой Конфиденциальной информации для иных целей, не предусмотренных обязательствами по заключенным договорам (соглашениям);

· Обеспечат возврат всех документов, содержащих Конфиденциальную информацию, а также всех копий таких документов Раскрывающей Стороне в случае ее требования;

· Обеспечат сохранение Конфиденциальности информации в течение срока, обозначенного в п. 3.1. настоящего Соглашения.

2.3. В случае передачи Конфиденциальной информации Раскрывающей Стороны в органы или учреждения государственной власти по принуждению, Принимающая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и уведомить Раскрывающую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

2.4. Принимающая Сторона обязуется обеспечить принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные законодательством в области персональных данных, в частности, Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, а также принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона, таким образом принимать все необходимые меры, направленные на соблюдение конфиденциальности переданных ему персональных данных и обеспечения их безопасности при осуществлении обработки.

2.5. Подписанием настоящего Соглашения Стороны подтверждают, что предприняли все необходимые действия для обеспечения соблюдения прав лиц, к персональным данным которых может быть получен доступ в процессе выполнения обязательств по договорам (соглашениям), заключённым между Сторонами, в том числе:

· уведомили указанных лиц о целях и основаниях обработки их данных и о предполагаемых пользователях данных, об обработке их персональных данных Принимающей Стороной и получили их согласие на такую обработку;

· предоставили указанным лицам информацию о Принимающей Стороне как об операторе, осуществляющем обработку их персональных данных.

Стороны гарантируют, что обладают правом на передачу и обработку персональных данных.

2.6. В целях обеспечения возможности исполнения обязательств по договорам (соглашениям) Стороны вправе привлекать третьих лиц, что может повлечь за собой доступ таких лиц к Конфиденциальной информации. Такой доступ возможен исключительно при условии, что такие третьи лица примут на себя обязательство не разглашать Конфиденциальную информацию на условиях, аналогичных настоящему Соглашению. 

2.7. Стороны обязуются обеспечить установление причин несанкционированной утечки / доступа к Конфиденциальной информации по каждому такому факту.

2.8. Стороны имеют право копировать документацию, содержащую Конфиденциальную информацию, а также изготавливать на основании или с использованием такой информации собственную документацию при условии соблюдения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и прекращает действие через 5 (пять) лет с момента прекращения отношений между Сторонами или окончания срока действия (расторжения) договоров (соглашений) между ними.

3.2. Настоящее Соглашение распространяется в отношении Сторон, вне зависимости от изменений состава работников Сторон, их правопреемников, поверенных и аффилированных лиц. При реорганизации Стороны как юридического лица - права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к ее правопреемнику. 

3.3. Стороны обязуются довести условия настоящего Соглашения всем своим правопреемникам, исполнителям, законным представителям.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Принимающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением и обязана возместить Раскрывающей Стороне реальный ущерб. Принимающая Сторона полностью несет ответственность за разглашение Конфиденциальной информации ее сотрудниками, получившими доступ к такой информации. 

4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после разглашения Конфиденциальной информации или установления наличия угрозы ее разглашения Принимающая Сторона обязана уведомить об этом Раскрывающую Сторону с указанием Конфиденциальной информации, которая была разглашена, или была установлена угроза ее разглашения, и даты, времени, места разглашения Конфиденциальной информации, или установления угрозы ее разглашения, при этом незамедлительно приняв разумные и возможные меры для ее дальнейшего нераспространения.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему Соглашению, не несет за это ответственности перед другой Стороной, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых в данных условиях обстоятельств, в частности:

· военных действий, стихийных бедствий, непредвиденного сбоя в работе компьютерных систем, средств связи, отключения электроэнергии и т. д.;

· принятия соответствующих решений органами государственной власти.

4.4. Ответственность Сторон по настоящему Соглашению ограничивается суммой доказанного реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Раскрывающая Сторона вправе в любое время потребовать от Принимающей Стороны вернуть ей всю переданную Конфиденциальную информацию или любую указанную Раскрывающей Стороной ее часть в любое время, направив Принимающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме по электронной почте по адресам, указанным в разделе 7 настоящего Соглашения, а также почтовой связью. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения такого уведомления Принимающая Сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой Конфиденциальной информации и её воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Принимающей Стороны. Уничтожение Принимающей Стороной Конфиденциальной информации должно быть оформлено Актом об уничтожении, который передается Раскрывающей Стороне по ее требованию.

В случае ликвидации одной из Сторон Принимающая Сторона возвращает все носители Конфиденциальной информации и их копии Раскрывающей Стороне или уничтожает их по ее распоряжению.

6.2. Требования, указанные в п. 6.1. настоящего Соглашения, не распространяются на сделанные Принимающей Стороной копии носителей Конфиденциальной информации, которые в соответствии с положениями нормативных актов должны храниться у Принимающей Стороны соответствующий период времени, установленный соответствующими нормативными актами. В связи с этим Принимающая Сторона вправе оставить на хранение в течение соответствующего периода времени, установленного нормативным актом, по одной копии носителей Конфиденциальной информации, необходимой в целях соблюдения требований, предусмотренных нормативным актом.

6.3. В случае реорганизации Принимающей Стороны, Принимающая Сторона в письменной форме по электронной почте по адресу, указанному в разделе 7 настоящего Соглашения и почтовой связью уведомляет Раскрывающую Сторону о предстоящей реорганизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения. В случае реорганизации Раскрывающей Стороны, все ее правопреемники несут те же обязанности в отношении Конфиденциальной информации, что и Принимающая Сторона. Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по охране Конфиденциальной информации путем подписания дополнительного соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено по взаимному согласию Сторон. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями. Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6.5. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон по предмету настоящего Соглашения. С момента подписания настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка Сторон по нему теряют силу.

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.

6.7. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений настоящего Соглашения, так и настоящего Соглашения в целом.

6.8. Настоящее Соглашение заключено на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.9. Прилагаются Приложения к Договору:

· Приложение №1. Форма акта приема-передачи документов или электронных носителей, содержащих Конфиденциальную информацию.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


		СТОРОНА 1

<Наименование>

Юридический адрес: <указать>

Фактический адрес: <указать>

ИНН/КПП: <указать>

ОГРН: <указать>

Электронная почта: <указать>

Номер телефона: <указать>

Платежные реквизиты:

Банк получателя: <указать>

БИК: <указать>

Корр. счет: <указать>

Расчетный счет: <указать>



		СТОРОНА 2

<Наименование>

Юридический адрес: <указать>

Фактический адрес: <указать>

ИНН/КПП: <указать>

ОГРН: <указать>

Электронная почта: <указать>

Номер телефона: <указать>

Платежные реквизиты:

Банк получателя: <указать>

БИК: <указать>

Корр. счет: <указать>

Расчетный счет: <указать>





		От Стороны 1:





_________________ / <Фамилия, инициалы>



<Должность и краткое название компании>

		От Стороны 2:





_________________ / <Фамилия, инициалы>



<Должность и краткое название компании>







Приложение №1

«Форма акта приема-передачи 
документов или электронных носителей,
содержащих Конфиденциальную информацию»

к Соглашению № _________________ от ___.___.2026 г.



А К Т
приема-передачи документов или электронных носителей, содержащих Конфиденциальную информацию



__________________________________________________________________________________________________________________Полное наименование Раскрывающей Стороны

__________________________________________________________________________________________________________________Полное наименование Принимающей Стороны



Передаются следующие материалы:

		№

		Наименование и содержание документов, электронных носителей с конфиденциальной информацией

		Срок действия запрета на разглашение Конфиденциальной информации

		Форма передачи информации



		

		

		Указать даты начала и окончания

		Указать форму: бумажный документ / сообщение электронной почты







Всего передается: _________________________ документов.

Всего передается: _________________________ электронных носителей.


		Передал:

		Принял:



		Сотрудник Раскрывающей Стороны:

<Указать ФИО> / _____________________

                                           (Подпись)

		Сотрудник Принимающей Стороны:

<Указать ФИО> / _____________________

                                           (Подпись)







		<указать должность и название организации>



_____________________/<фамилия, инициалы>



М.П.         

		<указать должность и название организации>

_____________________/<фамилия, инициалы>

М.П.
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1. [bookmark: _Toc236814549]ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

		Термин / Сокращение

		Определение / Расшифровка



		Договор

		Договор на выполнение работ по проекту, заключенный между Заказчиком и Исполнителем по результатам проведения процедуры закупки



		Заказчик, АО «КМКР»

		АО «Кавминкурортресурсы»



		Исполнитель

		Компания, признанная победителем по результатам проведения процедуры закупки



		1C:ERP. УХ, ERP, 1С:ERP. Управление холдингом (3.2.10.1), Система

		1С:ERP Управление холдингом, ред. 3.2 – комплексное программное решение, разработанное 1С для автоматизации управления крупными предприятиями и холдинговыми структурами. 



		1С:БП

		1С:Бухгалтерия предприятия» – специализированное программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского, налогового учёта и подготовки отчётности



		1С:ДО, 1С:Документооборот КОРП, редакция 3.0.19.29

		1С:Документооборот – система автоматизации документооборота, разработанная компанией «1С»



		1С:ТОиР,

1С:ТОиР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования КОРП, ред. 3.0.11.2

		1С:Техническое обслуживание и ремонты – программное решение 1С для автоматизации процессов технического обслуживания, учёта оборудования и его ремонта



		АП

		Администратор проекта



		ЗнИ

		Запрос на изменение



		ИС

		Информационная система



		ОС

		Оперативный совет



		ОЭ

		Опытная эксплуатация



		ОПЭ

		Опытно – промышленная эксплуатация



		Проект

		Проект, нацеленный на выполнение работ по внедрению комплекса информационных систем в АО «КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ»



		ПСИ

		Приемо-сдаточные испытания



		РП

		Руководитель проекта



		РГ

		Рабочая группа



		ТЗ

		Техническое задание



		УК

		Управляющий комитет



		ЧТЗ

		Частное техническое задание










2. [bookmark: _Toc236814550][bookmark: _Toc77256918]НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Назначение документа:

· Определить структуру управления Проектом, полномочия и обязанности участников Проекта;

· Установить основные процедуры управления Проектом, включая процедуру управления изменениями Проекта и оказания гарантийной поддержки.

Положения данного документа распространяются на всех участников Проекта.

2.1 [bookmark: _Toc17120087][bookmark: _Toc77256962][bookmark: _Toc150899210][bookmark: _Toc236814551][bookmark: _Toc476818272]ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА

1. [bookmark: _Toc150899213][bookmark: _Toc236814552][bookmark: _Toc17120089][bookmark: _Toc77256963]УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА

[bookmark: _Hlk235729672]  Участники Рабочей группы со стороны Заказчика должны быть определены перед стартом проекта и утверждены внутренним приказом. Перечень участников РГ должен быть доведен до Исполнителя силами РП от Заказчика посредством отправки перечня (шаблон представлен в Приложение 1. Состав участников Рабочей группы) в адрес РП от Исполнителя по электронной почте не позднее трех рабочих дней от даты начала Проекта.

Функции участников рабочей группы Проекта со стороны Заказчика приведены в

Таблице 1.

[bookmark: _Ref233897937]

[bookmark: _Ref236305281]Таблица 1 Функции участников рабочей группы Проекта со стороны Заказчика

		Роль участника

		Функции



		Руководитель проекта 

		Ключевые задачи: 

· Контроль реализации Проекта, в том числе работ по стадиям Проекту;

· Управление рабочей группой Проекта;

· Участие в заседаниях рабочей группы, оперативного совета и управляющего комитета;

· Управление планом-графиком реализации Проекта;

· Формирование реестра рисков и реестра вопросов;

· Участие в организации выполнения проектных работ;

· Согласование результатов Проекта;

· Консолидация информации по приемке результатов работ по Проекту;

· При необходимости оперативное внесение изменений в Проект, управление изменениями в Проекте;

· Предоставление отчета о ходе реализации Проекта.



		Администратор проекта

		Ключевые задачи:

· Участие в подготовке и согласовании отчетов о статусе проекта;

· Участие в подготовке и согласовании протоколов проекта;

· Анализ достигнутых результатов по реализации Проекта для УК;

· Своевременное предоставление информации и материалов, необходимых для реализации Проекта;

· Актуализация вопросов, рисков и документации Проекта;

· Контроль качества документации Проекта.



		Участник рабочей группы (представитель функционального заказчика)

		Ключевые задачи: 

· Определение требований к Проекту, в том числе требований к информационным системам;

· Своевременное предоставление информации и материалов, необходимых для реализации Проекта;

· Актуализация вопросов, рисков и документации проекта;

· Контроль качества и согласование материалов проекта.



		Участник рабочей группы 

		Ключевые задачи: 

· Обеспечение при реализации Проекта достижения показателей и соответствие требованиям;

· Своевременное предоставление информации и материалов, необходимых для реализации проекта;

· Контроль и подтверждение реализации всех требований и конфигураций Проекта;

· Рассмотрение и согласование проектной документации;

· Управление применением информационных технологий;

· Участие в согласовании и приемке результатов работ по Проекту.





1. [bookmark: _Toc150899214][bookmark: _Toc236814553]КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СО СТОРОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

  Ключевые участники Рабочей группы со стороны Исполнителя должны быть определены перед стартом проекта. Перечень участников РГ должен быть доведен до Заказчика силами РП от Исполнителя посредством отправки перечня (шаблон представлен в Приложение 1. Состав участников Рабочей группы) в адрес РП от Заказчика по электронной почте не позднее трех рабочих дней от даты начала Проекта.

Функции участников рабочей группы Проекта со стороны Исполнителя приведены в Таблице 2.

[bookmark: _Ref233899271]Таблица 2 Функции участников рабочей группы Проекта со стороны Исполнителя

		Роль участника

		Функции



		Куратор проекта

		В ходе проекта обеспечивает:

· Определение подходов к выполнению Проекта в рамках, определенных договорными отношениями;

· Формирование официальной позиции Исполнителя перед Заказчиком;

· Представление позиции и интересов Исполнителя на коллегиальных органах управления Проектом;

· Организацию и ведение официальной переписки по Проекту с Заказчиком;

· Организацию выделения ресурсов на Проект со стороны Исполнителя;

· Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по Проекту;

· Подготовку и вынесение предложений по изменению Проекта в адрес Руководителя проекта Заказчика либо коллегиальных органов;

· Назначение поручений участникам Проекта со стороны Исполнителя (РП, архитектору), контроль их исполнения;

· Затребование информации о статусе реализации Проекта у всех участников;

· Представление статуса Проекта в рамках Управляющего комитета;

· Принятие решений по вопросам, затрагивающим существенные характеристики Проекта (сроки, бюджет, результаты), вынесенным в рамках процессов управления Проектом;

· Участие в подготовке проектов решений Управляющего комитета;

· Эскалацию проблем, рисков, открытых вопросов Проекта на уровень Управляющего комитета;

· Создание проектной команды Исполнителя и контроль за достаточностью компетенций ее участников Целям проекта и Архитектурам (текущей и целевой) проекта.



		Руководитель проекта

		В ходе проекта обеспечивает:

· Подготовку и проработку предложений по изменению Проекта в адрес органов управления проектом;

· Назначение поручений всем участникам проекта от Исполнителя и бизнеса (в рамках их зоны ответственности в проекте), а также контроль их исполнения;

· Затребование информации о статусе реализации Проекта у всех участников;

· Инициирование проведения совещаний и принятие в них участия по вопросам, связанным с выполнением проекта;

· Планирование и направление в командировки членов проектной команды от Исполнителя в соответствии с проектным планом и бюджетом проекта;

· Запрос и получение от участников проекта документов, материалов и другой информации, необходимой для выполнения возложенных на него задач и обеспечения деятельности проектной команды от Исполнителя;

· Принятие решений по текущим вопросам реализации Проекта;

· Подготовку проектов решений Оперативного совета, Управляющего комитета;

· Представление статуса Проекта в рамках Оперативного совета;

· Эскалацию открытых вопросов, рисков и проблем Проекта как в рамках проектных процедур, так и в рамках внутренней орг. структуры Исполнителя;

· Контроль качества работ участников Рабочих Групп Исполнителя и качества проектных документов, решений и т.д.



		Функциональный Архитектор

		В ходе проекта обеспечивает:

· Анализ функциональных требований, анализ бизнес-процессов и участие в обследовании деятельности; 

· Определение общих архитектурных требований и ограничений с учетом функциональных требований Заказчика, контроль их соблюдения; 

· Разработку концептуальных решений и документов в области методологии и проектирования (функциональный архитектор), технической и системной архитектуры (технический архитектор);

· Разработку и доведение до участников Рабочих групп Исполнителя текущих Архитектурных решений, выдача указаний по привязке к ним целевых моделей в РГ, настроек конфигураций и т.д.;

· Контроль качества и соответствия Архитектуре ключевых проектных документов, разрабатываемых по функциональным и кросс-функциональным блокам;

· Определение необходимого и достаточного объема тестирования, формирование и контроль ключевых сквозных сценариев интеграционного тестирования;

· Проработку концепции и технологии запуска в ОЭ/ОПЭ, сценариев запуска, «планов Б» с вовлечением кросс-функциональных и функциональных блоков, и Владельцев Бизнес-процессов;

· Исполнение процедуры управления требованиями в ходе всего жизненного цикла проекта;

· Определение стратегии в части НСИ и миграции данных;

· Контроль ключевых точек межпроцессной и межсистемной интеграции в ходе всего жизненного цикла проекта (проектирование-тестирование-запуск); 

· Подготовку и проработку предложений по изменению Проекта (в части функционального, процессного объема) в адрес органов управления проектом;

· Подготовку решений «на стыке» функциональных блоков, верхнеуровневых процессов, бизнес-вертикалей (в т.ч. организация и подготовка принятия соответствующих решений на стороне бизнеса), в т.ч. проработка открытых вопросов, развилок, запросов на изменения «на стыке» функциональных блоков, верхнеуровневых процессов, бизнес-вертикалей, смежных проектов и систем;

· Обеспечение принятия решения по открытым вопросам, развилкам, запросам на изменения на стороне внешних проектов и систем (совместно с РП Заказчика и Исполнителя);

· Анализ возможности применения в проекте типовых решений и имеющихся разработок из опыта ранее реализованных проектов;

· Выявление дополнительных потребностей Заказчика вне рамок проекта для дальнейшего расширения объема Проекта;

· Формирование совместно с Заказчиком требований к объему миграции данных (в т.ч. тестовой и предпродуктивной), подтверждает инструменты миграции данных (при отсутствии выделенного менеджера по миграции);

· Назначение поручений руководителям по функциональным и кросс-функциональным группам в ходе проекта и контроль их исполнения;

· Запрос и получение у участников Проекта документов, материалов и другой информации, необходимой для выполнения задач, возложенных на группу Архитектора и Исполнителя в целом в рамках проекта; 

· Выявление рисков, проблем, открытых вопросов проекта, участие в формировании мероприятий по ним;

· Управление рисками, проблемами, открытыми вопросами проекта в части функционального/процессного объема, технологий и технологических подходов (кроме рисков, проблем, открытых вопросов, управляемых на уровне функциональных блоков Проекта);

· Участие в формировании регулярной отчетности по проекту;

· Формирование единой позиции Исполнителя в части приоритизации требований, прототипирования, концептуального и детального проектирования, состава проектной документации.



		Технический Архитектор

		В ходе проекта обеспечивает:

· Определение и согласование подходов к разработке, межсистемной интеграции, технической архитектуре и инфраструктуре в Проекте;

· Разработку концептуальных решений и документов в области технической и системной архитектуры (технический архитектор);

· Координацию технических проектных решений рабочих групп, контроль соответствия решений общей концепции системы, объему проекта и принятым подходам;

· Организацию и обеспечение в ходе проекта контроля качества технических проектных решений и заданий на разработку;

· Контроль ключевых точек межсистемной интеграции в ходе всего жизненного цикла проекта (проектирование-тестирование-запуск); 

· Анализ возможности применения в проекте типовых решений и имеющихся разработок из опыта ранее реализованных проектов;

· Валидацию оценок сроков/трудозатрат реализации разработок;

· Выявление рисков, проблем, открытых вопросов проекта, участие в формировании мероприятий по ним;

· Управление рисками, проблемами, открытыми вопросами проекта в части технологий и технологических подходов (кроме рисков, проблем, открытых вопросов, управляемых на уровне функциональных групп проекта);

· Участие в формировании регулярной отчетности по проекту;

· Обеспечение формирования общей технической архитектуры решения и поддержка целостности спроектированного решения с учетом всех имеющихся ограничений;

· Проведение регулярного контроля реестра настроек и разработок;

· Реализацию требований к технической архитектуре решения;

· Участие в процессе рассмотрения/согласования запросов на изменение и принятии решений по реализации (в соответствии с проектной процедурой управления изменениями);

· Формирование подходов и последующая координация работ по управлению релизами, DevOps;

· Назначение поручений руководителям функциональных и кросс-функциональным блокам «Разработка», «Базис» и «Интеграция» в ходе проекта и контроль их исполнения;

· Запрос и получение у участников Проекта документов, материалов и другой информации, необходимой для выполнения задач, возложенных на группу Архитектора и Исполнителя в целом в рамках проекта;

· Определение подходов, методологии и технологии выполнения работ по всем функциональным направлениям проекта, а также кросс-функциональным блокам «Разработка», «Базис» и «Интеграция»;

· Предварительную приемку результатов у функциональных и кросс-функциональных блоков (кроме Проектного офиса);

· Эскалацию открытых вопросов, рисков и проблем Проекта на архитектора проекта и руководителя Проекта.



		Администратор проекта

		В ходе проекта обеспечивает:

· Документооборот по Проекту;

· Консолидацию, хранение и рассылку проектной документации и прочих материалов по Проекту;

· Организационное обеспечение рабочих встреч и совещаний, включая рассылку повестки дня, подготовленной инициатором совещания, рассылку материалов к совещанию, ведение протокола (Оперативного совета), его оформление и рассылку участникам совещаний;

· Подготовку материалов к заседаниям ОС и их рассылка участникам ОС, ведение протоколов заседаний ОС и их рассылка участникам ОС;

· Консолидацию замечаний к согласуемой документации, передача замечаний к документации по проекту для проработки на уровень Функциональных групп;

· Передачу проектной документации Руководителю проекта от Заказчика для организации процесса утверждения;

· Мониторинг изменений Проекта и актуализация персонального состава Участников Проекта.

· Ведение матрицы со статусом разработки и согласования проектных документов на всех этапах Проекта на основе информации, предоставляемой участниками проекта – представителям Рабочих групп, и ее предоставление на Оперативный совет;

· Организацию встреч, проводов и размещения членов проектной команды Исполнителя.



		Аналитик, Консультант

		В ходе проекта обеспечивает:

· Проведение встреч/семинаров с бизнесом;

· Моделирование бизнес-процессов (при необходимости);

· Актуализация функциональных требований;

· Актуализация функциональных разрывов;

· Выполнение настроек в системе;

· Написание проектных документов;

· Тестирование разработок и процессов;

· Подготовка и участие в приемочных испытаниях;

· Обучение пользователей;

· Поддержка системы/пользователей на этапах ОЭ, ОПЭ.



		Разработчик

		В ходе проекта обеспечивает:

· Выполнение доработок системы;

· Выполнение настроек в системе;

· Участие в написании проектных документов;

· Участие в тестировании разработок и процессов;

· Участие в подготовке в приемочных испытаниях;

· Устранение ошибок, выявленных в ходе Проекта.





3. [bookmark: _Toc150899215][bookmark: _Toc236814554]ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
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Управляющий комитет Проекта (далее – УК Проекта) – высший коллегиальный орган Проекта, включающий руководящих сотрудников Заказчика и Исполнителей, участвующих в реализации проекта, наделенный полномочиями принимать решения по стратегическим вопросам при управлении Проектом. 

УК Проекта создается для руководства реализацией Проекта и осуществляет стратегическое управление Проектом, определяет приоритеты и контролирует ход выполнения Проекта.

Управляющий комитет возглавляется Председателем Управляющего комитета от Заказчика. Функции УК Проекта:

· Рассмотрение на заседаниях УК хода реализации Проекта;

· Принятие решений о дальнейшей реализации Проекта, в том числе при его прохождении через ключевые контрольные точки (принять результаты и перейти к реализации следующего этапа проекта/вернуть на доработку/ временно остановить/завершить проект);

· Актуализация состава рабочей группы Проекта, внесение изменений в состав рабочей группы проекта путем представления на подпись исполнительному директору АО «КМКР» обновленной редакции состава РГ;

· Согласование расходования средств по мероприятиям проекта в рамках утвержденных лимитов.

Порядок организации работы УК Проекта: 

· Периодичность проведения заседаний УК определяется календарным планом Проекта, необходимостью урегулирования спорных ситуаций, принятия решений по вопросам стратегического управления Проектом и внесения изменений в текущие организационные и функциональные рамки работ, но не реже одного раза в месяц;

· Ответственным за организацию и проведение заседаний УК является руководитель Проекта со стороны Исполнителя;

· Заседание УК считается состоявшимся, а его решение подлежит контролю и исполнению в случае его проведения с участием большинства членов УК;

· Решения УК принимаются простым большинством голосов членов УК, либо единоличным решением Председателя УК. 

· В случае отсутствия одного из членов УК (командировка, болезнь и пр.) председатель УК имеет право временно ввести в состав УК другого работника из структурного подразделения, в котором работает указанный член УК;

· Подготовку протокола заседания УК, обеспечение согласования и подписания председателем УК, а также его направление заинтересованным лицам осуществляет секретарь УК, назначаемый председателем УК из числа членов рабочей группы проекта.

Участники УК должны быть определены перед стартом Проекта. Перечень участников УК должен быть доведен до Исполнителя силами РП от Заказчика посредством отправки перечня (шаблон представлен в Приложение 2. Состав участников УК) в адрес РП от Исполнителя по электронной почте не позднее трех рабочих дней от даты начала Проекта.
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Заседания оперативного совета проводятся под управлением Председателя Оперативного совета, в роли которого выступает Руководитель проекта от Исполнителя.  

В состав ОС входят Руководитель проекта от Заказчика и Руководитель проекта от Исполнителя, Администратор от Исполнителя, Участники рабочих групп от Заказчика и от Исполнителя. 

Основные функции Оперативного совета:

· Координация работ команды Проекта по реализации Проекта;

· Согласование Детального плана-графика Проекта;

· Принятие оперативных решений по текущим вопросам Проекта;

· Координации работ с другими Проектами;

· Осуществление мониторинга реализации Проекта по срокам, целевым результатам;

· Рассмотрение и согласование отчётов по статусу хода реализации Проекта;

· Подготовка и согласование предложений по изменению объема Проекта, Детального плана работ, составу проектной команды;

· Выявление рисков проекта и принятие решений по управлению рисками Проекта в пределах предоставленных полномочий;

· Эскалация на уровень УК рисков, спорных вопросов и технических проблем, которые не могли быть решены на уровне Оперативного управления Проектом;

· Подготовка вопросов и необходимых материалов к ним для обсуждения на УК;

· Рассмотрение и согласование результатов Проекта.

ОС является рабочим органом и созывается на еженедельной основе (или реже по согласованию с Руководителем проекта со стороны Исполнителя). Заседания ОС проводятся в форме видеоконференции или очно в офисе Заказчика или Исполнителя. На заседание ОС могут приглашаться участники Проекта, экспертное мнение которых необходимо при решении вопросов повестки заседания ОС. Инициировать внеочередное заседание ОС вправе любой участник Проекта. Повестку внеочередных совещаний готовит инициатор, утверждает Председатель ОС.

Решения, принятые на ОС, оформляются протоколом. Протокол заседаний ведет Администратор проекта со стороны Исполнителя. Протокол подлежит обязательному согласованию с членами ОС и с последующим утверждением Председателем ОС.
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Управление объемом Проекта реализуется через процедуры «Управление требованиями» и «Управление изменениями».
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В ходе Проекта в рамках уточнения требований могут появляться новые требования или видоизменяться ранее заявленные требования. Требования уточняются в ходе рабочих встреч при обсуждении бизнес-процессов и способах их реализации в системе. Все новые требования и изменения существующих требований фиксируются в протоколах встреч.

Репозиторием всех требований служит Реестр функциональных требований в разрезе Функциональных блоков.

Любое новое/измененное требование, которое формируется в ходе исполнения проекта и заносится Администратором проекта от Исполнителя в реестр требований, подлежит обязательному рассмотрению Архитекторами от Исполнителя на предмет соответствия требованиям Технического задания, влияния на сроки и бюджет проекта. 

Новые или измененные требования выносятся инициатором требования или Руководителем проекта от Исполнителя или от Заказчика на ОС для принятия решения о порядке дальнейшей работы с требованием. 

Если новое/измененное требование, выявленное и зафиксированное в ходе этапов проектирования, не влечет за собой изменение сроков/объема проекта или укладывается в согласованный лимит трудоемкости на разработки в целевой системе, то требование утверждается без вынесения на ОС проекта, а Руководитель проекта со стороны Заказчика информируется Руководителем проекта от Исполнителя о включении требования в объем проекта посредством уведомления по электронной почте.

Включение в объем проекта новых/измененных требований, зафиксированных после завершения этапа Разработка и тестирование (любой из очереди Проекта), производится в соответствии с процедурой «Управление изменениями».
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Виды изменений:

· Временные – изменения в сроках реализации Проекта, согласованные на УК Проекта;

· Функциональные – выявленные новые или измененные текущие требования после согласования ТЗ и ЧТЗ;

· Интеграционные - выявленные дополнительные или уточнение ранее обозначенных интеграционных потоков и системы после согласования ТЗ и ЧТЗ;

· Архитектурные – изменения конфигураций, систем или подсистем 1С после согласования архитектуры решения.

2. [bookmark: _Toc236814560]ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Потребность в Изменении может быть выявлена любым участником проекта (инициатором ЗнИ) на любом из этапов проекта (в том числе в период гарантийной поддержки). Изменения могут затрагивать следующие элементы объема проекта:

· Организационный объем;

· Функциональный и интеграционный объем (выявление новых требований, которые не были выявлены до завершения этапа Разработка и тестирование (любой из очереди Проекта));

· Стоимость Проекта (в т.ч. дополнительное финансирование работ Исполнителя);

· Сроки Проекта;

· Допущения и ограничения Проекта.

К основным причинам Изменений относятся:

· Организационные изменения в АО «КМКР»;

· Выявление новых требований от бизнеса (в т.ч. в рамках всех видов тестирования и ОПЭ);

· Проработка открытых вопросов и уточнение/детализация архитектурных решений, оказывающих влияние на функциональный/технический объем/ресурсы и/или ограничения Проекта;

· Изменения в смежных Проектах;

· Изменения требований законодательства.

Управление Изменениями с точки зрения оформления и администрирования реализуется с использованием Запросов на изменение (ЗнИ) – это карточка ЗнИ. Все ЗнИ регистрируются в реестре ЗнИ, размещенном на общем ресурсе Проекта и проходят процесс согласования и утверждения.

ЗнИ может быть отклонен на любом из этапов проработки и согласования.

Ответственным за процесс управления изменениями со стороны Исполнителя является Руководитель проекта.

Процедура ведения Запросов на изменение:

· При выявлении потребности в изменении, инициатор валидирует/подтверждает потенциальное изменение с Руководителем соответствующей функциональной рабочей группы от Исполнителя, оформляя в свободной форме электронным письмом. Если потребность в Изменении возникла в результате выявления нового требования в рамках тестирования, необходима ссылка на соответствующее замечание, зарегистрированное в протоколе тестирования, если в рамках поддержки в период ОПЭ – номер соответствующего обращения/инцидента;

· Инициатор от Заказчика заполняет в свободной форме в ЗнИ информацию об обосновании и выгоды выполнения изменения;

· Руководитель Проекта от Исполнителя в рабочем порядке в форме электронной переписки подтверждает/валидирует потенциальное изменение с Руководителем проекта от Заказчика;

· Руководитель проекта от Заказчика с привлечением инициатора ЗнИ от Заказчика анализирует представленные обоснование от реализации ЗнИ и принимает решение о необходимости (или отсутствии необходимости) запуска ЗнИ в дальнейшую проработку;

· Руководитель проекта от Исполнителя анализирует потенциальное изменение и определяет, обусловлена ли потребность в изменении новыми требованиями и/или результатам решения открытых вопросов и уточнения архитектурных решений;

· После подтверждения нового ЗнИ со стороны Руководителя проекта от Заказчика, в течение 3-х рабочих дней Руководитель проекта от Заказчика оформляет проект Карточки ЗнИ в соответствии с шаблоном, в рабочем порядке подтверждает/валидирует ее с Руководителем проекта от Исполнителя, направляет ее по электронной почте ответственному за процедуру управления изменениями (РП от Исполнителя);

· В течение 2 рабочих дней Администратор проекта от Исполнителя:

· Регистрирует новый ЗнИ в Реестре ЗнИ;

· Создает в Пространстве Проекта папку для размещения материалов по ЗнИ;

· Для ЗнИ, затрагивающих функциональный и/или организационный объем проекта в течение 3 рабочих дней РП от Исполнителя:

· Валидирует содержание предлагаемых изменений;

· Назначает ответственное лицо по ЗнИ (из состава Рабочей группы от Исполнителя), отвечающего за комплексную проработку и оценку объема изменений, их влияния;

· Определяет плановый срок проработки ЗнИ. Плановый срок проработки ЗнИ определяется исходя из приоритета задач, согласованного с РП Заказчика;

· Определяет плановые трудозатраты Исполнителя на проработку ЗнИ;

· Уведомляет РП Заказчика по электронной почте о принятых решениях;

· При несогласии РП от Заказчика с плановыми сроками проработки ЗнИ производится эскалация на РП от Исполнителя для принятия решения о выделении в проект дополнительных ресурсов Исполнителя для проработки ЗнИ, либо пересмотре сроков текущих работ Проекта для обеспечения проработки ЗнИ текущими ресурсами Исполнителя, либо передаче ЗнИ в проработку силами Заказчика или привлекаемых им третьих лиц;

· При несогласии РП от Заказчика с оценкой плановых трудозатрат на проработку ЗнИ проводится встреча по выравниванию позиций. Если же по итогам встречи стороны не пришли к согласованной оценке, производится эскалация на РП Исполнителя для принятия решения о передаче ЗнИ в проработку силами Заказчика или привлекаемых им третьих лиц;

· При передаче ЗнИ в проработку силами Заказчика или привлекаемых им третьих лиц по ЗнИ назначается ответственное лицо из состава РГ от Заказчика из состава участников проекта со стороны Заказчика.

· РП от Заказчика:

· Информирует по электронной почте участника РГ о назначении его ответственным по ЗнИ, необходимости проработки и подготовки материалов по ЗнИ в установленные сроки.

· Отражает информацию в реестре ЗнИ.

· Ответственное лицо по ЗнИ организовывает детальную проработку материалов по ЗнИ в установленные сроки, включая:

· Анализ влияния ЗнИ на сроки, бюджет и качество результатов и другие параметры Проекта в соответствии с полями Карточки ЗнИ; 

· Оценку сроков реализации ЗнИ (для ЗнИ, требующих дополнительного финансирования работ Исполнителя, сроки реализации (в т.ч. сроки начала реализации) должны планироваться с учетом длительности цикла внесения изменений в договор с Исполнителем);

· Подготовку расчета трудоемкости (трудозатраты Исполнителя на проработку ЗнИ также подлежат включению в общий расчет трудоемкости реализации);

· Актуализацию Реестров бизнес-требований, требований (с указанием присвоенного номера ЗнИ в атрибуте, соответствующих требованию).

· Ответственное лицо по ЗнИ направляет РП от Исполнителя все материалы по ЗнИ для отражения актуальной информации и статуса в Реестре ЗнИ; 

· РП от Исполнителя организует согласование материалов по ЗнИ последовательно с: 

· Инициатором;

· Ответственными Заказчика по каждому из направлений ЗнИ, которые затрагивает ЗнИ;

· Техническим архитектором от Исполнителя, если в ЗнИ предусмотрены работы по разработкам;

· Руководителями смежных функциональных направлений и систем по каждому из направлений, которые затрагивает ЗнИ;

· РП от Исполнителя.

· После получения всех согласований АП Исполнителя:

· Актуализирует информацию в реестре ЗнИ;

· Размещает актуальные версии материалов в папке ЗнИ;

· Организует включение слайда по согласованному ЗнИ в материалы к ближайшему ОС.

· ОС рассматривает ЗнИ и рекомендует его к утверждению на УК или отклоняет реализацию ЗнИ;

· Рекомендуемые к утверждению на уровне УК ЗнИ рассматриваются и утверждаются/отклоняются решением УК;

· РП от Исполнителя после принятия решений на ОС/УК информирует о них Ответственное лицо по ЗнИ;

· После утверждения положительного решения по ЗнИ (решение УК) РП от Заказчика при необходимости инициирует мероприятия по выделению бюджета, изменению договора и т.д.;

· После принятия решения по ЗнИ на ОС/УК, задачи по ЗнИ включаются в Календарный план проекта, где далее отслеживается реализация ЗнИ.

4.3 [bookmark: _Toc150899224][bookmark: _Toc236814561]ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

В рамках Проекта разрабатываются следующие планы работ:

· Базовый календарный план Проекта отражает сроки оказания ключевых услуг по Проекту, являющихся критичными для Проекта. Базовый календарный план проекта формируется на основе общего состава этапов и сроков их выполнения в соответствии с целевыми сроками этапов Проекта, представленными в Договоре;

· Детальный план по этапу Проекта включает в себя детализированный перечень услуг (не менее 3-х уровней), сроки по ним, ответственных исполнителей. Детальный план формируется перед стартом оказания услуг по каждому из этапов Проекта и согласовывается с РП со стороны Заказчика через электронную почту.

Изменения в Базовом календарном плане Проекта определяются, обосновываются и выносятся на утверждение УК РП со стороны Исполнителя или РП со стороны Заказчика по согласованию сторон. 

Подготовка Детальных планов по этапам Проекта осуществляется Руководителями Проекта со стороны Исполнителя на основании Базового календарного плана Проекта. Детальные планы по этапам Проекта разрабатываются и согласовываются для каждого этапа в ходе оказания услуг по предыдущему этапу, а для первого этапа Проекта по Базовому календарному плану Проекта – в первые 3 рабочих дня после начала работ по первому этапу Проекта.

4.4 [bookmark: _Управление_изменениями][bookmark: _Toc17120100][bookmark: _Toc77256979][bookmark: _Toc150899225][bookmark: _Toc236814562][bookmark: _Toc17120111][bookmark: _Toc77256988]УПРАВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЯМИ

Основными каналами коммуникаций и обмена информацией между участниками проектной команды являются: электронная почта, мессенджер MAX (МАКС), встречи (в очном и удаленном формате –Яндекс. Телемост), голосовая связь (посредством телефонных звонков).

За планирование и организацию коммуникаций в формате встреч отвечают: РП со стороны Заказчика и РП со стороны Исполнителя.

Порядок оформления внутреннего запроса на коммуникацию и формате встреч стороны определяют самостоятельно вне данного документа. Запрос, высылаемый Участником РГ второй стороне должен быть отправлен (посредством основных каналов коммуникаций) не позднее чем за 1 день до проведения встречи и должен включать в себя описание предмета встречи и список требуемых участников. По факту получения запроса на встречу стороны согласовывают плановую дату и время проведения встречи в течении рабочего дня.

По результатам проведения статусных встреч протокол должен быть подготовлен Исполнителем не позднее чем через 5 рабочих дней после завершения встречи относительно рабочего времени Заказчика.

По результатам проведения любой (по согласованию сторон) коммуникации , прошедшей в формате двухсторонней встречи Исполнителем, должен быть оформлен протокол в течение 3-х рабочих дней. Отработка замечаний, полученных в рамках версий протоколов должна производиться Исполнителем в течение 2-х рабочих дней. 

Согласование на стороне Заказчика происходит в течение 5 рабочих дней. К согласованию протоколов на стороне Заказчика могут привлечены не участвовавшие во встрече, но являющиеся ключевыми участниками сотрудники – на усмотрение РП от Заказчика. Если по истечении 5-и рабочих дней от Заказчика не поступило замечаний, протокол считается автоматически согласованным.

Стороны обмениваются своими версиями протоколов либо в рабочей почте, либо в рабочем пространстве Проекта. Файлы протоколов должны прикладываться в Word с включенным режимом редактирования. Внесение корректировок и замечаний допустимо только в режиме правок.

Оформление протоколов необходимо осуществлять в рамках процедуры, согласованной по электронной почте между Руководителем проекта от Исполнителя и РП от Заказчика. 

Перечень регулярных коммуникаций представлен в Таблице 3.

[bookmark: _Ref236298442]Таблица 3 Перечень регулярных коммуникаций

		№

		Вид встречи

		Периодичность

		Состав

		Формат

		Ответственный



		1. 

		Совещание или заседание Оперативного совета.

		На еженедельной основе (или реже по согласованию с Руководителем проекта со стороны Исполнителя

		Члены ОС, иные участники по согласованию с РП от Заказчика и Исполнителя

		Удаленный или очный, по согласованию с РП от Заказчика и Исполнителя

		РП от Исполнителя



		2. 

		Заседание Управляющего комитета

		Не реже 1 раза в месяц (или чаще по необходимости урегулирования спорных ситуаций, принятия решений по вопросам стратегического управ-ления Проектом и внесения изменений в текущие организационные и функциональные рамки работ

		Члены УК

		Удаленный или очный, по согласованию с РП от Заказчика и Исполнителя

		РП от Исполнителя



		3. 

		Рабочее совещание

		По запросу от участников РГ или в соответствии с детальным план-графиком Проекта

		Члены РГ, иные участники по согласованию с РП от Заказчика и Исполнителя

		Удаленный или очный, по согласованию с РП от Заказчика и Исполнителя

		РП от Исполнителя или РП от Заказчика в зависимости от стороны, инициирующей встречу







4.5 [bookmark: _Toc17120112][bookmark: _Toc77256989][bookmark: _Toc150899226][bookmark: _Toc236814563]УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫМИ ВОПРОСАМИ

5. [bookmark: _Toc236814564][bookmark: _Toc77256974][bookmark: _Toc77256957]ФИКСАЦИЯ ВОПРОСА

Ответственный инициатор (со стороны Заказчика или Исполнителя) по итогам совместного обсуждения вносит открытый вопрос, подлежащий разрешению в рамках оказания услуг по Проекту, в Реестр Открытых вопросов, и уведомляет РП от Заказчика и РП от Исполнителя о внесении вопроса в Реестр посредством почты. 

В Реестре фиксируются:

· Дата регистрации;

· Название и краткое описание вопроса;

· Ответственная сторона: (Заказчик или Исполнитель);

· ФИО ответственного лица;

· Статус: Новый, В работе, Закрыт;

· Приоритет: Критичный, Высокий, Средний, Низкий;

· Дата установки текущего статуса;

· Плановая дата решения вопроса;

· Решение по вопросу;

· Комментарий (при необходимости).

5. [bookmark: _Toc236814565]ОБРАБОТКА ВОПРОСА

Ответственная сторона в течение двух рабочих дней предоставляет первичную обратную связь в Реестр, обозначая текущий статус.

Необходимы фиксации плановой даты разрешения вопроса, приоритета, ответственного лица. В случае невозможности обозначить ключевые пункты в течение двух рабочих дней – фиксируется срок, необходимый для уточнения. Дальнейшая работа с реестром вопросов позволяет, при применимости, фиксировать приоритет вопроса, комментарии со стороны Заказчика и Исполнителя, описание предполагаемого решения и связанность с другими открытыми вопросами.

5. [bookmark: _Toc236814566]АКТУАЛИЗАЦИЯ СТАТУСА ВОПРОСА

Изменения по вопросу (новые данные, корректировки сроков и ответственных лиц, уточнения статуса и решения) вносятся в Реестр Ответственным лицом, или Ответственным инициатором, или РП от Заказчика \ Исполнителя, по мере изменений не позднее одного рабочего дня после появления информации. Лицо, внёсшее изменение в Реестр уведомляет об изменениях посредством электронной почты следующих лиц: Ответственное лицо, Ответственного инициатора, РП от Заказчика и РП от Исполнителя.

Закрытие вопроса фиксируется с обязательным указанием фактической даты закрытия и отправки итогового решения посредством почты в адрес Ответственного лица, Ответственного инициатора, РП от Заказчика и РП от Исполнителя с дальнейшим подтверждением закрытия вопроса от второй стороны в течение двух рабочих дней посредством почты.

5. [bookmark: _Toc236814567]КОНТРОЛЬ И ЭСКАЛАЦИЯ

Контроль соблюдения сроков реакции и решения вопросов ведутся РП с обеих сторон. 



При назначении приоритета вопроса Инициатор руководствуется критериями назначения приоритетов, представленными в Таблице 4. Приоритет устанавливается по наихудшему из применимых последствий. Приоритет может быть пересмотрен по согласованию с РП с обеих сторон.

[bookmark: _Ref236768168]Таблица 4 Критерии назначения приоритетов вопросов

		Приоритет

		Критерии назначения приоритета



		Низкий

		Вопросу назначается приоритет «Низкий», если он соответствует хотя бы одному критерию:

· Несущественные замечания к ИС \ проектной документации или повышение удобства ИС - опечатки, наименования объектов в интерфейсе, незначительные правки макетов печатных форм, незначительные правки существующей или создаваемой проектной документации (в т.ч. инструкций Пользователей по ролям);

· Не влияет на текущий Проект - пожелания по функционалу ИС, который планируется к реализации в следующих Проектах;

· Вопрос не оказывает существенное влияние на сроки или бюджет Проекта.



		Средний

		Вопросу назначается приоритет «Средний», если он соответствует хотя бы одному критерию:

· Не блокирует работу Пользователей, но снижает эффективность процессов - вопрос влияет скорость ввода данных в ИС, но не останавливает бизнес-процесс;

· Локальное влияние на одну функцию ИС - вопрос ограничен одним функциональным блоком (например, только Складской учет или только Закупки) и не вызывает каскадных ошибок в смежных функциональных блоках;

· Связано с отчётностью/аналитикой, не являющейся обязательной - отчёты для внутреннего анализа, дополнительные срезы аналитики. Нет влияния на закрытие периода и обязательную отчётность;

· Влияние на Проект:

· Риск увеличения бюджета Проекта более чем на 5% от стоимости текущего этапа Проекта;

· Риск увеличения сроков текущего этапа Проекта и \ или всего Проекта не более чем на две недели.



		Высокий

		Вопросу назначается приоритет «Высокий», если он соответствует хотя бы одному критерию:

· Влияет на несколько функциональных блоков одновременно - вопрос затрагивает смежные функциональные блоки (закупки, производство, складской учет, отраслевая специфика и т.д.) и без решения создаёт каскадные проблемы;

· Значимое влияние на качество данных и отчётность - возможны ошибки в управленческой/регламентированной отчётности, но без прямого риска регуляторных штрафов;

· Затрагивает ключевые роли Пользователей - проблема мешает выполнять должностные обязанности руководителям подразделений, главных специалистов, диспетчеров и т.д.;

· Влияние на Проект:

· Блокирует достижение задач Проекта;

· Риск увеличения бюджета Проекта более чем на 3% от стоимости всего Проекта;

· Риск увеличения сроков текущего этапа Проекта и \ или всего Проекта более чем на две недели.



		Критичный

		Вопросу назначается приоритет «Критичный», если он соответствует хотя бы одному критерию:

· Риск нарушения законодательства или лицензионных требований - нерешённый вопрос ведёт к несоответствию требованиям регуляторов (223-Федеральный закон, отраслевые требования к учёту добычи полезных ископаемых, экологическая отчётность и т.д.);

· Прямой финансовый ущерб или риск штрафов - потенциальный ущерб измерим и значим для бюджета проекта/компании, либо есть риск санкций/штрафов;

· Критическое влияние на основные бизнес-процессы - невозможность вести учёт добычи, отгрузки, продажи, калькуляции себестоимости, закрытие периода, формирование регламентированной отчётности;

· Деградация или недоступность ключевых данных - риск потери, искажения или недоступности нормативно-справочной информации или оперативных данных, без которых невозможна работа пользователей;

· Влияние на Проект:

· Блокирует достижение целей \ задач Проекта;

· Блокирует завершение текущего этапа Проекта и \ или старт следующего этапа Проекта;

· Риск увеличения бюджета Проекта более чем на 5% от стоимости всего Проекта;

· Риск увеличения сроков текущего этапа Проекта и \ или всего Проекта на более чем один месяц.







Перечень ответственных со стороны Исполнителя в зависимости от категории вопроса представлены в Таблице 5.



[bookmark: _Ref236305285]Таблица 5 Перечень ответственных со стороны Исполнителя

		Категория

		Уровень ответственных со стороны Исполнителя



		

		Первый

		Второй

		Третий



		Временный - изменения в сроках реализации Проекта \ отдельных задач или целей

		РП

		Куратор, РП

		



		Функциональные – выявленные новые или измененные текущие требования \ необходимость получения разъяснений

		Аналитик, Консультант по функциональному блоку, РП

		Функциональный Архитектор, РП

		Куратор, РП



		Интеграционные - выявленные дополнительные или уточнение ранее обозначенных интеграционных потоков и систем \ необходимость получения разъяснений

		Аналитик, Консультант по функциональному блоку, РП

		Технический Архитектор, РП

		Куратор, РП



		Архитектурные – изменения конфигураций, систем или подсистем 1С \ необходимость получения разъяснений

		Аналитик, Консультант по функциональному блоку, РП

		Технический Архитектор, РП

		Куратор, РП



		Юридические – изменения в законодательстве или нормативной документации Заказчика \ необходимость получения разъяснений

		Аналитик, Консультант по функциональному блоку, РП

		Функциональный Архитектор, РП

		Куратор, РП



		Методологические – изменения в отчетной документации \ необходимость получения разъяснений

		Аналитик, Консультант по функциональному блоку, РП

		Функциональный Архитектор, Технический Архитектор, РП

		Куратор, РП







[bookmark: _Hlk236307426]После получения запроса с вопросом (посредством электронной почты \ сообщения в мессенджер MAX \ МАКС,  телефонного звонка) сотрудником РГ со стороны Исполнителя от Инициатора со стороны Заказчика требуется:

· В течении установленного в Таблице 6 времени реакции направить в ответ решение \ информацию по запросу или уведомление о получении запроса с указанием сроков предоставления ответов и перечня действий, которые будут предприняты Исполнителем для осуществления ответа на вопрос. При этом срок решения по вопросу должен соответствовать приоритету вопроса и времени решения, установленного в Таблице 6;

· В ответном уведомлении должны быть добавлены РП со стороны Заказчика и Исполнителя для информирования о принятии запроса и предложенных сроках;

· РП со стороны Исполнителя фиксирует запрос в Реестре;

· В случае если предложенные сроки предоставления ответов и перечня действий не устраивают Инициатора со стороны Заказчика, то об этом требуется уведомить РП со стороны Исполнителя, после чего РП со стороны Исполнителя должен в рабочем порядке выполнить процедуру урегулирования сроков до получения подтверждения о принятии предложенных сроков со стороны Инициатора и РП со стороны Заказчика.

При нарушении сроков ответов на запрос или предоставления ответов \ перечня действий Инициатор эскалирует запрос в соответствии с Таблицей 6.



[bookmark: _Ref236770224]Таблица 6 Время реакции и решения вопросов

		Приоритет

		Время реакции

		Время решения

		Уровень эскалации при нарушении срока (в рабочих днях)



		Критичный

		Не более одного рабочего часа

		В течение 1 рабочего дня 

		При задержке на:

· 1 день – Куратор проекта; 

· 2 дня – РП от Исполнителя собирается Оперативный совет для принятия решений и вынесения вопроса на УК при необходимости.



		Высокий

		Не более двух рабочих часов

		В течение 2 рабочих дней

		При задержке на:

· 1 день – Руководитель проекта; 

· 2 дня – Куратор проекта;

· Более чем на 4 дня – РП от Исполнителя собирается Оперативный совет для принятия решений и вынесения вопроса на УК при необходимости.



		Средний

		Не более четырех рабочих часов

		В течение 4 рабочих дней

		При задержке на:

· 1 день – Руководитель проекта; 

· 3 дня – Куратор проекта;

· Более чем на 5 дней – РП от Исполнителя собирается Оперативный совет для принятия решений.



		Низкий

		Не более восьми рабочих часов

		В течение 10 рабочих дней

		При задержке на:

· 1 день – Руководитель проекта; 

· 5 дней – Куратор проекта;

· Более чем на 7 дней – РП от Исполнителя собирается Оперативный совет для принятия решений.







4.6 [bookmark: _Toc150899227][bookmark: _Toc236814568]УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Для минимизации влияния рисков на Проект вводится процедура управления рисками, направленная на минимизацию их вероятности и/или тяжести последствий.

Управление рисками ведется на протяжении всего Проекта.

Ответственный за реализацию процедуры – Руководитель проекта от Исполнителя.

Со стороны Исполнителя назначается Ответственный за ведение реестра рисков проекта, еженедельную актуализацию статусов рисков и мероприятий по их минимизации, формированию отчетности по рискам Проекта.

Риск может быть сформулирован любым участником Проекта и направлен письмом на Руководителя проекта. Руководитель проекта фиксирует риск в журнале регистрации рисков по форме, приведенной в Приложении 5. 

РП от Исполнителя в течение трех рабочих дней после выявления риска производит его оценку, определяет план мероприятий по риску, ответственных и сроки по каждому мероприятию, информирует об этом ответственных за мероприятия, РП от Заказчика.

РП от Исполнителя осуществляет регулярный контроль исполнения мероприятий, информирует РП от Заказчика об изменении статуса риска (в т.ч. статуса мероприятий по риску).

При необходимости проводится риск-сессия проекта, с участием РП Исполнителя и РП Заказчика, на которой анализируется статус рисков и мероприятий общепроектного уровня (включая риски функциональных групп), принимаются решения о закрытии рисков и мероприятий, определяются новые риски.

Ключевые риски и необходимые мероприятия выносятся на ОС проекта и, по решению Руководителя проекта от Заказчика, на УК.

Закрытие рисков проекта осуществляется в рабочем порядке либо по результатам риск-сессий после снижения вероятности и/или последствий негативного рискового события до приемлемых пределов, либо потери актуальности риска или превращения риска в проблему. 

Все существенные изменения формата реестра согласуются с Руководителем проекта от Исполнителя. 



Таблица 7 Шкала вероятности рисков

		Уровень вероятности

		Балл

		Вероятность

		Описание



		Крайне высокий

		5

		более 60%

		Событие ожидается при обычных обстоятельствах



		Высокий

		4

		от 45% до 60%

		Событие может произойти при обычных обстоятельствах



		Средний

		3

		от 15% до 45%

		Событие может произойти при некоторых обстоятельствах



		Низкий

		2

		от 5% до 15%

		Событие может произойти при особенных обстоятельствах



		Крайне низкий

		1

		менее 5%

		Событие может произойти при исключительных обстоятельствах 







Таблица 8 Шкала оценки влияния рисков

		Уровень

влияния

		Балл

		Увеличение бюджета

		Задержка

		Интегральная характеристика



		Крайне высокий

		5

		> 50%

		> 6 месяцев

		Угроза дальнейшему продолжению проекта, в случае реализации риска



		Высокий

		4

		25 – 50%

		3 – 6 месяцев

		Существенное влияние на возможность извлечения желаемых выгод из результатов проекта



		Средний

		3

		10 – 25%

		1 – 3 месяца

		Значительное нарушение сроков, бюджета и результатов проекта, влияющее на проект в среднесрочном и долгосрочном периоде



		Низкий

		2

		5 – 10%

		<1 месяца

		Угроза умеренного расширения сроков и/или бюджета, влияющая на проект в краткосрочном или среднесрочном периоде



		Крайне низкий

		1

		< 5%

		<1 недели

		Незначительное влияние на сроки, бюджет и качество проекта







Таблица 9 Матрица оценки значимости (приоритетности) рисков

		 

		Вероятность



		

		Крайне низкая (1)

		Низкая

(2)

		Средняя

(3)

		Высокая

(4)

		Крайне высокая (5)



		Степень воздействия



		Крайне высокий (5)

		5

		10

		15

		20

		25



		

		Высокий (4)

		4

		8

		12

		16

		20



		

		Средний (3)

		3

		6

		9

		12

		15



		

		Низкий (2)

		2

		4

		6

		8

		10



		

		Крайне низкий (1)

		1

		2

		3

		4

		5





Значимость (приоритет) риска для проекта = Вероятность (баллы) * Степень воздействия (баллы).



Таблица 10 Шкала приоритизации рисков

		Диапазон баллов

		Уровень значимости риска (приоритет)



		15-25

		Высокий. К данному ровню относятся риски, представляющие угрозы для стабильного функционирования Заказчика. Рассмотрение и принятие решений по минимизации критических рисков осуществляется Куратором и РП со стороны Исполнителя, и Председателем УК и РП со стороны Заказчика



		6-14

		Средний. К данному ровню относятся риски, которые могут значимым образом повлиять на результаты деятельности Заказчика. Рассмотрение и принятие решений по минимизации средних рисков осуществляется владельцами процессов (к которым относится риск) со стороны Заказчика, а также рассмотрение и принятие решений по минимизации средних рисков осуществляется РП со стороны Исполнителя и РП со стороны Заказчика.



		1-5

		Низкий. К данному ровню относятся риски, уровень которых находится на приемлемом уровне и контролируется владельцами процессов, а также рассмотрение и принятие решений по минимизации средних рисков осуществляется РП со стороны Исполнителя и РП со стороны Заказчика.





В течении трех рабочих дней после старта Проекта РП со стороны Исполнителя, совместно с РП со стороны Заказчика формируют и утверждают Журнал регистрации рисков на момент старта Проекта, после чего не реже одного раза в неделю контролируют актуальность зарегистрированных рисков и корректируют журнал при необходимости.

[bookmark: _Toc173059322][bookmark: _Toc173059323][bookmark: _Toc173059324][bookmark: _Toc173059325][bookmark: _Toc173059326]

4.7 [bookmark: _Toc149643060][bookmark: _Toc236814569]ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Испытания Систем должны быть организованы и проведены с целью демонстрации соответствия созданной Системы требованиям Заказчика, проектной документации.

В рамках приемки Системы должны быть проведены следующие виды испытаний:

· функциональное тестирование;

· [bookmark: _Hlk127716725]интеграционное тестирование;

· тестирование ролевой модели.

Приемка результатов испытаний осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки Исполнителем разрабатывается и согласуется с Заказчиком Протокол ПСИ.

Проведение функционального тестирования должно быть организовано отдельно по каждому функциональному блоку каждой внедряемой Системы на специально подготовленных тестовых наборах данных. Проведение функционального тестирования подтверждается Протоколом ПСИ, в соответствии с которым должно осуществляться устранение неисправностей и замечаний в случае их выявления.

[bookmark: _Hlk127716778][bookmark: _Hlk132142984]Проведение интеграционного тестирования должно быть организовано отдельно по каждой смежной информационной системе на специально подготовленных тестовых наборах данных. Проведение интеграционного тестирования подтверждается Протоколом ПСИ, в соответствии с которым должно осуществляться устранение неисправностей и замечаний в случае их выявления.

Проведение тестирования ролевой модели должно быть организовано отдельно по каждой роли на специально подготовленных тестовых наборах данных. Проведение данного вида тестирования подтверждается Протоколом ПСИ, в соответствии с которым должно осуществляться устранение неисправностей и замечаний в случае их выявления.

До начала перечисленных видов испытаний Исполнителем должны быть разработаны сценарии тестирования Системы, предусматривающие поэтапную проверку реализации требований к Системе с учетом сквозных бизнес-процессов. Данные сценарии описываются в документе Программа и методика испытаний. Данный документ должен быть согласован с Заказчиком.

4.8 [bookmark: _Toc149643061][bookmark: _Toc236814570]КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Детальные критерии приемки результатов испытаний, классификация ошибок и порядок их устранения определяется в Программе и методике испытаний. Режим испытаний должен определяться местом и сроками проведения испытаний, режимом работы и правилами эксплуатации технических средств, задействованных в испытаниях.

Программа и методика испытаний должна обеспечивать проведение всех видов испытаний и проверку соответствия результатов требованиям методологии, функциональным требованиям и проектным решениям.

Все выявленные ошибки при проведении испытаний, также предложения по улучшению функционала (изначально не заявленного при обследовании и в проектной документации) регистрируются Исполнителем в Протоколе ПСИ (по видам испытаний). Все ошибки и замечания классифицируются на три группы: 

· Группа 1: 	ошибки, которые не позволяют выполнить шаги бизнес-процесса, и для которых не существует обходных вариантов;

· Группа 2: 	ошибки, которые не позволяют выполнить шаги бизнес-процесса в Системе, но для которых есть возможность обходного пути в виде выполнения шагов вне Системы или выполнения дополнительных ручных шагов в Системе без существенной дополнительной нагрузки на пользователей;

· Группа 3: 	ошибки, которые не влияют на возможность выполнять процесс.

Устранение всех ошибок группы 1 и подтверждение их устранения со стороны Заказчика является обязательным условием перехода к этапу «Проведение ОПЭ». 

Все ошибки группы 2 и 3 могут быть устранены на этапе «Проведение ОПЭ», при этом обязательным условием перехода к этапу «Проведение промышленной эксплуатации» является согласование с Заказчиком плана устранения этих ошибок. Вторым обязательным условием перехода к этапу «Проведение промышленной эксплуатации» является минимум 5 рабочих дней эксплуатации ИС без выявления ошибок группы 1 и 2.

Для тестовых сценариев, к которым относятся зафиксированные ошибки, производятся повторные испытания, и Заказчик подтверждает факт устранения всех этих ошибок. 

Завершение функционального, интеграционного, ролевого тестирования подтверждается Протоколом ПСИ.

4.9 [bookmark: _Toc149643062][bookmark: _Toc236814571]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОПЫТНО - ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решение о готовности Системы к Опытно - промышленной эксплуатации принимается по окончании испытаний Системы в период опытной тестовой эксплуатации (если применимо) или по результатам проведения тестирования.

В рамках проекта планируется поэтапное внедрение блока «Бухгалтерский учет». Можно выделить следующие шаги.

1. Подготовительный этап (с даты старта проекта до старта ввода данных): 

1.1. Подготовка данных к миграции, определение объема и правил переноса данных из исторической системы в целевую, необходимых для корректного ведения учета в целевой системе, определение основных средств в составе скважин;

1.2. Определение и утверждение перечня статей расходов, включая расходы будущих периодов (РБП), в целевой модели учёта.

1.3. Подготовка наполнения справочников «Группа аналитического учёта» и «Группа финансового учёта» целевой системы под требования управленческой и регламентированной учётной политики Заказчика.

1.4. Настройка классификации расходов на прямые и косвенные в части механизма распределения затрат между участками и скважинами.

1.5. Определение правил детализации расчётов по договорам, подлежащим миграции: перечень договоров, переносимых развёрнутыми остатками (с детализацией до расчётных документов), и договоров, переносимых свёрнутым сальдо. Выбранное правило должно обеспечивать достоверность остатков по взаиморасчётам и корректность зачёта авансов в целевой системе начиная с 01.01.2027.

1.6. Подготовка графиков договоров финансовой аренды для загрузки в целевую систему.

1.7. Параллельно с подготовкой данных формируется и передаётся в разработку перечень задач на устранение функциональных разрывов, выявленных на этапе обследования (AS IS). Утверждается приоритизация разрывов исходя из критичности для запуска с 01.01.2027.

1.8. Организуется обучение сотрудников бухгалтерии работе с целевой системой до начала продуктивной эксплуатации (согласованная программа и состав участников).

2. Первичная миграция данных и ввод остатков

2.1. Настройка учетной политики организации в учетной системе.

2.2. До 01.01.2027 выполняется первичная миграция всех справочников и ввод входящих остатков в целевую систему ЕРП.УХ.

2.3. Состав, объём и источники мигрируемых данных, а также порядок контроля полноты и корректности переноса согласовывается Заказчиком и Подрядчиком.

3. Параллельное ведение учёта в двух системах

3.1. С 01.01.2027 сотрудники бухгалтерии вводят все документы, датируемы позднее 01.01.2027 в целевую систему при технической и консультационной поддержке Подрядчика.

3.2. Документы, датируемые ранее 01.01.2027, вводятся исключительно в историческую систему. Закрытие 2026 года выполняется в исторической системе.

3.3. В период параллельного ведения учёта Подрядчик обеспечивает сопровождение пользователей, разрешение инцидентов и оперативную поддержку в согласованном регламенте сервиса.

4. Поэтапный ввод доработок в эксплуатацию

4.1. По мере тестирования и готовности доработок, устраняющих функциональные разрывы, зафиксированные в Отчете о моделировании, производится изменение процесса работы сотрудников бухгалтерии — перевод соответствующего участка учёта на целевую систему.

4.2. Дата перехода каждого участка учёта на новый порядок работы согласовывается с Главным бухгалтером Заказчика.

4.3. До каждой даты изменения порядка работы Заказчику заблаговременно передаются необходимые инструкции и (при необходимости) проводится дополнительное обучение по затронутым участкам.

5. Корректирующая миграция (актуализация остатков)

5.1. После завершения закрытия 2026 года в исторической системе выполняется обновление (корректирующий пересчёт) входящих остатков в целевой системе.

5.2. Предварительный срок выполнения — с 15.02.2027 по 20.02.2027. Окончательные сроки согласовываются Подрядчиком и Заказчиком дополнительно и фиксируются отдельным соглашением/письмом.

5.3. Обновление остатков выполняется по утверждённой методике с контролем сверки между исторической и целевой системами по итоговым регистрам.

6. Закрытие 1 квартала 2027 года

6.1. Закрытие 1 квартала 2027 года выполняется в целевой системе 1С:ЕРП.УХ сотрудниками Заказчика при консультационной поддержке Подрядчика.

6.2. В случае выявления замечаний к разработанному функционалу в ходе закрытия квартала Подрядчик оперативно устраняет их в согласованные сроки (SLA устранения дефектов фиксируется отдельно).

6.3. По итогам закрытия 1 квартала оформляется протокол о результатах проведения закрытия периода, содержащий перечень выявленных и устранённых замечаний.



В период с 01 октября по 30 ноября 2026 Исполнитель совместно с Заказчиком проводит испытание системы на тестовом контуре, в рамках которого должен быть выполнен следующий перечень работ:

· Обучение Пользователей работе в Системе силами Исполнителя;

· Подготовка тестового контура Системы: развертывание базы, внесение необходимых настроек, заведение Пользователей и выдача прав. Выполняется Заказчиком совместно с Исполнителем;

· Закрытие Заказчиком отчетного периода в исторических системах, получение остатков на 30 сентября;

· Загрузка в тестовую базу Системы НСИ и исторических данных. Выполняется Заказчиком совместно с Исполнителем;

· Ведение учета продолжается в исторических системах, при этом в период по конец ноября Пользователи (обученные сотрудники Заказчика) параллельно вносят документы и данные за октябрь в тестовую базу Системы. Данные в тестовую базу вносятся в гибридном варианте: часть данных вносится вручную, часть вносится посредством загрузки из сторонних систем с помощью разработанных инструментов миграции данных;

· По завершении ввода в тестовую базу Системы всех документов и данных за октябрь производится тестовое закрытие периода с расчетом себестоимости. Выполняется анализ корректности полученных результатов. Результаты тестирования отражаются в соответствующих Протоколах тестирования;

· В период с ноября по декабрь Исполнителем выполняется устранение выявленных замечаний в соответствии с Протоколами тестирования, совместно с Заказчиком по результатам принятия исправлений формируется Протокол устранения замечаний. По итогам тестирования принимается решение о старте ОПЭ с января 2027 года.

ОПЭ проводится в период с января по апрель 2027 года включительно. В указанный период происходит: перенос НСИ и остатков в Систему, подключение интеграций со смежными системами. При этом исторические системы продолжают работу только для ввода данных за 2026 год, до момента полной подготовки и сдачи годовой отчетности. В период ОПЭ ведение параллельного учета по данным за 2027 год в исторических системах не предполагается.

ОПЭ Системы проводится Заказчиком при поддержке Исполнителя на реальных данных. 

Проведение ОПЭ должно фиксироваться Журналом проведения опытно - промышленной эксплуатации, в соответствии с которыми Исполнителем должно осуществляться устранение неисправностей и замечаний в случае их выявления.

По завершении процесса формирования и сдачи квартальной отчетности в новой системе в апреле 2027 года принимается решение о передаче Системы на поддержку.

4.10 [bookmark: _Toc149643063][bookmark: _Toc236814572]ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ НА ГАРАНТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Передача на гарантийную поддержку осуществляется после завершения этапа опытно-промышленной эксплуатации и подписании соответствующего акта выполненных работ по данному этапу. К данному моменту Исполнителем должны быть актуализированы и переданы Заказчику проектные документы (в том числе инструкции Пользователей).

Гарантийная поддержка Пользователей Системы включает в себя следующие работы:

· Обработка инцидентов: обработка запросов пользователей о неисправности Системы;

· Обработка запросов на изменение: разработка нового или изменение текущего функционала информационной системы.

Гарантийная поддержка Пользователей должна осуществляться в соответствии с Регламентом гарантийной поддержки Пользователей (данный документ должен быть разработан и согласован с Заказчиком на этапе проведения ОПЭ, не позднее чем за 2 недели до завершения данного этапа), при этом должен быть организован следующий порядок обращений от Пользователей: 

· 1-я линия. Включает в себя работы:

· Обработка обращений (инцидентов, запросов) от Пользователей, ответы на которые содержатся в инструкциях;

· Обучение сотрудников, не прошедших обучение в установленном порядке;

· Передача обращений на 2-ю линию, при отсутствии вариантов решения в инструкциях или иной проектной документации. 

· 2-я линия. Включает в себя работы:

· Обработка обращений, переданных с 1-й линии;

· Передача ответов на 1-ю линию, передача обращений, требующих анализа и модификации кода программы на 3-ю линию;

· Доработка инструкций и проектной документации при необходимости. 

· 3-я линия. Включает в себя работы:

· Обработка и устранение ошибок в программном обеспечении;

· Доработка Системы в соответствии с Запросами на изменение. Обработка запросов на изменение должна включать предварительную оценку и согласование каждого запроса с Заказчиком, и производиться Исполнителем только по итогам согласования в утвержденном объеме в согласованные сроки.

· Передача результатов на 2-ю линию. 

Исполнитель обеспечивает только 2-ю и 3-ю линию поддержки, а 1-ю линию обеспечивают назначенные ответственные сотрудники Заказчика. 

Все обращения Пользователей должны регистрироваться в системе класса ServiceDesk, предоставляемой Исполнителем. Заказчику должен быть предоставлен доступ в данную систему для регистрации обращений от Заказчика и получения информации о статусе выполнения работ по обращению Исполнителем. Работы Исполнителя по гарантийной поддержке Пользователей оказываются дистанционно.

Время обработки обращений от Пользователей, а также рабочий график специалистов всех линий поддержки должен быть отражен в документе Регламент гарантийной поддержки пользователей.

4.11 [bookmark: _Toc149643064][bookmark: _Toc236814573]ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Гарантийный срок на оказанные Исполнителем услуги составляет не менее 24 месяцев. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта о приёмке работ. Исполнитель обязан устранить замечания своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.

Все выявленные в период проведения гарантийной поддержки замечания должны быть разбиты на три категории:

· Ошибка – несоответствие между поведением Системы и зафиксированных в проектной документации требований, и способов их покрытия;

· Изменение – поведение Системы соответствует зафиксированным в проектной документации требованиям и способом их покрытия, но Заказчику требуется внести изменение в логику работы системы с помощью настроек или доработки кода Системы;

· Вопрос - оказание консультаций по настройкам и работе Системы вне рамок проектной документации, в том числе рабочих инструкций, обучающих материалов и руководств Пользователей.

При оказании Гарантийной поддержки Исполнитель устраняет замечания только из категории «Ошибка».

Гарантийное обслуживание должно распространяться на ошибки в тех функциях, объектах Системы, которые были изменены и/или добавлены Исполнителем по сравнению с комплектом поставки системы. Требования к обработке замечаний в рамках гарантийного обслуживания Системы представлены в Таблица 11 .



[bookmark: _Ref146747955]Таблица 11 Требования к обработке замечаний в рамках

гарантийного обслуживания Системы

		Сервис

		Критичность

		Время устранения



		Устранение инцидентов в работе Системы

		Критичный – останавливает работу системы или аппаратного комплекса. Влечет серьёзные финансовые или репутационные риски.

		10 рабочих часов



		

		Высокий – частично затрагивает работу системы или аппаратного комплекса. Существует риск остановки бизнес-процесса.

		24 рабочих часов



		

		Обычный – обращение пользователя с ошибкой в работе ИС, не останавливающее его работу, не препятствующее выполнению бизнес-процесса, не несет репутационных или финансовых потерь

		56 рабочих часов










[bookmark: _Toc150899228][bookmark: _Toc236814574][bookmark: _Ref235729080]Приложение 1. Состав участников Рабочей группы 



[bookmark: _Ref233897621]Таблица 12 Форма «Участники Рабочей группы» 

		№ п/п

		Ф.И.О.

		Должность

		Функции члена рабочей группы проекта

		Телефон

		Адрес электронной почты



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		





[bookmark: _Ref235729767][bookmark: _Toc236814575]Приложение 2. Состав участников УК 



[bookmark: _Ref233899838]Таблица 13 Форма «Состав Управляющего комитета Проекта»

		№ п/п

		

Ф.И.О.

		

Должность

		Функция члена управляющего комитета



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		












1 

[bookmark: _Toc236814576]Приложение 3. Карточка Запроса на изменение 





		Заявка на изменение сроков/объема проекта



		(Change request)



		Номер:

		

		

		

		

		



		Дата:

		

		

		

		

		



		№

		Отчетный документ

		Дата согласования

		Список согласующих лиц



		

		

		

		



		Описание изменения: 

<описание>





		Влияние на документы/разработку:

		

		

		

		



		№

		Документ/ Разработка

		Обоснование



		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Оценка изменения объема проекта:

		

		

		

		



		№

		Документ/ Разработка

		Компания

		Часы

		Ставка, руб., без НДС

		Стоимость, руб., без НДС



		

		

		

		

		

		



		

		

		Итого часов:

		

		ИТОГО без НДС, __ руб.



		

		

		

		

		Итого с НДС, __ руб.



		Оценка изменения сроков проекта:

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		На сроки выполнения работ по проекту ________________.



		

		

		

		

		

		



		Согласовано со стороны Заказчика

		

		Согласовано со стороны Исполнителя



		

		

		

		

		

		



		                                                                  Ф.И.О.

		                                                                  Ф.И.О.



		_________________________________Подпись

		_________________________________Подпись



		_________________________________Дата

		

		_________________________________Дата









[bookmark: _Toc236814577]Приложение 4. Реестр ЗнИ

Таблица 14. Форма «Реестр ЗнИ»

		Номер и дата ЗнИ

		Приоритет

		Статус

		Ответственный

		Описание

		Плановые трудозатраты

		Архитектор

		Стоимость (Архитектор)

		Консультант/ Программист

		Стоимость (Консультант /Программист)

		Итого



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 















[bookmark: _Ref236303376][bookmark: _Toc236814578]Приложение 5. Журнал регистрации рисков

Дата последнего обновления: «    »____________ 20    г.



		№ п/п

		Инициатор

		Описание

		Приоритет

		Стратегия управления риском и мероприятия

		Требуемая дата решения

		Текущий статус



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		









Статус: И=Идентифицирован; О=Отслеживается; П=Предотвращается; Р=Реализован; З=Закрыт.



Приоритет: один из трех вариантов: Низкий, Средний, Высокий.
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1. [bookmark: _Toc236058496]ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

		Термин / Сокращение

		Определение / Расшифровка



		Заказчик, АО «КМКР»

		АО «Кавминкурортресурсы»



		Исполнитель

		Компания, признанная победителем по результатам проведения процедуры закупки



		ИС

		Информационная система



		ОПЭ

		Опытно-промышленная эксплуатация



		Проект

		Проект, нацеленный на выполнение работ по внедрению комплекса информационных систем в АО «КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ»










2. [bookmark: _Toc236058497][bookmark: _Toc77256918]НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ описывает нефункциональные требования по проекту внедрения комплекса информационных систем в АО «КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ».

3. [bookmark: _Toc236058498]ТРЕБОВАНИЯ К ГЛУБИНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ

Максимальный период времени, за который могут быть потеряны данные:

· Не более 3 часов для зоны продуктивной эксплуатации;

· Не более 8 часов для зон разработки и тестирования.

При необходимости восстановления потерянных данных должна быть предоставлена возможность ручной загрузки необходимой информации посредством интеграции из внешних систем источниками которой они являются. Для пользователей внешних систем должны быть предоставлены права на повторную выгрузку данных, которые были утеряны в системе – получателе.

Максимальное время восстановления работоспособности внедряемых ИС при нештатном отключении: не более 2 часов (без учета восстановления резервной копии).

4. [bookmark: _Ref129214088][bookmark: _Toc140250362][bookmark: _Toc144481310][bookmark: _Toc145940867][bookmark: _Toc236058499]ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ

Максимальное время восстановления системы (RTO) – не более 4 часов.

Максимальное окно потери данных (RPO) – не более 4 часов.

Необходимый процент доступности и режим работы Системы:

· Функциональность должна быть доступна пользователям круглосуточно (24х7);

· Необходимый процент доступности системы – 98,9%;

· Максимальное время простоя, включая технологическое обслуживание, не должно превышать 8 часов в месяц (непрерывный простой не более 4 часов).

В случае изменения требований к доступности, необходимо будет провести анализ влияния данных параметров на текущую архитектуру и при необходимости провести ее корректировку.  

5. [bookmark: _Ролевая_структура_проекта][bookmark: _Toc236058500]ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И МАСШТАБИРОВАНИЮ

Требования к производительности интерактивных операций: проведение типового документа (Реализация товаров и услуг, Поступление товаров и услуг, Заказ покупателя) при средней сложности документа (до 15 строк) и одновременной работе до 50 пользователей должно составлять не более 3 (трёх) секунд.

Требования к производительности отчетов: формирование регламентированного отчета (Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета) за период до 1 года при объеме данных не более 100 000 документов должно выполняться не более 60 (шестидесяти) секунд. Для специфических или нестандартных отчетов время может быть увеличено до 3–5 минут, что должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком отдельно до момента завершения этапов по проведению ОПЭ в разрезе очередей Проекта.

Система должна обеспечивать возможность увеличения количества одновременно работающих пользователей со 100 до 130 (рост на 30%) без деградации времени отклика типовых операций более чем на 20% относительно значений, зафиксированных при 100 пользователях. Указанное требование достигается при условии соблюдения рекомендаций по архитектуре кластера серверов 1С и при использовании серверного оборудования с SSD/NVMe-накопителями.
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